Приложение

к Постановлению Администрации г. Великие Луки от 11.08.2011 № 1799

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству

воинских захоронений в городе Великие Луки на 2011-2013 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий программы | Объем финансирования |  |  |  | Ожидаемый результат реализованных мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего по программе | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1 | Задача 1. Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков г. Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества, и благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков участникам Великой Отечественной войны |  |  |  |  |  | В результате реализации мероприятий программы планируется отремонтировать в 2011 году - 2, в 2012 году - 2, в 2013 году - 5 воинских захоронений, памятников, памятных знаков |
|  | областной бюджет |  | 5023 | 400 | 1123 | 3500 |  |
|  | муниципальный бюджет |  | 460 | 50 | 140 | 270 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 150 | 150 | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории города Великие Луки: | Администрация города Великие Луки, Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки |  |  |  |  | Приведение в надлежащее состояние объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |
|  | мемориальное воинское захоронение на ул. Колхозной |  | 3329 | 400 | - | 2929 |  |

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий программы | Объем финансирования |  |  |  | Ожидаемый результат реализованных мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего по программе | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
|  | памятник воинам, павшим в боях за город Великие Луки (Обелиск «Славы») |  | 541 | - | - | 541 |  |
|  | памятный знак, установленный к 40-летию освобождения города Великие Луки |  | 1123 | - | 1123 | - |  |
|  | памятный знак на месте расстрела подпольщиков |  | 30 | - | - | 30 |  |
|  | Бронзовый бюст Маршалу дважды Герою Советского Союза К.К.Рокоссовскому |  | 50 | 50 | - | - |  |
|  | Памятник на могиле Героя Советского Союза А.Матросова |  | 300 | 150 | - | 150 |  |
|  | Танк Т-34, памятник в честь воинов- танкистов |  | 90 | - | 40 | 50 |  |
|  | Памятник-обелиск А. Нестеровскому, участнику войны 1812 года |  | 100 | - | 100 | - |  |
|  | Братская могила железнодорожников, погибших при бомбежках немецко- фашистской авиацией железнодорожного узла г. Великие Луки в июле 1944 г. |  | 70 |  |  | 70 |  |
|  | Всего |  | 5633 | 600 | 1263 | 3770 |  |
|  | областной бюджет |  | 5023 | 400 | 1123 | 3500 |  |
|  | муниципальный бюджет |  | 460 | 50 | 140 | 270 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 150 | 150 | - | - |  |
| 2 | Задача 2. Выявление, захоронение останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, установление имен погибших при защите Отечества при проведении поисковых работ на территории города Великие Луки - всего |  | 115 | 15 | 50 | 50 | Обнаружение останков погибших и оставшихся не захороненными военнослужащих Красной Армии на территории города Великие Луки |
|  | муниципальный бюджет |  | 115 | 15 | 50 | 50 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |

|  | Мероприятие 2.1. Выявление неизвестных воинских захоронений военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории города Великие Луки, захоронение останков военнослужащих, установление имен погибших силами поисковых отрядов - всего | Администрации города Великие Луки, Комитет культуры Администрации города Великие Луки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальный бюджет |  | 115 | 15 | 50 | 50 |  |
|  | Всего по программе: |  | 5748 | 615 | 1313 | 3820 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 5023 | 400 | 1123 | 3500 |  |
|  | муниципальный бюджет |  | 575 | 65 | 190 | 320 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 150 | 150 | - | - |  |