ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28 февраля   2011 года  №  2

г. Великие Луки

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций

в период пропуска ледохода, паводковых и  талых вод

на территории  МО «Город Великие Луки  в 2011 году

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании ст. 34 п. 21,41,42,44  Устава муниципального образования «Город Великие Луки»,  распоряжения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области № 9 от 17.02.2011 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период пропуска ледохода, паводковых и талых вод  на территории Псковской области» ,  для организации и осуществления мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, сохранности зданий и инженерных сооружений, предотвращению подтоплений проездов промышленных и жилых кварталов на территории МО «Город Великие Луки» во время весеннего паводка 2011 года:

1 Утвердить прилагаемый план противопаводковых мероприятий на территории МО «Город Великие Луки» на 2011 год. (приложение № 1)

2.Создать городскую оперативную группу комиссии Администрации города по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для осуществления руководства мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период пропуска ледохода, паводковых и талых вод в следующем составе:

Рощин В.А..- первый заместитель главы Администрации города, председатель комиссии;

Шумайлов Е.В.–  заместитель главы Администрации города, заместитель председателя  комиссии;

Шмоткин Н.К.-  председатель комитета по вопросам ГО,ЧС и МР Администрации города, , заместитель председателя  комиссии.

Члены комиссии:

Новиков А.Е.. – начальник  управления жилищно-коммунального хозяйства;

Радионов В.В.– директор МУП «ДСУ»;

Бабушкина Л.Л.  –  начальник ТОУ «Роспотребнадзор», (по согласованию);

Залепа И.В.  – главный врач МУЗ «ЦГБ»;

Ильин М.А.- директор МУП «АРУ»

Иванов  Д.Е. –  заместитель начальника ГОВД, (по согласованию);

Бицуля А.В.  – директор МП «Водоканал»;

Гулякин С.В. –   начальник ГУ « 2 ОФПС по Псковской области», (по согласованию)

Усачева Н.А.- государственный инспектор Управления Росприроднадзора по Псковской области, (по согласованию);

Мелещенко В.И. – заместитель председателя - начальник отдела ГО и ЧС комитета по вопросам ГО, ЧС и МР Администрации города,

Дубинин С.В. – начальник оперативного отдела комитета по вопросам ГО, ЧС и МР Администрации города.

3.. Городской оперативной группе в период интенсивного снеготаяния и оттепелей осуществлять координацию действий предприятий, городских служб, инспекций по обеспечению пропуска и отвода талых вод с проездов, дворовых территорий, строительных площадок, по предупреждению подтопления объектов, сооружений и ликвидации просадок дорог и грунтов.

4. Руководителям предприятий города в период снеготаяния:

4.1. Обеспечить регулярную проверку подведомственных объектов и территорий для предупреждения их подтопления и разрушения, принимать своевременные меры для предотвращения фактов материальных убытков имуществу и зданиям, сведения о подтоплениях и принимаемых мерах представлять в ЕДДС города  (тел./факс 3-63-74);

4.2. Обеспечить своевременный вывоз снега с придомовых территорий, не допускать складирование снега и сколов наледи на дождеприемных решетках.

5.Заместителю главы Администрации города Шумайлову Е.В.:

5..1. Взять под контроль действия жилищных, инженерных и дорожных служб, строительных организаций, учебных, торговых и др. предприятий по содержанию территорий в период снеготаяния.

5.2. В целях исключения фактов нанесения материального ущерба жилищному фонду совместно с МУП, управляющими компаниями, правлениями ТСЖ и ЖСК силами подрядных организаций (под личную ответственность их руководителей) обеспечить:

5.2.1 Ежедневное выполнение работ по приведению в готовность водооткачивающих средств и сушильных агрегатов в целях исключения случаев затопления подвальных, жилых и нежилых помещений и обеспечения бесперебойной работы лифтов и в первую очередь в пониженных местах.

5.2.2. Ежедневное выполнение работ по уборке, очистке дворовых проездов, проходов от наледи и снежных валов в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территорий в М О «Город Великие Луки»  утвержденными

Решением Великолукской городской Думы от  16.12.2010. № 133 (принято  на  57-ом заседании городской Думы четвертого созыва)   с полным завершением работ в срок до 21.03.2011года.

5.2.3. Ежедневное выполнение работ по очистке козырьков над входами в подъезд.

5.2.4. Проведение ревизии внутренних водостоков в подвалах зданий по плану-графику подготовки строений к весенне-летней эксплуатации.

5.2.5. Ежедневное выполнение работ по очистке свесов крыш, примыканий к лифтовым шахтам на кровлях, отмосток зданий от снега и наледи, отвод и принимать другие меры по предотвращению поступления талых вод в подвалы домов.

6. Рекомендовать юридическим и физическим лицам, имеющим земельные участки на правах собственности, пожизненного наследуемого владения, пользования и аренды, находящиеся в зоне возможного затопления, выполнить в границах выделенных земельных участков необходимые инженерные мероприятия в целях предотвращения материального ущерба при пропуске паводка.

7. Директору  МУП «ДСУ г. Великие Луки»  Радионову В.В. обеспечить ежедневное выполнение работ:

7.1. По очистке лотковой части дорог и дождеприемных решеток от наносов мусора, снежных валов и наледей, препятствующих стоку воды, применяя при необходимости ручную уборку, в первую очередь в пониженных местах;

7.2. По очистке городских проездов от наледи;

7.3. Немедленное восстановление дорожных оснований и покрытий в случаях возникновения просадок и провалов на дорогах и проездах (по заявкам в установленном порядке);

7.4. Совместно с ГИБДД (Комаров И.Ф) своевременно разрабатывать и представлять на утверждение схемы объезда мест подтоплений дорог и проездов, объезда мест, обеспечивать информирование участников движения;

7.5.Продолжить прочистку русел малых рек и водоотводных каналов в соответствии  с планом работ.  План работ, расчет сил и средств по подведомственным организациям представить в КЧС и ПБ Администрации города к 05.03.10.;

7.6. Принимать своевременные меры по ликвидации просадок дорог, грунта, предотвращению поступления паводковых вод на приусадебные участки частного сектора.

8. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства города Новикову А.Е.:

8.1. Определить места возможных подтоплений на территории города  и провести закрепление предприятий, ответственных за их устранение.

8.2. Ежедневно совместно с диспетчерской службой МУ «ДСУ»  проводить анализ ситуации по прохождению паводка в жилищном фонде и на придомовых территориях.

8.3.Обеспечить контроль за размещением в период снеготаяния на городских водоемах щитов с информацией об опасности нахождения на льду во избежание трагических последствий.

8.4. Организовать разъяснительную работу среди населения, проживающего в индивидуальном жилом секторе, о необходимости заблаговременной очистки от снега и мусора открытых водостоков в местах проживания

8.5.До 5 марта 2011 года представить в КЧС и ПБ города через комитет по вопросам ГО,ЧС и МР  (тел/факс 3-77-09) информацию:

- о количестве населения, проживающего  в зонах возможных подтоплений, в том числе количестве детей;

- о площади подтопляемых территорий;

- о  количестве жилых домов в зонах возможных подтоплений;

- о количестве социально значимых и потенциально опасных объектов, попадающих в зоны возможного подтопления;

-  об участках автомобильных дорог и мостах, попадающих в зоны возможного подтопления.

9. Предложить руководителям предприятий города (Радионову В.В., Бицуля А.В., Гуськову А.Б. и другим) в период ледохода и пропуска весенних паводковых вод оказывать помощь городским организациям при подтоплении талыми водами домов, производственных помещений, инженерных сооружений и коммуникаций. Выделять автотранспортную технику, экскаваторы, спецмашины предприятиям и организациям для выполнения противопаводковых мероприятий по первому требованию КЧС и ПБ Администрации города и на прямых договорах.

10. ТО Управления "Роспотребнадзор по Псковской области в г.Великие Луки

( Бабушкина Л.Л)  и МУП «Водоканал»" (Бицуля  А.В.) усилить контроль за санитарно-экологическим состоянием источников питьевого водоснабжения города  и качеством воды в них.

11. ТО Управления "Роспотребнадзор по Псковской области в г.Великие Луки

( Бабушкина Л.Л) ,  ГИБДД (Комаров И.Ф.) , территориальному отделу Великолукской транспортной инспекции по г. Великие Луки (Вылиток Ю.А.):

11.1. Ужесточить контроль за содержанием и санитарно-техническим состоянием территорий и объектов, выпуском сточных вод промышленных и автотранспортных предприятий округа.

11.2. Провести в период до 15.03.2011 обследование технического состояния автозаправочных станций, станций технического обслуживания и транспортных предприятий с целью предотвращения загрязнения водоемов и водостоков нефтепродуктами, о результатах проверок докладывать паводковой комиссии.

11.3. Принимать меры административного воздействия к руководителям предприятий и организаций, допускающим в ходе прохождения паводка нарушения, влекущие материальный ущерб и представляющие угрозу здоровью граждан.

12. Рекомендовать директору филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Псковэнерго» ПО «Южные электрические сети»Харьковой О.Н. обеспечить устойчивое электроснабжение объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов, уделив особое внимание безаварийной эксплуатации электроподстанций, расположенных в зонах возможных подтоплений.

13. . Председателю комитета по вопросам ГО,ЧС и МР Администрации города Шмоткину Н.К, начальнику управления ЖКХ города Новикову А.Е., начальнику поисково-спасательного отряда г. Великие Луки ГБУ Псковской области управление обеспечения деятельности ЧС Петрову Ю.В. ( по согласовании), начальнику отдела ГО, ЧС и МП Администрации Великолукского района Калашник Е.М. ( по согласованию) с 15 марта 2011 года  организовать проведение ледовой разведки на водных бассейнах города ( реки Ловать, Лазавица, Коломенка , Ситовка , рыбопитомников).

14. Председателю комитета по вопросам ГО,ЧС и МР Администрации города Шмоткину Н.К. :

14.1.Уточнить расчёт сил и средств, привлекаемых для спасения людей на водных бассейнах, пропуска ледохода и паводковых вод в 2011году

14.2  Организовать взаимодействие с воинской частью  07264   по проведению работ, связанных с подрывом льда с целью устранения заторов (зажоров).

14.3. Организовать своевременное предоставление информации об опасном повышении уровней  воды, заторных (зажорных) явлениях на водных объектах, угрозе подтопления территорий, подвалов жилых домов и других объектов экономики в Комиссию Администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через оперативного дежурного Государственного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Псковской области» по телефону 794-444.

15. Начальнику финансового управления Администрации   города Копшиновой Л.М. предусмотреть финансирование проведения противопаводковых работ в рамках запланированных бюджетных ассигнований на 2011год.

16. Начальнику отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению Администрации города (Андреева А.С). во взаимодействии  с комитетом  по вопросам ГО,ЧС и МР Администрации города организовать информирование населения о паводковой обстановке и мерах безопасности на водных объектах города.

17. Главному редактору газеты «Великолукская правда Новости»  опубликовать распоряжение и план мероприятий в газете.

18. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Шумайлова Е.В,  комитет по вопросам ГО, ЧС и МР Администрации города (Шмоткин Н.К.) в части их касающейся.

Протокол КЧС и ПБ Администрации города от 28.02.2011  №  2

Председатель комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности

Администрации города Великие Луки                                               В.А.Рощин

- Приложение № 1

к распоряжению КЧС и ПБ

Администрации города                                                                                                          от  28 февраля  2011года  № 2

- П Л А Н

мероприятий по пропуску ледохода и весенних

паводковых вод в 2011 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организовать контроль за состоянием ледовой обстановки на реках, протекающих через территорию города, взаимодействуя с администрациями районов Псковской области. Ежедневно с началом паводка контроль ОГ КЧС и ПБ уровня воды – автомобиль от гаража МУ «УЖКХ Администрации города» | март - апрель | Шмоткин Н.К.. ОГ КЧС города ДСГ ПСО города Начальник центральной спасательной станции Петров А.Н. Гидронаблюдатель отдела Гидрологии ГУ Псковской ЦГМС (по запросу) ВУ № 4 ГИМС МЧС России по Псковской области |
|  | Провести корректировку Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных бассейнах города Великие Луки | до 1 марта | Мелещенко В.И. |
|  | Проверки гидротехнических сооружений в целях обеспечения их готовности к пропуску паводка | По плану УТЭН | Госинспектор Управления тех. и эколог. надзора по Псковской области, Собственники ГТС |
|  | Участие оперативной группы КЧС и ПБ города в тренировке по вопросам взаимодействия в паводкоопасный период, проводимой ГУ МЧС России по Псковской области | до 15 марта | Мелещенко В.И., оперативная группа КЧС и ПБ города |
|  | Произвести проверки готовности сил и средств городского звена областной территориальной подсистемы РСЧС к действиям в условиях ЧС в паводковый период | до 20 марта | Шмоткин Н.К. комитет по вопросам ГО, ЧС и МР Администрации города |
|  | При необходимости вызвать через Главное управление МЧС области саперов АСС Псковской области, в/ч 07264 Виноградскому И.В. на проведение работ, по подрыву льда, устранению заторов (зажоров). | при необходимости, по заявкам Администрации города | Мелещенко В.И. |
|  | Доведение распоряжения КЧС и ПБ города «О запрете выхода на лед на водоемах города» | Газеты, ТВ, радио, Эл. почта по прибытию НШ ОЭ - на дискетах, по факсу | Дубинин С.В. СМИ города, Начальники штабов служб, ОЭ |
|  | Принять меры по очистке от снега и льда дождеприемные и дренажные колодцы, трубы и ливневую канализацию. защите мостов, укреплению обочин дорог. | в течение марта, апреля | МУП «ДСУ», предприятия и организации города |
|  | Уточнить и подготовить резервный жилой фонд на 10 семей и необходимые средства для проведения эвакуации и размещения людей и их имущества, которым может угрожать опасность затопления (подтопления) | до 15 марта | МУ «УЖКХ Администрации города» |
|  | Создать аварийные бригады и обеспечить их необходимыми инструментами и материалами | до 15 марта | Руководители: ЗАО «ЗЭТО», ЗАО «Великолукский молочный комбинат», ВГСХА, МУ «УЖКХ», ЖЭУ, управляющие компании, МУП «ДСУ», МП «Водоканал», МУП «Теплосети», ООО «Радиоприбор», СПРК колхоз «Красный рыбак», ООО «Силовые машины - завод Реостат», РЭС № 1 ОАО «ЮЭС» ОАО «Псковэнерго» |
|  | Установить на период ледохода и паводка визуальный контроль на всех подвергающихся опасности подтопления участках. | март, апрель | Руководители: ЗАО «ЗЭТО», ЗАО «Великолукский молочный комбинат», ВГСХА, УЖКХ, МУП «ДСУ», МП «Водоканал», МУП «Теплосети», ООО «Радиоприбор», СПРК колхоз «Красный рыбак», ООО « Силовые машины - завод Реостат», РЭС № 1 ОАО «ЮЭС» ОАО «Псковэнерго» |
|  | Обеспечить питанием временно отселенных граждан из зон затопления | Финансовые средства из резервного фонда Администрации города | Комитет потребительского ранка и размещения заказов для муниципальных нужд Администрации города Антонюк Е.В |
|  | Организовать на период ледохода патрулирование по набережной р. Ловать в дневное время во взаимодействии с Великолукским участком № 4 ГИМС МЧС России по Псковской области |  | Начальник ГОВД Михайлов С.Н. Начальник ВУ № 4 Загнетов П.А. Начальник центральной спасательной станции Петров А.Н. |
|  | Установить запрещающие знаки и вывесить плакаты, предупреждающие население о запрете выхода на лед р. Ловать (где не установлены) | март, апрель | Начальник центральной спасательной станции Петров А.Н. |
|  | Еженедельно, а с 15 марта ежедневно проводить замеры толщины льда на р. Ловать. Информацию представлять в отдел по вопросам ГО, ЧС и МР Администрации города | март, апрель | Начальник центральной спасательной станции Петров А.Н. |
|  | Организовать выступления по радио, телевидению и дать информацию в печати по предупреждению несчастных случаев в период пропуска льда и паводковых вод. | март, апрель | Начальник отдела по СМИ Администрации города, Комитет по вопросам ГО,ЧС и МР, Администрации города; ВУ № 4 ГИМС МЧС России по Псковской области МУ «УЖКХ Администрации города» |
|  | В целях предупреждения несчастных случаев с детьми на водоемах и реках города провести беседы в школах и дошкольных учреждениях | март, апрель | Начальник центральной спасательной станции, Управление образования, ВУ № 4 ГИМС МЧС России по Псковской области, ВОСВОД |
|  | Обеспечить дежурство медперсонала и милиции в местах проведения взрывных работ для оказания, в случае необходимости, помощи пострадавшим и оцепление. | при необходимости | МУЗ «ЦГБ» Залепа И.В. Начальник ГОВД Михайлов. С.Н. |
|  | Выделить плавсредства (при необходимости) в распоряжение ГОВД, МУ «УЖКХ» для выполнения мероприятий по спасанию (организации охраны) на водах в период затопления (подтопления) | при необходимости | Директор МП «Городской парк культуры» Чучалов И.А. |
|  | Поисково-спасательному отряду быть в готовности: - к участию в выполнении работ по предупреждению затоплений (подтоплений) участков территории города; - к выполнению мероприятий по спасанию людей и имущества граждан из зон затоплений (подтоплений); - к ведению поисковых работ погибших на водах. | с 15 марта | Начальник ПСО Петров Ю.В. (по согласованию с ГУ МЧС России по Псковской области) |
|  | ГУ «2 ОФПС по Псковской области» обеспечить готовность сил и средств для проведения работ по откачке воды в зонах подтопления, спасанию людей и имущества из зон затоплений. | к 15 марта | Гулякин С.В. (по согласованию с ГУ МЧС России по Псковской области) |
|  | Подготовка аварийной бригады: людей – 10 чел. экскаватор – 1 ед. самосвал – 2 ед. автокран – 1 ед. бульдозер - 1 ед. каток – 1 ед. | к 15 марта | МУ «УЖКХ Администрации города» МУП « ДСУ» |
|  | Руководителям средств массовой информации обеспечить информирование населения города о паводковой обстановке и мерах безопасности на водных бассейнах города и области. | до завершения пропуска талых вод | Главные редакторы газет: «Великолукская правда Новости» «Великолукские Ведомости» «Стерх-Луки» «Новый день» |
|  | Организация взаимодействия с «Обществом охотников и рыболовов» | при необходимости | Мелещенко В.И. |
|  | Обеспечить своевременный сброс воды на гидротехнических сооружениях | при необходимости | Радионов В.В. Науменко А.Д. |
|  | Обеспечить своевременное развертывание пунктов временного размещения населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | при необходимости | Максимов К.В.- председатель городской эвакокомиссии |