Утверждена

Постановлением Администрации

города Великие Луки

от 04.04.2011  № 611

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений в городе Великие Луки на 2011-2013 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры                 по содержанию и благоустройству воинских захоронений в городе Великие Луки на 2011-2013 годы»

| Наименование программы | «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений в городе Великие Луки на 2011-2013 годы» (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Постановление Администрации Псковской области от 23.12.2010 г. № 529 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории Псковской области на 2011-2013 годы» |
| Разработчики программы | Комитет культуры Администрации города Великие Луки |
| Исполнитель-координатор программы | Администрация города Великие Луки Комитет культуры Администрации города Великие Луки |
| Исполнители программы | Администрация города Великие Луки Комитет культуры Администрации города Великие Луки Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки Комитет по делам молодежи Администрации города Великие Луки |
| Цель и задачи программы | Цель программы: - приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества в г. Великие Луки Задачи программы: - ремонт (реконструкция) и благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества в г. Великие Луки; - выявление, захоронение останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, установление имен погибших при защите Отечества при проведении поисковых работ на территории города; |
| Основные целевые индикаторы | - Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков в г. Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества, состоящих на государственном учете в Псковской области (в процентах); - Количество поисковых экспедиций, проведенных поисковыми отрядами города по выявлению неизвестных (неучтенных) воинских захоронений и не погребенных останков; |
| Сроки реализации программы | 2011-2013 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования; Финансирование по реализации Программы, тыс.рублей. 2011-2013 гг.; 2011 г.; 2012 г.; 2013 г.. Всего из всех источников; 5598; 465; 1313; 3820. Областной бюджет; 5023; 400; 1123; 3500. Муниципальный бюджет; 575; 65; 190; 320. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Реализация программы позволит обеспечить: приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков города Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества; - Выявление, перезахоронение останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, установление имен погибших при защите Отечества; |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

История города Великие Луки неразрывно связанна с историей борьбы русского народа за независимость, сохранение самостоятельности и национального достоинства. Город-воин – это определение как нельзя лучше подходит нашему городу. Это всегда был город-крепость, город-пограничник, жителям которого не раз пришлось защищать военные рубежи. В 2008 г. городу было присвоено Почетное звание «Город воинской славы».

Немых свидетельств многовековой истории города практически не осталось. В годы Великой Отечественной войны на территории города Великие Луки проходили ожесточенные сражения. В них принимали участие, как регулярные части Красной Армии, так и партизанские отряды. Город был полностью разрушен: уничтожено 2782 дома из 3090, выведены из строя все промышленные предприятия, школы, медицинские и культурные учреждения. В память о тех героических днях в городе воздвигнуты обелиски, памятники, памятные знаки. Более 5,5 тыс. воинов покоится на мемориальном воинском захоронении, заложенном в 1943 г., а в 1970 г. оно было реконструировано и приняло современный облик.

По состоянию на 01 января 2011 г. на территории города Великие Луки находятся: мемориальное воинское захоронение, памятники истории, памятные знаки, всего 26  объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Большинство надгробий, памятников, стел, обелисков, элементов ограждений и других мемориальных сооружений было установлено в 60-70-е годы прошлого столетия. В настоящее время многие из них требуют ремонта. Выполненные из цемента, бетона, они с момента сооружения обветшали. Их внешний вид в полной мере не соответствует значимости подвига павших.

В связи с вышеизложенным проблема ремонта и благоустройства воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, является актуальной.

Проблемы, связанные с недостаточным финансированием мероприятий по сохранности, благоустройству, ремонту (реконструкции) воинских захоронений, памятников, памятных знаков г. Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества, мероприятий поисковой работы по выявлению, перезахоронению останков военнослужащих, установлению имен погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны, должны решаться программно-целевыми методами.

Совместными усилиями всех заинтересованных структур, программными методами, планируется улучшить качество содержания и благоустройства воинских захоронений, расположенных в г. Великие Луки, изменить отношение руководителей различных уровней, общественности и горожан к вопросам увековечения памяти погибших за Отечество.

2. Цель и задачи программы

Программа ставит цель:

приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков г. Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в соответствии с требованиями современного общества; достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Для достижения поставленной цели программа предусматривает решение следующих задач:

а) Ремонт (реконструкция) и благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества в г. Великие Луки;

б) Выявление, захоронение останков военнослужащих, погибших                     в годы Великой Отечественной войны, установление имен погибших при защите Отечества при проведении поисковых работ на территории города Великие Луки;

3. Сроки реализации программы

Программа рассчитана на 2011-2013 годы, так как решение таких проблем, как ремонт (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков г. Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества, выявление, перезахоронение останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, установление имен погибших при защите Отечества предусматривает проведение большого количества мероприятий по капитальному ремонту военно-мемориальных объектов с большими финансовыми затратами.

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование программы

Выполнение намеченных мероприятий планируется осуществлять за счет средств областного и муниципального бюджетов, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

Планируется выделение средств на реализацию программы в соответствии со следующей таблицей.

Таблица

Объем средств, выделяемых на реализацию программы

(тыс. рублей)

| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Всего | 5598 | 465 | 1313 | 3820 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | 5023 | 400 | 1123 | 3500 |
| муниципальный бюджет | 575 | 65 | 190 | 320 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

5. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий программы с указанием сроков, финансовых ресурсов и результатов реализации программы представлен                               в приложении к программе.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

В результате реализации программы к концу 2013 года предполагается:

- решить проблемы, связанные с ремонтом и благоустройством воинских захоронений, памятников и памятных знаков в г. Великие Луки;

- усовершенствовать работу по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны и во время других вооруженных конфликтов;

- улучшить работу по военно-патриотическому воспитанию детей                    и молодежи г. Великие Луки;

- осуществить захоронение выявленных в ходе проведения поисковых работ останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, по возможности установить их имена;

Количественные показатели планируемых результатов реализации программы

| Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков г. Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которым необходим ремонт (реконструкция), на 01 января 2011 г., единиц | Планируется отремонтировать воинских захоронений по годам, единиц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 9 | 2 | 2 | 5 |

7. Система целевых индикаторов и методика оценки эффективности программы

Целевые индикаторы и показатели реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений в городе Великие Луки на 2011-2013 годы»

| Цели и задачи программы | Целевые индикаторы | Еди-ницы изме-рения |  | Показатели реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Цель - приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков г. Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в соответствии с требованиями современного общества, достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков г. Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества, и благоустройство территорий воинских захоронений, памятников и памятных знаков участникам Великой Отечественной войны | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | % |  |  | 22 % | 22 % | 56 % |
| Задача 2. Выявление, захоронение останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, установление имен погибших при защите Отечества при проведении поисковых работ на территории города Великие Луки | Количество поисковых экспедиций, проведенных поисковыми отрядами города, по выявлению неизвестных (неучтенных) воинских захоронений и непогребенных останков военнослужащих | Еди-ниц | 2 |  | 2 | 2 | 2 |

Эффективность программы определяется степенью достижения ожидаемых значений целевых индикаторов программы:

1. Доля приведенных (Дп) в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков г. Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества, должна составить к 01 января 2014 г. 100%.

В качестве базового показателя принято количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков г. Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на 01 января 2011 года

Показатель целевого индикатора (Дп) определяется по формуле:

|  | Ко |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дп = | ---------- | × | 100%, | где: |
|  | Кпр |  |  |  |

Ко - количество отремонтированных (приведенных в надлежащее состояние) воинских захоронений, памятников и памятных знаков                           в г. Великие Луки;

Кпр – количество подлежащих ремонту (реконструкции) воинских захоронений, памятников и памятных знаков в г. Великие Луки

2. Количество поисковых экспедиций, проведенных поисковыми отрядами города по выявлению неизвестных (неучтенных) воинских захоронений и непогребенных останков военнослужащих в отчетном году.

Итоги реализации программы будут считаться эффективными, если целевые индикаторы будут выше базовых показателей.

8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией программы осуществляется Администрацией города Великие Луки. Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование выделяемых на реализацию программных мероприятий средств.

Субъекты выполнения мероприятий, указанные в графе «Исполнители» Перечня мероприятий программы первыми, являются ответственными за выполнение мероприятий. Они могут создавать межведомственные группы, работу которых организуют и контролируют и два раза в год - к 10 января и 10 июля представляют в Администрацию города Великие Луки в виде справок о ходе выполнения мероприятий программы с указанием порядкового номера мероприятия и анализом эффективности использования выделяемых финансовых средств.

Ход и результаты выполнения мероприятий программы рассматриваются на совещаниях в Администрации города.