## Регистрационный номер 62

## Опубликовано 19.05.2008

## ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА

МУ «Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации  города Великие  Луки» приглашает предприятия, организации принять участие в открытом аукционе  по выполнению  ремонтно-строительных работ  во 3 квартале 2008 года.

1.Форма  торгов – открытый аукцион.

2.Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации г. Великие Луки»; 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр.Ленина 51/36, тел./факс 3-73-84,  3-02-08;   контактное лицо – Груздов Александр Константинович. Гордеева Любовь Валентиновна.

Электронная почта: adminvl@mart.ru

3.Предмет муниципального контракта:

Лот № 1 –Капитальный  ремонт фасадов:

- ул.Некрасова,13-1130 м2.

- ул.Сверная,14    -330 м2.

- ул. Северная,16 – 330 м2.

- ул.Северная,20  - 330 м2.

- ул. Северная,22 – 330 м2.

- ул.Гастелло,7 -   1190 м2.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) – 1 200 000 рублей (один миллион двести  тысяч) рублей.

Лот № 2- Капитальный ремонт рулонных  кровель

- ул.Малышева,28 – 930 м2.

- ул. Радищева,8    -- 1210 м2.

- пр.Гагарина,17    -- 1955 м2.

- ул.Дворецкая,13 к2.-851 м2.

- ул.Рабочая,5         -  2300 м2.

- ул.Корниенко,1    -    686 м2.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота)  3 700 000  рублей  (три миллиона семьсот тысяч рублей).

Лот № 3 – Капитальный ремонт шиферных кровель:

- ул. Малышева,3 – 630 м2.

- пр.Ленина,55       -  550 м2.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота)  900 000 рублей (девятьсот тысяч рублей)

Лот № 4 Капитальный ремонт внутренних систем водопровода:

- ул. Дьяконова,19 –          287 м.п.

- пр-зд Нелидовский,1 –    202 м.п.

- ул. Ставского,56           -    214 м.п.

- ул.Р.Люксембург 23/26 –158 м.п.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота)  700 000 рублей (семьсот  тысяч рублей).

Лот № 5 Капитальный ремонт   системы канализации:

1. ул. Мурманская,3 --     256 м.п.

2. ул.Гоголя,11           --      64 м.п.

3. ул.Гоголя,10/15      --     265 м.п.

4. пр.Гагарина,132     --      40 м.п.(наружная канализация)

Начальная (максимальная) цена контракта (лота)  970 000 рублей (девятьсот семьдесят тысяч рублей).

Лот № 6 Капитальный ремонт балконов:

1.  пр. Ленина,14                  -16 шт.

2.  ул. Л.Чайкиной,8             - 12 шт.

3.  пл. Юбилейная,3              - 60 шт.

4.  пр.Ленина,46,53,55	- 23 шт.

5.  ул.Зверева,32 .	-   1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота):  1 170 000 рублей ( один миллион сто семьдесят тысяч рублей).

Всего стоимость 6 Лотов – 8 640 000 рублей (восемь миллионов шестьсот сорок тысяч рублей)

4.Источник финансирования: средства местного бюджета

Технические задания на выполнение ремонтно-строительных работ приведены в документации об аукционе.

5. Документация об аукционе  представляется участникам размещения заказа после опубликования извещения о проведении аукциона в печатном издании газеты «Великолукская правда «Новости» или на официальном сайте муниципального образования «Город Великие Луки» – www.velikieluki.ru  на основании письменного заявления, поданного заказчику по адресу: 182100, Псковская область, г.Великие Луки, пр.Ленина 51/36, каб. № 5, на магнитном носителе (дискета участника).

6.Для ознакомления  документация  об аукционе размещена на официальном сайте муниципального образования «Город Великие Луки» – www.velikieluki.ru. Плата за получение  документации  об аукционе не устанавливается.

7. Время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе _до 10__ часов 09.06._2008 г.

8. Место, дата и время проведения  открытого аукциона  в ___ часов ___ минут _______2008г. по адресу - 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина, 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. 1.

9. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим выполнение работ, составляющих предмет конкурса, не установлены.

10.  Организатор аукциона имеет право отменить аукцион или перенести на другую  дату в соответствии с законодательством РФ, а также вправе принять решение о внесении изменений в документацию и в извещение о проведении открытого аукциона  не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок  на участие в аукционе.

Примечание: Обращаем ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект  документации об аукционе  на официальном сайте и не направившие заявление на получение  документации об аукционе  на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на  официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений по документации об аукционе. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к   документации об аукционе.

ЗАКАЗЧИК:

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства                                                    Муромцева Н.В.

УТВЕРЖДАЮ

И.О.    Начальника

Управления жилищно-

Коммунального хозяйства

________Н.В.Муромцева..

«    «  __________2008г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ открытого  АУКЦИОНА  ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА

на  ремонтно-строительные  работы

в 3 квартале 2008 года

г. Великие Луки 2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По Лоту № 1; Капитальный ремонт фасадов жилых домов:

- ул. Некрасова,13-1130 м2.

- ул. Сверная,14    -330 м2.

- ул. Северная,16 – 330 м2.

- ул. Северная,20  - 330 м2.

- ул. Северная,22 – 330 м2.

- ул. Гастелло,7 -   1190 м2.

Участник размещения заказа должен ознакомиться с существующими объектами  и на основании ведомости объемов работ, настоящего технического задания отразить в графике производства работ все предстоящие работы.

Капитальный ремонт включает в себя  ремонт штукатурки фасадов, огрунтовка стен фасадов, шпатлевка стен ,окраска перхлорвиниловыми красками ( Гастелло,7,Некрасова,13) казеиновая окраска фасадов (ул.Северная,14,16,20,22) масляная окраска ранее окрашенных окон,, ремонт и окраску дверей, замена  оконных отливов  Работы по капитальному ремонту фасадов, включая выполнение сопутствующих работ, отраженных в «Ведомости объемов работ» должны выполнятся в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, рекомендациями заводов – изготовителей комплектующих и материалов.

Во избежание несчастного случая, при выполнении работ по капитальному ремонту фасадов должно быть выполнено ограждение ремонтируемой части  здания. Затраты по устройству ограждения должны быть учтены в стоимости работ.

Ведомость объемов работ

Максимальная стоимость Лота №1 ремонт фасадов- 1 200 000 рублей.

(один миллион двести тысяч рублей)

| № п/п. | Адрес. | Перечень работ. | Объем. | Сумма. в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул.Гастелло,7. | 1. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню с земли и лесов цементно-известковым раствором пл. до 5 м2. | 96 м2. | 300 000 |
|  |  | 2. Ремонт штукатурки откосов | 40 м2 |  |
|  |  | 3. Огрунтовка фасадов простых с люлек | 1190м2. |  |
|  |  | 4. Шпатлевка простых фасадов с люлек | 1190м2. |  |
|  |  | 5. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с люлек. | 1190 М2. |  |
|  |  | 6. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расч. старой до 35%. | 120 м2 |  |
| 2. | Ул.Некрасова,13 | 1. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню с земли и лесов цементно-известковым раствором пл. до 5 м2. толщ.слоя до 20 мм. | 11 м2. | 500 000 |
|  |  | 2. Ремонт штукатурки откосов | 27 м2 |  |
|  |  | 3. Огрунтовка фасадов простых с люлек | 1130 м2 |  |
|  |  | 4. Шпатлевка простых фасадов с люлек | 1130 м2 |  |
|  |  | 5. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с люлек. | 1130 м2. |  |
|  |  | 6. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расч. старой до 35%. | 230 м2 |  |
|  |  | 7. Разборка оконных отливов и водосточных труб. | 146 м.п. |  |
|  |  | 8. Установка оконных отливов из оцинкованной стали. | 35 м2. |  |
|  |  | 9.Установка водосточных воронок. | 6 шт. |  |
|  |  | 10. Установка колен. | 18 шт. |  |
|  |  | 11. Установка водосточных труб прямых звеньев. | 72 м.п. |  |
|  |  | 12. Очистка поверхности фасадов от предыдущих красок с земли и лесов. | 1130 м2. |  |
|  |  | 13. Масляная окраска металлических балконных решеток за 2 раза. | 105 м2. |  |
|  |  | 14. Разборка и установка деревянных поручней. | 127 м.п. |  |
|  |  | 15. Смена обделок из оцинкованной стали балконных отливов, карнизов. шир. до 0,7 м. | 127 м.п. |  |
|  |  | 16. Вывоз мусора . | 11,6 т. |  |
| 3. | Ул.Северная,14. | 1. Перетирка штукатурки фасадов гладких с лестниц. | 330 м2. | 100 000 |
|  |  | 2. Смена обделок из листовой стали поясков,отливов,карнизов шир. До 0,7 м. | 66 м.п. |  |
|  |  | 3. Ремонт штукатурки откосов. | 40 м2. |  |
|  |  | 4 . Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню с земли и лесов цементно-известковым раствором пл. до 5 м2. толщ.слоя до 20 мм. | 90 м2. |  |
|  |  | 5. Окраска казеиновыми красками фасадов. | 330 м2. |  |
|  |  | 6. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с расч. старой до 10%. | 47 м2. |  |
|  |  | 7. Ремонт дверных коробок в каменных стенах со снятием полотен. | 1 шт. |  |
|  |  | 8. . Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с расч. старой до 35%. | 7 м2. |  |
|  |  | 9. Демонтаж дверных коробок. | 1 шт. |  |
|  |  | 10. Установка дверных блоков. | 4,5 м2. |  |
| 4. | Ул.Северная,16. | 1. Перетирка штукатурки фасадов гладких с лестниц. | 330 м2. | 100 000 |
|  |  | 2. Смена обделок из листовой стали поясков, отливов, карнизов шир. До 0,7 м. | 66 м.п. |  |
|  |  | 3. Ремонт штукатурки откосов. | 40 м2. |  |
|  |  | 4 . Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню с земли и лесов цементно-известковым раствором пл. до 5 м2. толщ.слоя до 20 мм. | 90 м2. |  |
|  |  | 5. Окраска казеиновыми красками фасадов. | 330 м2. |  |
|  |  | 6. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с расч. старой до 10%. | 47 м2. |  |
|  |  | 7. Ремонт дверных коробок в каменных стенах со снятием полотен. | 1 шт. |  |
|  |  | 8. . Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с расч. старой до 35%. | 7 м2. |  |
|  |  | 9. Демонтаж дверных коробок. | 1 шт. |  |
|  |  | 10. Установка дверных блоков. | 4,5 м2. |  |
| 5. | Ул.Северная,20. | 1. Перетирка штукатурки фасадов гладких с лестниц. | 330 м2. | 100 000 |
|  |  | 2. Смена обделок из листовой стали поясков, отливов, карнизов шир. До 0,7 м. | 66 м.п. |  |
|  |  | 3. Ремонт штукатурки откосов. | 40 м2. |  |
|  |  | 4 . Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню с земли и лесов цементно-известковым раствором пл. до 5 м2. толщ.слоя до 20 мм. | 90 м2. |  |
|  |  | 5. Окраска казеиновыми красками фасадов. | 330 м2. |  |
|  |  | 6. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с расч. старой до 10%. | 47 м2. |  |
|  |  | 7. Ремонт дверных коробок в каменных стенах со снятием полотен. | 1 шт. |  |
|  |  | 8. . Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с расч. старой до 35%. | 7 м2. |  |
|  |  | 9. Демонтаж дверных коробок. | 1 шт. |  |
|  |  | 10. Установка дверных блоков. | 4,5 м2. |  |
| 6. | Ул.Северная,22. | 1. Перетирка штукатурки фасадов гладких с лестниц. | 330 м2. | 100 000 |
|  |  | 2. Смена обделок из листовой стали поясков,отливов,карнизов шир. До 0,7 м. | 66 м.п. |  |
|  |  | 3. Ремонт штукатурки откосов. | 40 м2. |  |
|  |  | 4 . Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню с земли и лесов цементно-известковым раствором пл. до 5 м2. толщ.слоя до 20 мм. | 90 м2. |  |
|  |  | 5. Окраска казеиновыми красками фасадов. | 330 м2. |  |
|  |  | 6. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с расч. старой до 10%. | 47 м2. |  |
|  |  | 7. Ремонт дверных коробок в каменных стенах со снятием полотен. | 1 шт. |  |
|  |  | 8. . Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с расч. старой до 35%. | 7 м2. |  |
|  |  | 9. Демонтаж дверных коробок. | 1 шт. |  |
|  |  | 10. Установка дверных блоков. | 4,5 м2. |  |

По лоту № 2 Ремонт рулонных кровель  жилых домов:

1. ул. Малышева,28 – 930 м2.

2. ул. Радищева,8    -- 1210 м2.

3. пр. Гагарина,17    -- 1955 м2.

4. ул. Дворецкая,13 к2.-851 м2.

5.ул. Рабочая,5         -  2300 м2.

6. ул .Корниенко,1    -    686 м2.

Общие требования

Участник размещения заказа должен ознакомиться с существующими объектами  и на основании ведомости объемов работ, настоящего технического задания отразить в графике производства работ все предстоящие работы.

Капитальный ремонт включает в себя капитальный ремонт плоской  кровли и парапетов  здания с использованием наплавляемых материалов в 2 слоя с полным  вскрытием  покрытия кровли, ремонтом цементной стяжки, огрунтовкой  основания кровли, ремонтом выходов на кровлю.

Технические характеристики  материалов:

Нижний слой - СБС модифицированный битумно-полимерный  наплавляемый материал. Основа-полиэстер. Гибкость на брусе (R-25). Теплостойкость: в течение 2 часов, не выше –15градусов С. и не ниже +85градусов С. Развес материала: не менее 3,5 кг/м2.

#### Верхний слой -  СБС модифицированный битумно-полимерный наплавляемый материал. Основа – полиэстер. Гибкость: на брусе(R-25).

Теплостойкость: в течение 2 часов, не выше –15градусов С. и не ниже +85градусов С. Развес материала: не менее 5,0 кг/м2.

Работы по капитальному ремонту кровли, включая выполнение сопутствующих работ, отраженных в «Ведомости объемов работ» должны выполнятся в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, рекомендациями заводов – изготовителей комплектующих и материалов.

Во избежание несчастного случая, при выполнении работ по капитальному ремонту кровли должно быть выполнено ограждение ремонтируемой части  здания. Затраты по устройству ограждения должны быть учтены в стоимости работ.

Ведомость объемов работ.

Максимальная стоимость Лота №2 - 3 700 000 рублей (три миллиона семьсот тысяч рублей).

| № п/п. | Адрес. | Перечень работ. | Объем. | Сумма. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Малышева,28. | 1.Разборка покрытий кровель из рулонных материалов. | 450м2. | 430 000 |
|  |  | 2. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой. | 450м2. |  |
|  |  | 3.Устройство кровель из наплавленных материалов в два слоя. | 930 м2. |  |
|  |  | 4. Устройство примыканий из оцинкованной стали к стенам, парапетам, вент шахтам. | 225 м.п.. |  |
|  |  | 5. Ремонт цементной стяжки основания кровли . | 192 м2. |  |
|  |  | 6.. Погрузка и перевозка строительного мусора. | 5т. |  |
| 2. | Ул. Радищева,8. | 1.Разборка покрытий кровель из рулонных материалов. | 600м2. | 550 000 |
|  |  | 2. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой. | 600 м2. |  |
|  |  | 3.Устройство кровель из наплавленных материалов в два слоя. | 1210 м2. |  |
|  |  | 4. Устройство примыканий из оцинкованной стали к стенам, парапетам, вент шахтам. | 306 м.п. |  |
|  |  | 5. Ремонт цементной стяжки основания кровли. | 120 м2. |  |
|  |  | 6. Погрузка и перевозка строительного мусора | 6 т. |  |
| 3. | Пр.Гагарина,17. | 1.Разборка покрытий кровель из рулонных материалов. | 1955м2. | 900 000 |
|  |  | 2. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой. | 1955 м2. |  |
|  |  | 3.Устройство кровель из наплавленных материалов в два слоя. | 1955 м2. |  |
|  |  | 4. Устройство примыканий из оцинкованной стали к стенам, парапетам, вент шахтам. | 301 м.п. |  |
|  |  | 5. Ремонт цементной стяжки основания кровли. | 120 м2. |  |
|  |  | 6. Погрузка и перевозка строительного мусора | 20 т. |  |
| 4. | Ул.Дворецкая,13к2. | 1.Разборка покрытий кровель из рулонных материалов. | 851 м2. | 400 000 |
|  |  | 2. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой. | 851 м2. |  |
|  |  | 3.Устройство кровель из наплавленных материалов в два слоя. | 851 м2 |  |
|  |  | 4. Устройство примыканий из оцинкованной стали к стенам, парапетам, вент шахтам. | 115 м.п. |  |
|  |  | 5. Ремонт цементной стяжки основания кровли. | 94 м2. |  |
|  |  | 6. Погрузка и перевозка строительного мусора | 7 т. |  |
|  |  | 7. Устройство покрытия из наплавленных материалов в один слой (парапеты, выход на кровлю, вентканалы). | 83 м2. |  |
|  |  | 8. Устройство обделок в местах примыкания кровли к трубостойкам. | 8 шт. |  |
| 5. | Ул.Рабочая,5. | 1.Разборка покрытий кровель из рулонных материалов. | 2300м2 | 1100 000 |
|  |  | 2. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой. | 2300 м2. |  |
|  |  | 3.Устройство кровель из наплавленных материалов в два слоя. | 2300 м2. |  |
|  |  | 4. Ремонт цементной стяжки основания кровли. | 240 м2. |  |
|  |  | 5. Погрузка и перевозка строительного мусора | 21 т. |  |
|  |  | 6. Устройство покрытия из наплавленных материалов в один слой (парапеты, выход на кровлю, вентканалы). | 240 м2. |  |
|  |  | 7. Устройство обделок в местах примыкания кровли к трубостойкам. | 17 шт. |  |
| 6. | Ул.Корниенко,1 | 1.Разборка покрытий кровель из рулонных материалов. | 343м2 | 320 000 |
|  |  | 2. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой. | 343 м2. |  |
|  |  | 3.Устройство кровель из наплавленных материалов в два слоя. | 686 м2. |  |
|  |  | 4. Ремонт цементной стяжки основания кровли. | 64 м2. |  |
|  |  | 5. Погрузка и перевозка строительного мусора | 6 т. |  |
|  |  | 6. Устройство покрытия из наплавленных материалов в один слой (парапеты, выход на кровлю, вентканалы). | 66 м2. |  |
|  |  | 7. Устройство обделок в местах примыкания кровли к трубостойкам. | 3 шт. |  |

## По Лоту № 3   Ремонт шиферных кровель жилых домов

- ул.Малышева,3 – 630 м2.

- пр.Ленина,55    -  1233 м2.

Общие требования

Участник размещения заказа должен ознакомиться с существующими объектами  и на основании ведомости объемов работ, настоящего технического задания отразить в графике производства работ все предстоящие работы.

Капитальный ремонт шиферной кровли включает в себя разборку и устройство покрытия шиферной кровли ,  разборку и   устройство свесов и желобов, коньковых, разделок возле труб, ремонт обрешетки.

Работы по капитальному ремонту кровли, включая выполнение сопутствующих работ, отраженных в «Ведомости объемов работ» должны выполнятся в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, рекомендациями заводов – изготовителей комплектующих и материалов.

Во избежание несчастного случая, при выполнении работ по капитальному ремонту кровли должно быть выполнено ограждение ремонтируемой части  здания. Затраты по устройству ограждения должны быть учтены в стоимости работ.

Ведомость объемов работ

Максимальная стоимость Лота №3  - капитальный ремонт шиферных кровель – 900  000 рублей  (девятьсот тысяч рублей)

| По Лоту № 4: Капитальный ремонт внутренних систем водопровода. № п/п. | Адрес. | Перечень работ. | Объем. | Сумма. в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Малышева,3. | 1.Разборка покрытий кровель из листовой стали. | 630м2. | 300 000 |
|  |  | 2.Устройство кровли из волнистых а/цем. листов с , обделкой конька и разделок возле труб из листовой оцинкованной стали. | 630 м2. |  |
|  |  | 3.Смена обрешетки | 410м2. |  |
|  |  | 4. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш. | 50м.п. |  |
|  |  | 5. Огнезащита обрешетки под кровлю | 130м2. |  |
|  |  | 6. Огнезащита деревянных конструкций ферм,балок,стропил,мауэрлатов. | 18 м3. |  |
|  |  | 7. Разборка и устройство слуховых окон. | 3 шт. |  |
|  |  | 8. Покрытие слуховых окон из оцинкованной стали. | 21 м2. |  |
|  |  | 9. Оштукатуривание поверхности дымовых труб. | 76,6 м2. |  |
|  |  | 10. Подшивка подполок досками обшивки. | 39,6 м2. |  |
|  |  | 11. Разборка и устройство покрытий козырька из листовой стали. | 7,8 м2. |  |
|  |  | 12. Ремонт элементов каркаса козырька. | 0,012 м3. |  |
|  |  | 7. Погрузка и вывоз мусора. | 12т. |  |
| 2. | Пр.Ленина,55. | 1.Разборка покрытий кровель | 1223 м2. | 600 000 |
|  |  | 2.Устройство кровли из волнистых а/цем. листов с устройством обрешетки, обделкой конька и разделок возле труб из листовой оцинкованной стали. | 1223м2. |  |
|  |  | 3.Смена обрешетки | 244м2. |  |
|  |  | 4. Разборка и устройство слуховых окон. | 8 шт. |  |
|  |  | 5. Покрытие слуховых окон из оцинкованной стали. | 56 м2. |  |
|  |  | 6. Разборка и устройство ограждения кровли | 138 м.п. |  |
|  |  | 7. Смена водосточных труб прямые звенья | 140 м.п. |  |
|  |  | 8. Смена колен | 20 шт. |  |
|  |  | 9. Смена воронок | 10 шт. |  |
|  |  | 10.Смена отливов. | 3 шт. |  |
|  |  | 12. Погрузка и вывоз мусора | 12 т. |  |

- ул. Дьяконова,19 –          287 м.п.

- пр-зд Нелидовский,1 –    202 м.п.

- ул. Ставског,56           -    214 м.п.

- ул.Р.Люксембург 23/26 –158 м.п.

Участник размещения заказа должен ознакомиться с существующими объектами  и на основании ведомости объемов работ, настоящего технического задания отразить в графике производства работ все предстоящие работы.

Капитальный ремонт  внутренних  систем  водоснабжения включает в себя  замену внутренней разводки водоснабжения, замену вентилей ,кранов, установка водомеров, масляная окраска труб, гидравлическое испытание трубопроводов, врезка в существующие сети. Работы по капитальному ремонту внутренних систем водоснабжения, включая выполнение сопутствующих работ, отраженных в «Ведомости объемов работ» должны выполнятся в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, рекомендациями заводов – изготовителей комплектующих и материалов.

Ведомость объемов работ

Максимальная стоимость Лота №4 ремонт водопровода- 700 000 рублей.

( семьсот тысяч рублей)

| По Лот № 5 Капитальный ремонт системы канализации: № п/п. | Адрес. | Перечень работ. | Объем. | Сумма. в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Дьяконова,19. | 1. Смена внутренних трубопроводов из оцинкованных труб Д-20мм. | 200 м.п. | 200 000 |
|  |  | 2. Смена внутренних трубопроводов из оцинкованных труб Д-50мм. | 85 м.п. |  |
|  |  | 3. Смена внутренних трубопроводов из оцинкованных труб Д-40мм. | 2 м.п. |  |
|  |  | 4. Смена вентилей Д-20мм. | 40 шт. |  |
|  |  | 5. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов Д-50 мм. | 1 вр. |  |
|  |  | 6. Гидравлическое испытание трубопроводов Д до 50 мм. | 287 м.п. |  |
|  |  | 7. Масляная окраска труб за 2 раза. | 50 м2. |  |
|  |  | 8. Установка шаровых кранов Д-50мм. | 2 шт.. |  |
|  |  | 9. Установка водомеров Д-40мм. | 1 сч.. |  |
|  |  | 10.Погрузка и вывоз мусора | 0,9 т. |  |
| 2. | Пр-зд. Нелидовский,1. | 1.Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д-40мм. | 100м.п. | 120 000 |
|  |  | 2.Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д-15мм. | 68 м,п. |  |
|  |  | 3.Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д-20мм. | 10 м.п. |  |
|  |  | 4.Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д-25мм. | 15 м.п. |  |
|  |  | 5.Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д-32мм. | 9 м.п. |  |
|  |  | 6. Смена вентилей Д=50мм. | 1 шт. |  |
|  |  | 7. Устройство водомерных узлов с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. | 1 узел.ё |  |
|  |  | 8. Изоляция арматуры и фланцевых соединений. | 1 шт. |  |
|  |  | 9. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов Д-32мм. | 1 вр. |  |
| 3. | Ул. Ставского 56 | 1.Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д-25мм. | 84 м.п. | 200 000 |
|  |  | 2.Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д-57мм. | 130 м.п. |  |
|  |  | 3.Смена вентилей Д-25мм. | 28 шт. |  |
|  |  | 4. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов Д-50мм. | 1 вр. |  |
|  |  | 6. Гидравлическое испытание трубопроводов | 214 м.п. |  |
|  |  | 7. Масляная окраска труб за 2 раза. | 50 м2. |  |
| 4. | Ул.Р.Люксембург,23/26. | 1.Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д-25мм. | 50 м.п. | 180 000 |
|  |  | 2.Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д-50мм. | 54 м.п. |  |
|  |  | 3.Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д-100мм. | 54 м.п |  |
|  |  | 3.Смена вентилей Д-25мм. | 24 шт. |  |
|  |  | 4. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов Д-100мм. | 1 вр. |  |
|  |  | 6. Гидравлическое испытание трубопроводов | 158 м.п. |  |
|  |  | 7. Масляная окраска труб за 2 раза. | 48 м2. |  |

1. ул. Мурманская,3 --     256 м.п.

2. ул.Гоголя,11           --      64 м.п.

3. ул.Гоголя,10/15      --     265 м.п.

4. пр.Гагарина,132     --      40 м.п.(наружная канализация)

Участник размещения заказа должен ознакомиться с существующими объектами  и на основании ведомости объемов работ, настоящего технического задания отразить в графике производства работ все предстоящие работы.

Капитальный ремонт  внутренних  систем  канализации включает в себя  замену внутренней разводки канализации,  врезку в существующие сети. Капитальный ремонт наружной канализации включает в себя земляные работы, прокладку чугунных труб канализации и подключение к городской наружной сети канализации. Работы по капитальному ремонту внутренних и наружных систем  канализации, включая выполнение сопутствующих работ, отраженных в «Ведомости объемов работ» должны выполнятся в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, рекомендациями заводов – изготовителей комплектующих и материалов.

Ведомость объемов работ

Максимальная стоимость Лота №5 ремонт канализации- 970 000 рублей.( девятьсот семьдесят тысяч рублей)

| № п/п. | Адрес. | Перечень работ. | Объем. | Сумма. в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул.Мурманская,3. | 1. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Д-100мм. | 208 м.п. | 250 000 |
|  |  | 2.Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Д-50мм | 48 м.п. |  |
|  |  | 3. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д-50мм. | 48 м.п. |  |
|  |  | 4. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д-100мм. | 168 м.п |  |
|  |  | 5. Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных Д-100мм. | 40 м.п. |  |
|  |  | 6. погрузка и разгрузка мусора | 3т. |  |
|  |  | 7. Разработка грунта экскаватором | 500 м3. |  |
|  |  | 8. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. | 24 м3. |  |
|  |  | 9.Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м. | 640 м3. |  |
| 2. | Ул.Гоголя,11. | 1. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Д-100мм. | 58 м,п. | 60 000 |
|  |  | 2.Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Д-50мм | 6 м.п |  |
|  |  | 3. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д-50мм. | 6 м.п. |  |
|  |  | 4. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д-100мм. | 58 м.п. |  |
|  |  | 5. Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м. | 0,53 м3. |  |
| 3. | Ул.Гоголя,10/15. | 1. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Д-100мм. | 215 м.п | 240 000 |
|  |  | 2.Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Д-50мм | 50 м.п |  |
|  |  | 3. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д-50мм. | 50 м.п |  |
|  |  | 4. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д-100мм. | 215 м.п |  |
|  |  | 5. Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м. | 1,24 м3. |  |
| 4. | Пр.Гагарина,132 наружная канализация. | 1.Разборка асфальтобетонного покрытия. | 132. | 420 000 |
|  |  | 2. Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомобили 2 гр.грунта. | 286 м3. |  |
|  |  | 3.Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомобили 2 гр.грунта. | 123м3. |  |
|  |  | 4. Доработка мокрого грунта вручную после разработки экскаватором. | 13 м3. |  |
|  |  | 5.Разработка грунта вручную траншеях,глубиной до 2 м, без креплений. | 78 м3. |  |
|  |  | 6. Разработка грунта вручную траншеях,глубиной до 2 м, без креплений при пересечении кабелем,мокрогоьгрунта. | 33 м3. |  |
|  |  | 7. Разработка грунта вручную траншеях,глубиной до 2 м, без креплений при пересечении коммуникаций. | 44 м3. |  |
|  |  | 8. Разработка грунта вручную траншеях,глубиной до 2 м, без креплений при пересечении подземных коммуникаций | 18 м3. |  |
|  |  | 9. Погрузка грунта на автомобили экскаватором. | 186 м3. |  |
|  |  | 10. Перевозка лишнего грунта автомобилями | 1011,5т. |  |
|  |  | 11.Непросадочный грунт | 648 м3. |  |
|  |  | 12.Засыпка траншей непросадочным грунтом | 194 м3. |  |
|  |  | 13. Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м.бульдозером | 454 м3. |  |
|  |  | 14. Уплотнение грунта пневмотическими трамбовками . | 454 м3. |  |
|  |  | 15.Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми манжетами. | 120,5 м.п. |  |
|  |  | 16.Укладка стальных водопроводных труб д-300мм. | 10 м.п. |  |
|  |  | 17. Укладка стальных водопроводных труб д-150мм. | 10 м.п. |  |
|  |  | 18.Футляр из стальных водопроводных труб Д-530мм. | 10 м.п. |  |
|  |  | 19.Футляр из стальных водопроводных труб Д-350мм. | 10 м.п. |  |
|  |  | 20.Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев Д-1 м.в мокрых грунтах . | 3,58 м3. |  |
|  |  | 21 Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы Д-300 мм. | 10 м.п. |  |
|  |  | 22. Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы Д-150 мм. | 10 м.п. |  |
|  |  | 23. Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы Д-530 мм. | 10 м.п |  |
|  |  | 24. Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы Д-377 мм. | 10 м.п |  |
|  |  | 25.Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах. | 3 вр. |  |
|  |  | 26. Протаскивание в футляр стальных труб Д-150мм. | 10 м.п. |  |
|  |  | 27. Протаскивание в футляр стальных труб Д-300мм. | 10 м.п. |  |
|  |  | 28. Заделка битумом и прядью концов футляра. | 4 ф. |  |
|  |  | 29. Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода ,площадью сечения коробов до 0,1кв.м. | 12,1 м.короба |  |
|  |  | 30. Устройство и выравнивающих слоев оснований из песка. | 36 м3. |  |
|  |  | 31. Устройство и выравнивающих слоев оснований из щебня. | 36 м3. |  |
|  |  | 32.Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.4 см. асф.смеси типа АБ | 180 м2. |  |
|  |  | 33. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ.4 см. асф.смеси типа АБВ | 180 м2. |  |

По Лоту № 6; Капитальный ремонт балконов жилых домов:

- пр. Ленина,14        – 16 шт.

- ул. Л.Чайкиной,8 -  12 шт.

- пл. Юбилейная,3  -  60 шт.

4.  пр.Ленина,46,53,55	- 23 шт.

5.  ул.Зверева,32 .	 1 шт.

Участник размещения заказа должен ознакомиться с существующими объектами  и на основании ведомости объемов работ, настоящего технического задания отразить в графике производства работ все предстоящие работы.

Капитальный ремонт включает в себя  ремонт штукатурки балконов, устройство цементной стяжки, замену балконных отливов, замену деревянных поручней.  Работы по капитальному ремонту балконов, включая выполнение сопутствующих работ, отраженных в «Ведомости объемов работ» должны выполнятся в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, рекомендациями заводов – изготовителей комплектующих и материалов.

Во избежание несчастного случая, при выполнении работ по капитальному ремонту балконов должно быть выполнено ограждение ремонтируемой части  здания. Затраты по устройству ограждения должны быть учтены в стоимости работ.

Ведомость объемов работ

Максимальная стоимость Лота №6 ремонт балконов-1 170 000 рублей.

(Один миллион сто семьдесят тысяч рублей)

| № п/п. | Адрес. | Перечень работ. | Объем. | Сумма. в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пр.Ленина,14. | 1. Ремонт штукатурки балконов | 30,4 м2. | 120000 |
|  |  | 2.Устройство цементной стяжки толщ. до 150мм. | 8 м2. |  |
|  |  | 3. Устройство цементной стяжки толщ. До 50 мм. | 30,4 М2. |  |
|  |  | 4. Смена отливов из оцинкованной стали шириной до 0,4 м. | 62,4 М2. |  |
|  |  | 5. Смена деревянных перил | 62,4 м2. |  |
|  |  | 6. Вывоз мусора | 2 т. |  |
| 2. | Пл. Юбилейная,3. | 1. Ремонт штукатурки балконов | 144 м2. | 480000 |
|  |  | 2.Устройство цементной стяжки толщ. до 100мм. | 30м2. |  |
|  |  | 3. Устройство цементной стяжки толщ. До 50 мм. | 144 м2. |  |
|  |  | 4. Смена отливов из оцинкованной стали шириной до 0,4 м. | 276м2. |  |
|  |  | 5. Смена деревянных перил | 276м2. |  |
|  |  | 6. Вывоз мусора | 6 т. |  |
| 3. | Ул.Л.Чайкиной,8. | 1. Ремонт штукатурки балконов | 26,4м2 | 100000 |
|  |  | 2. Ремонт штукатурки криволинейных тяг | 7,6 м2. |  |
|  |  | 3. Устройство цементной стяжки толщ. До 50 мм. | 26,4м2. |  |
|  |  | 4. Смена отливов из оцинкованной стали шириной до 0,4 м. | 50,4м2. |  |
|  |  | 5. Смена деревянных перил | 50,4м2. |  |
|  |  | 6. Вывоз мусора | 2 т. |  |
| 4. | Пр.Ленина,46,53,55. | 1.Отбивка штукатурки с поверхности балконов. | 60 м2. | 440 000 |
|  |  | 2.Разборка и устройство дер.поручней. | 100 м.п. |  |
|  |  | 3.Штукатурка балконов. | 120м2. |  |
|  |  | 4. Смена обделок из листовой стали балконных отливов шир. 0,4 м. | 100 м.п. |  |
|  |  | 5. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль в 2 слоя. | 100 м2. |  |
|  |  | 6. Устройство цементной стяжки толщ. 25 мм. | 50м2. |  |
|  |  | 7. Установка и разборка инвентарных лесов. | 320 м2. |  |
|  |  | 8. Сварочные работы по укреплению арматуры балконных плит. | 4,5 час. |  |
|  |  | 9. Погрузка и вывоз строительного мусора. | 5 т. |  |
| 5. | Ул.Зверева,32. | 1. Разборка бетонной плиты. | 0,31м3. | 30 000 |
|  |  | 2. Демонтаж металлического ограждения балкона. | 84,3 кг. |  |
|  |  | 3. Пробивка в кирпичных стенах гнезд. | 6 шт. |  |
|  |  | 4. Пробивка в кирпичных стенах борозд. | 2,4 м.п. |  |
|  |  | 5. Монтаж металлоконструкций балок. | 86 кг. |  |
|  |  | 6. Устройство балконной плиты из бетона. | 0,31м3. |  |
|  |  | 7. Заделк5а гнезд и борозд. | 0,2 м3. |  |
|  |  | 8. Устройство стяжек цементных толщ.20мм. | 2 м2. |  |
|  |  | 9.Железнение цементных покрытий. | 2 м2. |  |
|  |  | 10.Монтаж металлического ограждения | 84,3 кг. |  |
|  |  | 11. Окраска металлических ограждений. | 4,6 м2. |  |
|  |  | 12.Установка деревянных поручней. | 4,2 м.п. |  |
|  |  | 13. Покраска деревянных поручней | 0,5м2. |  |
|  |  | 14.Устройство отлива из оцинкованной стали. | 1,6 м.2 |  |
|  |  | 15.Ремонт штукатурки стен и окраска силикатными красками. | 3 м2. |  |
|  |  | 16. Погрузка и разгрузка строительного мусора. | 1,5 т. |  |

Всего по 6 Лотам – 8 640 000 рублей (восемь миллионов шестьсот сорок тысяч  рублей)

Требования к сроку выполнения работ.

Сроки выполнения работ:

по Лоту № 1  –       до  01 сентября 2008г.

по Лоту № 2 -         до  01 сентября 2008г.

по Лоту № 3 -         до  01 августа 2008 г.

по Лоту №4 -          до  01 сентября 2008 г.

По Лоту №5 -         до  01 сентября 2008г

По Лоту №6 -         до  01  октября 2008 г.

Требования заказчика

к качеству работ  и сроку гарантийных обязательств.

1.Все работы должны быть выполнены  в соответствии  с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП,  СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также  требованиями соответствующих надзорных и инспектирующих органов.

2.Процедура приемки работ  осуществляется в соответствии действующего законодательства.

3.Срок гарантийных обязательств  на выполненные работы - не менее  3-х лет. На оборудование, комплектующие  изделия  и используемые материалы – в соответствии с паспортными данными  заводов изготовителей

Источник финансирования, порядок оплаты и порядок

формирования  цены контракта.

.Источник финансирования: средства муниципального бюджета.

- Оплата выполненных  работ осуществляется  ежемесячно по безналичному расчету, согласно актов выполненных работ (формы КС-2,КС-3) Окончательный расчет в течение 10 банковских дней после подписания  акта сдачи- приемки выполненных работ.

- Работы выполняются с авансом  в размере 30% от цены контракта.

- Цена контракта, предлагаемая  участником  аукциона  непосредственно при проведении аукциона, включает в себя  все расходы, связанные с выполнением работ ( с учетом  расходов связанных  с согласованиями с надзорными и инспектирующими органами в соответствии с техническим заданием, а также  транспортно заготовительные и складские затраты, расходы по уплате пошлин, налогов сборов и иных обязательных платежей (окончательная фиксированная цена контракта)

- Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с исполнителями работ, установлен российский рубль.

6.  Величина понижения  начальной цены контракта («шаг аукциона»)

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для проведения открытого аукциона

- Бюджетный кодекс Российской Федерации.

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 21.07.05г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с изменениями  № 53 ФЗ и № 218 ФЗ от 24.07.2007г.

- Решение Великолукской городской Думы от 26.04.2006 N 32 «Об утверждении положения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Великие Луки».

Заказчик аукциона:  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки, 182100, г. Великие Луки, пр. Ленина, 51/36..

.

Порядок проведения аукциона установлен Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

| Этапы проведения аукциона | Место | Дата и время |
| --- | --- | --- |
| - Подача заявок на участие в аукционе | 182100, г. Великие Луки, пр-т. Ленина, 51/36, УЖКХ, каб.5. | 09,06.200 До 10 час. |
| - Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе | 182100, г. Великие Луки, пр-т. Ленина, 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. 1. | 11 ,06.2008г В 10час.45 мин. |
|  |  | .06.2008г. ___час.__мин. |
| - Проведение аукциона. |  |  |

2. Участники размещения заказа.

Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала. Или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, подавшие заявку на участие в аукционе в указанный в извещении о проведении открытого аукциона в  срок и по форме, установленной настоящей  документацией (Приложение «Форма заявки на участие в аукционе»), и соответствующие предъявляемым к участникам размещения заказа обязательным требованиям, указанным в разделе 5 настоящей  документации об аукционе.

3. Требования к участникам размещения заказа путем

проведения торгов.

5.1.Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

5.2.Участник размещения заказа не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства.

5.3.Участник размещения заказа не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.4.Деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

5.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении  каждого  предмета аукциона (лота).

4. Порядок и сроки проведения открытого аукциона.

6.1.Извещение о проведении аукциона опубликовывается в газете «Великолукская правда. Новости» и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru , а также на официальном сайте субъекта Российской Федерации не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок  на участие в аукционе.

6.2.Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и  по форме, установленной  документацией об аукционе.

6.3.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия  доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6.4.Аукционная  комиссия  рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст.11

ФЗ-94  с изменениями № 53 ФЗ, № 218 ФЗ.

6.5. Срок рассмотрения заявок  на участие в аукционе не может превышать  10 дней со дня окончания подачи заявок  на участие в аукционе.

6.6.Заказчик, аукционная комиссия в случае недостоверности, неполноты или несоответствия информации, представленной в  заявке, предъявляемым требованиям вправе отклонить заявку от участия в аукционе.

6.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  аукционной комиссией принимается решение  о допуске к участию в аукционе  участников размещения заказов и о признании участников размещения заказа, участниками аукциона или об отказе в допуске таких участников  размещения заказа.

6.8. Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее двух участников.

6.9. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона, но не позднее, чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается  заказчиком в газете «Великолукская правда Новости» в течение 5 дней и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru. в течение 2 дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

6.10, В случае, если   аукцион  признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа,подавший заявку  на участие в аукционе ,признан участником  аукциона,заказчик в течение 3-х рабочих дней  со дня подписания протокола  рассмотрения заявок, обязан заключить муниципальный контракт  по начальной (максимальной ) цене, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальную (максимальную ) цены контракта цены лота) цене контракта

5. Порядок предоставления документации об аукционе.

Документация об аукционе выдается со дня опубликования извещения о проведении аукциона всем заинтересованным участникам размещения заказа на основании заявления, поданного заказчику в письменной форме по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина, 51/36,ГУЖХ, каб№5.  Документация об аукционе выдается на магнитном носителе (дискете участника) г. Великие Луки, пр. Ленина,51/36 ГУЖХ, каб.№5.

Для ознакомления  документация об аукционе размещается на сайте www.velikieluki.ru.

6. Перечень и формы документов, представляемых участником размещения заказа

1)Опись представленных документов (по форме, оригинал).

2)Анкета участника размещения заказа  (по форме, оригинал).

3)Заявка на участие в аукционе (по форме, оригинал).

4)Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц).  Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), датированные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

5)Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости).

6)Для физических лиц: копии документов, удостоверяющих личность.

При необходимости, участником размещения заказа по собственной инициативе приведенный выше список может быть дополнен документами, поясняющими  отдельные положения своей конкурсной заявки, содержащими сведения об опыте работы  и т.д.

7. Разъяснение положений  документации об аукционе  и внесение в нее изменений

9.1. Любой участник размещения заказа вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений  документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет участнику размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

9.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений  документации об аукционе, по запросу участника размещения заказа, такое разъяснение должно быть  размещено  заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

9.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в  документацию об аукционе не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в  документацию об аукционе, такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена  документация об аукционе.

8. Требования к оформлению и подаче  заявки на участие в аукционе.

10.1. Участник размещения заказа имеет право подать только одну  заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета (лота).  Заявки после рассмотрения комиссией не возвращаются и хранятся у заказчика в течение 3 лет.

10.2.  Заявка на участие в аукционе  оформляется на русском языке.

10.3. В состав заявки на участие в аукционе входит документация, указанная в разделе 8 настоящей инструкции. Документы, для которых в конкурсной документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с данными формами. Никакие исправления не допускаются.

10.4. Каждый из документов, содержащий больше одного листа, должен быть сброшюрован, пронумерован и скреплен печатью организации и подписью лица, имеющего полномочия для их подписания от имени  участника конкурса.

10.5. Все копии документов, входящих в конкурсную заявку, заверяются подписью уполномоченного лица участника размещения заказа и печатью организации. Опись документов скрепляется подписью и печатью участника.

10.6. Заявка на участие в аукционе запечатывается в конверт, на котором указывается  наименование открытого аукциона (лота). Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

10.7. Представленная заявка регистрируется заказчиком в журнале. По требованию участника размещения заказа выдается расписка с указанием даты получения документов. Принятые документы хранятся в сейфе до даты рассмотрения заявок. При приеме  заявки проверяется только сохранность конверта.

10.8. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, рассмотрения заявок аукционной комиссией.

Никакие изменения не могут быть внесены в  заявку на участие в аукционе после истечения установленного срока подачи заявок.

9. Порядок проведения открытого аукциона.

11.1. В аукционе  могут участвовать только участники размещения заказов ,признанные участниками аукциона.

11.2. Аукцион проводится в присутствии аукционной комиссии, заказчика и участников аукциона или их представителей.

11.3. Аукцион проводится путем снижения  начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении  о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона»

11.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении  предложить более низкую цену контракта, аукционист  обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента  начальной (максимальной) цены контракта (лота), но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта (лота).

11.5. Аукционная комиссия непосредственно перед началом  проведения аукциона  регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукционная комиссия регистрирует участников аукциона перед началом каждого лота.

При регистрации участникам аукциона  или их представителям  выдаются пронумерованные карточки.

11,6 Аукцион начинается  с объявления аукционистом  начала проведения аукциона, номера лота, начальной цены контракта, ( лота ),  «шага аукциона»,наименований участников аукциона, не явившихся на аукцион. Аукционист предлагает участникам аукциона  заявлять свои предложения о цене контракта.

11.7.Участник аукциона  после объявления аукционистом  начальной (максимальной) цены контракта (лота)  и цены контракта, сниженной  в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

11.8.Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом  начальной цены контракта (лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а так же новую цену контракта ,сниженную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым  снижается цена.

11,9. Аукцион считается законченным, если после троекратного объявления  аукционистом цены контракта ни один участник аукциона  не поднял карточку. В этом случае  аукционист объявляет об окончании проведения  аукциона  (лота),последнее и предпоследнее предложения  о цене контракта ,номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего  предпоследнее предложение о цене контракта.

11.10. Победителем аукциона  признается лицо, предложившее  наиболее низкую цену контракта

11.11. Протокол аукциона размещается  на официальном сайте www.velikieluki.ru  Заказчиком в течение  дня, следующего после дня подписания   указанного протокола и

в течение 5 дней опубликовывается в газете «Великолукская правда Новости».

11.12. В течение 3 дней с момента подписания протокола  аукциона заказчик передает победителю аукциона проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем аукциона.

11.13. Срок подписания муниципального контракта победителем аукциона должен быть не менее чем 10 дней со дня подписания протокола аукциона.

10. Участие учреждений уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов в размещении заказов

Преимущества, устанавливаемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при участии в размещении заказов, содержатся в информационной карте конкретного конкурса.

11. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)

Требование об обеспечении заявки содержится в информационной карте конкретного конкурса.

12.  Обеспечение исполнения муниципального контракта

Требование об обеспечении исполнения муниципального контракта содержится в информационной карте конкретного конкурса.

Форма описи документов

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в  открытом  аукционе

на _________ [указать наименование предмета аукциона]

Настоящим     подтверждает, что для участия в

(наименование организации-Участника размещения заказа)

аукционе _______ [указать название аукциона] нами направляются ниже перечисленные документы.

| № п/п | Наименование | Кол-во Страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе |  |
| 2. | Аукционное предложение |  |
| 3.. | Анкета Участника размещения заказа |  |
| 4. | График выполнения подрядных работ. |  |
| 5. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
| 6. | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
| 7. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность) |  |
| 8. | Для физических лиц: копии документов, удостоверяющих личность. |  |
| 9. | Копия лицензии на осуществление данного вида деятельности |  |
| 10. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа |  |

Форма анкеты участника размещения заказа

АНКЕТА

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1.Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма |  |
| --- | --- |
| 2.Руководитель: Ф.И.О. |  |
| 3.Регистрационные данные: - дата, место и орган регистрации, - учредители, - срок деятельности организации, - номер и почтовый адрес ИФНС, - ИНН / КПП, - ОГРН, - ОКПО, |  |
| 4.Юридический адрес участника размещения заказа |  |
| 5.Почтовый адрес участника размещения заказа, телефон, факс |  |
| 6.Банковские реквизиты 6.1.Наименование обслуживающего банка 6.2.Расчетный счет 6.3.Корреспондентский счет 6.4.Код БИК |  |

__________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма заявки на участие в аукционе

К ЛОТАМ 1,2,3,4,5,6.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_____»__________2008 г.

Кому: М У « Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Великие Луки»

Будучи уполномоченными, представлять и действовать от имени _________________ (наименование организации - участника размещения заказа), нижеподписавшиеся настоящим подают заявку для участия в открытом аукционе по размещению заказа на выполнение ремонтно-строительных работ по лотам № _____.

Заявка на участие в аукционе содержит следующие документы:

1. Опись представленных документов.

2. Анкета участника размещения заказа  (по форме, оригинал).

3. Аукционное предложение (по форме, оригинал).

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

- Нотариально заверенные копии действующих лицензий на выполнение работ, составляющих предмет аукциона (при привлечении к работам организаций-субподрядчиков, участник размещения заказа должен представить копию лицензии на право осуществления им функций генерального подрядчика).

Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные в заявке сведения являются полными и верными во всех деталях.

М.п.                  ________________________           _____________________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

Форма аукционного предложения

(предоставляется отдельно по каждому лоту – предмету аукциона)

К ЛОТАМ 1,2,3,4,5,6.

АУКЦИОННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по лоту № ________ (указывается номер и наименование лота -  предмета аукциона)

Изучив документацию об аукционе, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить ____________________________ (указать наименование работ согласно наименованию лота) в соответствии с требованиями и техническим заданием, приведенным в документации об аукционе, на следующих условиях.

1. Предлагаемая во время проведения аукциона цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с техническим заданием (с учетом расходов связанных с проведением согласований с надзорными и инспектирующими органами), а также транспортно-заготовительные и складские затраты, командировочных расходы, расходы по уплате пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей (окончательная фиксированная цена контракта).

2. Условия финансирования – работы выполняются с предоплатой 30%. Оплата выполненных работ осуществляется ежемесячно по безналичному расчету согласно актам выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Сроки выполнения работ – в соответствии с требованиями документации об аукционе.

3.2. График выполнения работ прилагается (по форме, оригинал).

4. Обеспечение качества выполняемых работ.

Мероприятия по обеспечению качества работ реализуются в соответствии с требованиями действующего законодательства (в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ), а также требованиями соответствующих надзорных и инспектирующих органов.

5. Гарантийные обязательства – в соответствии с требованиями документации об аукционе.

Мы обязуемся, в случае, если наша аукционная заявка будет принята, начать и завершить работы в указанные сроки и в соответствии с требованиями документации об аукционе и контрактом.

____________________                                                                         ___________________

(подпись уполномоченного представителя)                                             (должность)М.П.

Форма графика производства

подрядных  работ

к ЛОТАМ 1,2,3,4,5,6.

ГРАФИК

производства подрядных работ

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Объем работ, количест-во | Выполнение видов работ по месяцам 2008 года в рамках общего срока работ, указанных в документации об аукционе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (месяц) | (месяц) | (месяц) | (месяц) | (месяц) |
| 1. |  |  |  | * | * | * | * | * |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________

____________

(Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя

участника размещения заказа)

М.П.

Примечание: графа «Наименование видов работ» должна содержать все работы в соответствии с требованиями «Технического задания»; символ  «* »  означает, что в данной графе указывается конкретный объем работ, выполняемых в текущем месяце.

ПРОЕКТ

Приложение № 1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___к Лотам №1,2,3,4,5,6.

г. Великие Луки                                                         «__» _________ 2008 год

МУП или МП, ___________________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора ______________________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице,

действующий на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий муниципальный  контракт в соответствии с протоколом  аукциона от ______2008г.  на выполнение капитального ремонта

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить капитальный ремонт

на основании  акта обследования и сметы.

Начало работы __________________

Окончание работы ________________   .

1.2.Работы выполняются из материала Подрядчика.

1.3.Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего контракта, определяется сметой.

1.4.За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику

в том числе НДС ___

в порядке, предусмотренном условиями настоящего контракта.

2.Права и обязанности.

2.1Заказчик обязуется передать Подрядчику для выполнения работ в течении пяти дней с момента подписания настоящего контракта необходимую документацию для выполнения работ.

2.2.Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.3.Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее пяти дней с момента получения необходимой документации.

2.4.Работы выполняются из материалов Подрядчика, который несет ответственность за качество предоставляемых материалов и за их соответствие ГОСТам, сертификатам и тех.паспортам, а также за обременение предоставляемых материалов правами третьих лиц.

2.5.Подрядчик обязуется выполнять работу с использованием своих технических средств, механизмов, оборудования и инвентаря.

2.6.Подрядчик обязуется выполнять работу при строгом соблюдении Правил техники безопасности и пожарной безопасности.

2.7.Гарантийный срок выполненных работ:  3 года.

3. Порядок расчетов по контракту.

3.1.Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30%, в том числе НДС от стоимости работ по контракту на приобретение материалов и начала работ.

3.2.Сумма, выплаченная на приобретение материалов, является частью стоимости предмета контракта, засчитывается при окончательном расчете за выполненные работы.

3.3.Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за счет бюджетных средств, по факту выполнения работ или отдельного этапа работ, после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (форма КС-2) и справки о выполненных работах (форма КС-3). Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением через отделение банка на основании выставленных счетов-фактур. Заказчику в 2-х экземплярах.

3.4.Заказчик обязуется производить окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы после подписания сторонами акта о приемки, законченных (выполненных) работ, оформленного в установленном порядке по факту выполненных работ при условии финансирования.

3.5.Капитальный ремонт  производится за счет средств  местного бюджета

3.6. Цена настоящего контракта  может быть изменена Заказчиком  в одностороннем порядке на сумму составляющую не более 10% от его первоначальной стоимости, в случае если в ходе  выполнения работ  будет выявлена потребность в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренных контрактом.

4.Ответственность сторон.

4.1.За невыполнение или за ненадлежащее выполнение своих  обязанностей по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в срок, указанный в п.1.1. контракта, Муниципальный заказчик вправе потребовать  уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.

4.3.В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства по обеспечению расчета за выполненные работы в срок, указанный в п. 3.4 настоящего контракта, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченных работ. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.

4.4.Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

5.Форс-мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6.Срок действия контракта.

6.1. Контракт вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует    до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему контракту.

7. Порядок разрешения споров.

7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с  настоящим контрактом, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2.В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем  переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Изменение условий контракта.

8.1 Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан  недействительным  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

8.2.Муниципальный заказчик вправе расторгнуть Контракт на основании  ст. 717 ГК РФ, а именно отказаться от исполнения контракта в любое  время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику стоимость выполненных работ и стоимость приобретенных материалов.

8.3.Технический надзор за выполнением работ  и приемку согласно акта

выполненных работ формы № КС-2 и формы КС-3 осуществляет

_МУП«Жилсервис г.Великие Луки»,МП «Северный м-н г.Великие Луки» и МП»Радист г.Великие Луки»,»Южный м-н г. Великие Луки»,МУП «Центральное г.Великие Луки»

9. Прочие условия контракта.

9.1.  Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах. (Заказчику 2 экземпляра), имеющих равную юридическую силу для каждой стороны.

10.Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик: 	Подрядчик: