Дата: 30.11. 2009г.         Извещение №___  о проведении запроса котировок.

Администрация г. Великие Луки извещает о проведении запроса котировок на  право заключения муниципального контракта   на   ремонт второго этажа здания администрации по общестроительным  работам.

Великие Луки.

1. Форма торгов:  запрос котировок

2.Заказчик:   Администрация г. Великие Луки. тел. 3-27-72, тел./факс 3-27-72

Контактное лицо:   Горчаков Геннадий Анатольевич т. 3-91-62

3.Почтовый адрес муниципального  заказчика: 182100 г. Великие Луки, ул.Энгельса, д.13

4.Котировочная заявка и документация  размещены на официальном сайте:

www. velikieluki.ru

электронная почта: e-mail: : stroika12@meil.ru

5. Источник финансирования: средства местного бюджет

6.Сроки выполнения работ: в течение  месяца со дня подписания муниципального контракта.

7.Требования к сроку и объему гарантийных обязательств:

В соответствии со СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами.

Гарантийный срок: 1 год.

8.Предмет муниципального контракта:

ремонт второго этажа здания администрации по общестроительным  работам.

| Предмет котировочных цен |  | Техническая характеристика | Объем | Максимальная цена контракта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт 2-го этажа здания администрации г. Великие Луки (общестроительные работы |  | - Отбивка штукатурки с поверхностей потолков деревянных | 76,5 м2 | 500000,0 |  |
|  |  | - Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя потолков площадью до 10 м2 | 15,3 м2 |  |  |
|  |  | - Штукатурка внутри здания сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм потолков | 76,5 м2 |  |  |
|  |  | - Очистка вручную стен от старой краски и шпатлевки | 100 м2 |  |  |
|  |  | - Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 334 м2 |  |  |
|  |  | - Сплошное шпатлевание и огрунтовка поверхностей стен из сухих растворных | 334 м2 |  |  |
|  |  | - Установка уголков перфорированных, отделочных | 212 м |  |  |
|  |  | - Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 334 м2 |  |  |
|  |  | - Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги | 76,1 м2 |  |  |
|  |  | - Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 18,5 м2 |  |  |
|  |  | - Разборка деревянных заполнений проемов дверных с отбивкой штукатурки откосов | 12 м2 |  |  |
|  |  | - Установка радиаторных решеток | 7 шт. |  |  |
|  |  | - Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции | 9 м2 |  |  |
|  |  | - Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 19,4 м2 |  |  |
|  |  | - Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 14,8 м |  |  |
|  |  | - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 22 м2 |  |  |
|  |  | - Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 с установкой приборов | 12 м2 |  |  |
|  |  | - Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 10,6 м2 |  |  |
|  |  | - Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 15,8 м2 |  |  |
|  |  | - Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 26 м2 |  |  |

Начальная (максимальная) цена: 500 000 рублей (пятьсот тысяч рублей)

9. Место выполнения работ: территория города.

10. Условия: Лицензия на  строительные работы,  без аванса, полный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи и предоставления Подрядчиком счета-фактуры.

11.Место,порядок, дата начала и окончания  подачи котировочных заявок: Место подачи котировочных заявок  182100, Псковская обл. Г. Великие Луки, ул.Энгельса, д.13 Котировочные заявки принимаются  в письменной форме  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час. с                 2009г.

Срок окончания подачи котировочных заявок до 16     час.              2009г.

12. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных  работ осуществляется   по безналичному расчету, согласно актов выполненных работ (формы КС-2) в течение  20 банковских дней. Без предоплаты.

13. Сроки подписания муниципального контракта :Муниципальный контракт должен быть подписан не ранее чем через семь дней со дня  размещения  на официальном сайте  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект муниципального контракта прилагается.

14. Котировочные заявки предоставляются по нижеприведенной форме.

Заказчик

Администрация

Комитет по строительству,

архитектуре и градостроительству                                                             Терех А.В.

«Согласовано»

Первый заместитель

Главы Администрации:                                                                              Иванов А.Н.

Муниципальному заказчику

Администрации г. Великие Луки

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения  с    Администрацией  г. Великие Луки муниципального контракта ремонт второго этажа здания администрации по общестроительным  работам.

________________________________________________________________________

1. Изучив котировочную заявку на право заключения вышеупомянутого контракта

(наименование организации-Участника размещения заказа)

в лице_______________________________________________________________________                    (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать  в запросе котировок  и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны с условиями контракта, указанные в извещении  о проведении  запроса котировок  и которые мы  представили в настоящем предложении:

| Наименование товара | Сумма контракта (тыс. руб.) | Гарантия | Сроки Выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ремонт второго этажа здания администрации по общестроительным работам. |  |  |  |

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ______________________________________________________________________

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке лиц информацию, уточняющую представленные сведения.

5.Настоящая заявка действует  до завершения процедуры котировок цен.

6. Наши адреса: юридический _______________________________________________

почтовый __________________________________________________

7.Контактное лицо___________________

___________________________________

8.телефон_____________факс___________________

9.Банковские  реквизиты:_____________________________________________________

ИНН. ____________________ КПП. ____________________

Руководитель организации:                                                        (_____________________)

М.П.

Форма анкеты участника

размещения заказа

АНКЕТА

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1.Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма |  |
| --- | --- |
| 2.Руководитель: Ф.И.О. |  |
| 3.Регистрационные данные: - дата, место и орган регистрации, - учредители, - срок деятельности организации, - номер и почтовый адрес ИФНС, - ИНН / КПП, - ОГРН, - ОКПО, |  |
| 4.Юридический адрес участника размещения заказа |  |
| 5.Почтовый адрес участника размещения заказа, телефон, факс |  |
| 6.Банковские реквизиты 6.1.Наименование обслуживающего банка 6.2.Расчетный счет 6.3.Корреспондентский счет 6.4.Код БИК |  |

___________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

г. Великие Луки                                                      « ___ » __________ 2009 год

Администрация г. Великие Луки», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Главы города Козловского Николая Николаевича, действующего на основании Устава города,   с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице, директора ________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий муниципальный  контракт в соответствии с протоколом  запроса котировок от ________2009 года на ремонт второго этажа здания администрации по общестроительным работам.

1.Предмет контракта.

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство  выполнить работы по  ремонту  второго этажа здания администрации по общестроительным работам.

Начало работы:   ____________2009 года

Окончание работы: _________ 2009 года.

1.2.Работы выполняются из материала Подрядчика.

1.3.Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего контракта ,определена на основании протокола  запроса котировок на ремонт второго этажа здания администрации по общестроительным  работам.

______________________________________________________________руб.   НДС.

2.Права и обязанности.

2.1.Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.2.Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее пяти дней с момента подписания муниципального контракта.

2.3..Работы выполняются из материалов Подрядчика, который несет ответственность за качество предоставляемых материалов и за их соответствие ГОСТам, сертификатам и тех.паспортам, а также за обременение предоставляемых материалов правами третьих лиц.

2.4..Подрядчик обязуется выполнять работу с использованием своих технических средств, механизмов, оборудования и инвентаря.

2.5.Подрядчик обязуется выполнять работу при строгом соблюдении Правил техники безопасности и пожарной безопасности.

2.6.Гарантийный срок выполненных работ: 1 год.

3. Порядок расчетов по контракту.

3.1.Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за счет средств местного бюджета по факту выполнения работ после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (форма КС-2) и справки о выполненных работах , путем перечисления  денежных  средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением через отделение банка на основании выставленных счетов-фактур Заказчику в 2-х экземплярах.

3.2.Заказчик обязуется производить окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы после подписания сторонами акта о приемке, законченных (выполненных) работ, оформленного в установленном порядке в течение 20 банковских дней.

Работы принимаются Заказчиком  самостоятельно.

3.3.Работы по ремонту    второго этажа здания администрации по общестроительным работам оплачиваются   за счет  средств местного бюджета.

4.Ответственность сторон.

4.1.За невыполнение или за ненадлежащее выполнение своих  обязанностей по настоящему контракт стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством по настоящему контракту.

4.2.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в срок, указанный в п.1.1. контракта, Муниципальный заказчик вправе потребовать  уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.

4.3.В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства по обеспечению   расчета за выполненные работы в срок, указанный в п. 3.4 настоящего контракта, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченных работ. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.

4.4.Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств

5.Форс-мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6.Срок действия контракта.

6.1. Контракт  вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует    до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему контракту.

7. Порядок разрешения споров.

7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с  настоящим контрактом, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2.В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем  переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Изменение условий контракта.

8.1 Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

8.2. Заказчик  вправе отказаться  от выполнения части работ, предусмотренной  документацией в случае некачественного выполнения работ Подрядчиком. При этом Заказчик должен сообщить о своих намерениях другой стороне не менее чем за 10 рабочих дней, оплатив Подрядчику выполненные работы и стоимость приобретенных материалов, которые передаются Подрядчиком Заказчику.

.

8.3.Технический надзор за выполнением, качеством ,объемом работ  и приемку согласно акта выполненных работ формы № КС-2  осуществляет  Заказчик.

- Прочие условия контракта.

9.1 Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах. (Заказчику 2 экземпляра), имеющих равную юридическую силу для каждой стороны.

10.Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   	Подрядчик: