Управление образования Администрации города Великие Луки

извещает о запросе котировок на право заключения муниципального контракта по изготовлению и установке металлических дверей и оконных решёток в общеобразовательных учреждениях города.

1. Адрес: 182100, г. Великие Луки, пр. Гагарина, д. 13, тел. 5-83-54, тел./факс 5-79-48,

электронная почта: e-mail: vlbuch@rambler.ru

Контактное лицо: Беляева Елена Владимировна

2. Котировочная заявка и документация размещены на официальном сайте: www.velikieluki.ru

3.  Источник финансирования заказа – средства местного бюджета.

4.   Предмет муниципального контракта – строительно-монтажные работы по изготовлению и установке металлических дверей и оконных решёток в 17-ти общеобразовательных учреждениях.

5. Максимальная цена контракта – 250 000 руб. 00 коп. (двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

6.  Условия и сроки: Сроки выполнения работ 20 дней с момента с момента подписания муниципального контракта. Гарантия на выполненные работы – не менее 3 лет. Предоставить локальную смету стоимости (ГЭСН) ремонтных работ. Опись работ предоставлена  в Приложение 1.

7. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата за выполненные работы производится на основании счета-фактуры и акта выполненных работ. Форма оплаты безналичный расчет – платежное поручение. Предоплата не более 30%.

8. Место, порядок, дата начала и окончания подачи котировочной заявки: Место подачи котировочных заявок: 182100, Псковская обл., г. Великие луки, пр. Гагарина, д. 13, каб. 8. Котировочные заявки принимаются  со дня размещения извещения на официальном сайте, до 18 часов 00 минут 10 декабря 2007 года.

9. Срок подписания муниципального контракта: в течение пяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение 1

ОПИСЬ  РАБОТ

Объемы строительно-монтажных работ по изготовлению и установке металлических дверей и оконных решёток в общеобразовательных учреждениях.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем необходимых работ принятых к включению в муниципальный заказ | Требование к материалам |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 1 |  |
| Изготовление и установка металлического дверного блока 810х2030мм | шт. | 1 | Дверь металлическая облицованная декоративным ДВП с двух сторон |
| Изготовление и установка наружных металлических оконных решёток распашных 1850х1750мм | шт. | 5 | Прут металлический диаметром 10мм |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 1 |  |
| Изготовление и установка металлического дверного блока 900х2000мм | шт. | 1 | Дверь металлическая облицованная декоративным ДВП с двух сторон |
| Изготовление и установка наружных металлических оконных решёток распашных 1000х1800мм | шт. | 2 | Прут металлический диаметром 10мм |
| МОУ «Гимназия» |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 1 |  |
| Изготовление и установка металлического дверного блока 1000х2280мм | шт. | 1 | Дверь металлическая облицованная декоративным ДВП с двух сторон |
| Изготовление и установка наружных металлических оконных решёток распашных 1500х2400мм | шт. | 1 | Прут металлический диаметром 10мм |

| МОУ «Педагогический лицей» |
| --- |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 1 |  |
| Изготовление и установка металлического дверного блока 2000х2100мм | шт. | 1 | Дверь металлическая облицованная декоративным ДВП с двух сторон |
| Изготовление и установка наружных металлических оконных решёток распашных 2100х2200мм | шт. | 1 | Прут металлический диаметром 10мм |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 1 |  |
| Изготовление и установка металлического дверного блока 2500х3200мм при наличии глухих створок | шт. | 1 | Дверь металлическая облицованная декоративным ДВП с двух сторон |
| Изготовление и установка наружных металлических оконных решёток распашных 1300х1800мм | шт. | 1 | Прут металлический диаметром 10мм |
| Демонтаж перегородки деревянной | м2 | 8 |  |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 1 |  |
| Изготовление и установка металлического дверного блока 1320х1940мм | шт. | 1 | Дверь металлическая облицованная декоративным ДВП с двух сторон |
| Изготовление и установка наружных металлических оконных решёток распашных 1860х2100мм | шт. | 1 | Прут металлический диаметром 10мм |
| Изготовление и установка оконной решетки не распашной 1320х420мм | шт. | 1 | Прут металлический диаметром 10мм |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 2 |  |
| Изготовление и установка металлического дверного блока 800х2000мм | шт. | 2 | Дверь металлическая облицованная декоративным ДВП с двух сторон |
| Изготовление и установка наружных металлических оконных решёток распашных 2500х2000мм | шт. | 1 | Прут металлический диаметром 10мм |
| МОУ «Кадетская школа» |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 1 |  |
| Изготовление и установка металлического дверного блока 1400х2300мм | шт. | 1 | Дверь металлическая облицованная декоративным ДВП с двух сторон |
| Изготовление и установка наружных металлических оконных решёток распашных 1560х2900мм | шт. | 3 | Прут металлический диаметром 10мм |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 1 |  |
| Изготовление и установка металлического дверного блока 1200х2000мм | шт. | 1 | Дверь металлическая облицованная декоративным ДВП с двух сторон |
| Изготовление и установка наружных металлических оконных решёток распашных 1800х2200мм | шт. | 1 | Прут металлический диаметром 10мм |
| МОУ «Лицей №10» |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 1 |  |
| Изготовление и установка металлического дверного блока 650х2040мм | шт. | 1 | Дверь металлическая облицованная декоративным ДВП с двух сторон |
| Изготовление и установка наружных металлических оконных решёток распашных 1070х1930мм – 1шт. 1070х1490мм – 1шт. | шт. | 2 | Прут металлический диаметром 10мм |
| МОУ «Лицей №11» |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 1 |  |
| Изготовление и установка металлического дверного блока 800х2000мм | шт. | 1 | Дверь металлическая облицованная декоративным ДВП с двух сторон |
| Изготовление и установка наружных металлических оконных решёток распашных 2000х2220мм | шт. | 1 | Прут металлический диаметром 10мм |

| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» |
| --- |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 1 |  |
| Изготовление и установка металлического дверного блока 900х1900мм | шт. | 1 | Дверь металлическая облицованная декоративным ДВП с двух сторон |
| Изготовление и установка наружных металлических оконных решёток распашных 1300х1600мм – 1шт. 1300х1500мм – 1шт. | шт. | 2 | Прут металлический диаметром 10мм |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 1 |  |
| Изготовление и установка металлического дверного блока 800х2000мм | шт. | 1 | Дверь металлическая облицованная декоративным ДВП с двух сторон |
| Изготовление и установка наружных металлических оконных решёток распашных 1060х1580мм | шт. | 1 | Прут металлический диаметром 10мм |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 1 |  |
| Изготовление и установка металлического дверного блока 800х2000мм | шт. | 1 | Дверь металлическая облицованная декоративным ДВП с двух сторон |
| Изготовление и установка наружных металлических оконных решёток распашных 1800х1800мм | шт. | 1 | Прут металлический диаметром 10мм |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 2 |  |
| Изготовление и установка металлического дверного блока 850х2050мм | шт. | 2 | Дверь металлическая облицованная декоративным ДВП с двух сторон |
| Изготовление и установка наружных металлических оконных решёток распашных 1800х1770мм | шт. | 1 | Прут металлический диаметром 10мм |

| МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» |
| --- |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 1 |  |
| Изготовление и установка металлического дверного блока 1000х2000мм | шт. | 1 | Дверь металлическая облицованная декоративным ДВП с двух сторон |
| Изготовление и установка наружных металлических оконных решёток распашных 1600х1820мм | шт. | 2 | Прут металлический диаметром 10мм |
| МОУ «Центр образования» |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 2 |  |
| Изготовление и установка металлического дверного блока 890х2200мм | шт. | 2 | Дверь металлическая облицованная декоративным ДВП с двух сторон |
| Изготовление и установка наружных металлических оконных решёток распашных 900х2220мм – 1шт. 1245х2065мм – 1шт. | шт. | 2 | Прут металлический диаметром 10мм |

#### Сроки выполненных работ – 20 дней со дня подписания муниципального контракта.

Гарантия на выполненные ремонтные работы – не менее 3 лет.

Размеры оконных и дверных проёмов даны примерно.

Муниципальному заказчику

Управление образование

Администрации г. Великие Луки

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения  с Управлением образования Администрации г. Великие Луки

муниципального контракта по изготовлению и установке металлических дверей и оконных решёток в общеобразовательных учреждениях

- Изучив запрос котировок на право заключения вышеупомянутого контракта

(наименование организации-Участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать  в процедуре по запросу котировок цен и направляет

настоящую заявку.

| Предмет муниципального контракта | Начальная цена контракта (руб.) | Сроки | Предоплата | Гарантия | Цена контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы по изготовлению и установке металлических дверей и оконных решёток в 17-ти общеобразовательных учреждениях | 250 000,00 |  |  |  |  |

- Мы согласны выполнить предусмотренные запросом функции в соответствии с заявкой и на условиях, которые мы  представили в настоящем предложении.

- Настоящей заявкой подтверждаем, что против ____________________________________

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

- Задолженность по налогам, сборам  и иным обязательным платежам в бюджеты  всех уровней составляет ___________________________________________________________

- Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке лиц информацию, уточняющую представленные сведения.

- Настоящая заявка действует до завершения процедуры котировок цен.

- Наши адреса: юридический _______________________________________________

почтовый __________________________________________________

ИНН/КПП _________________________________________________

- Контактное лицо________________________________________________________

телефон _______________ факс___________________

Руководитель организации:                                                         (_____________________)

М.П.