Извещение № 194/22 от 26 сентября 2008г.

Утверждаю  А.А. Шулаев

Управление образования Администрации города Великие Луки

извещает о запросе котировочных цен на право заключения муниципального контракта по текущему ремонту водоснабжения и канализации МДОУ «Детский сад №19».

1. Адрес: 182100, г. Великие Луки, пр. Гагарина, д. 13, тел. 5-59-50, тел./факс 5-79-48,

электронная почта: e-mail: vlbuch@rambler.ru

Контактное лицо: Бобинин Константин Геннадьевич

2. Котировочная заявка и документация размещены на официальном сайте: www.velikieluki.ru

3.  Источник финансирования заказа – средства местного бюджета.

4.  Предмет муниципального контракта – текущий ремонт водоснабжения и канализации МДОУ «Детский сад №19»

| Предмет муниципального контракта | Учреждение | Максимальная цена контракта (руб.) | Сроки ремонтных работ | Гарантия | Предоплата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт водоснабжения и канализации | МДОУ «Детский сад №19» | 80000,00 | 20 дней | не менее 3 лет | не более 30% |

- ул. Л. Чайкиной, д.7а – МДОУ «Детский сад №19

6.  Условия и сроки: Сроки выполнения ремонтных работ – 20 дней с момента подписания муниципального контракта. Срок гарантии на выполненные ремонтные работы не менее 3 лет.  Предоставить сметную стоимость ремонтных работ в соответствии с Государственными элементами сметных норм (ГЭСН). Опись работ предоставлена  в Приложение 1.

7. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата за выполненные работы производится на основании счета-фактуры и акта выполненных работ. Форма оплаты безналичный расчет – платежное поручение. Предоплата не более 30%. Стоимость дана с учетом НДС.

8. Место, порядок, дата начала и окончания подачи котировочной заявки: Место подачи котировочных заявок: 182100, Псковская обл., г. Великие луки, пр. Гагарина, д. 13, каб. 14. Котировочные заявки принимаются  со дня размещения извещения на официальном сайте, до 18 часов 00 минут 02 октября 2008 года.

9. Срок подписания муниципального контракта: в течение пяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение 1

ОПИСЬ  РАБОТ

Объемы строительно-монтажных работ по текущему ремонту водоснабжения и канализации в МДОУ «Детский сад №19».

# Адрес: ул. Л. Чайкиной, д.7а

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем необходимых работ принятых к включению в муниципальный заказ | Требование к материалам |
| --- | --- | --- | --- |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50мм | м | 9 |  |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм | м | 8 |  |
| Демонтаж унитазов | шт. | 3 |  |
| Демонтаж смывных бачков | шт. | 3 |  |
| Демонтаж раковин | шт. | 7 |  |
| Смена трапов | шт. | 2 |  |
| Разборка бетонного основания пола | м3 | 0,94 |  |
| Пробивка отверстий под трап | шт. | 2 |  |
| Разборка покрытий полов из плиток керамических | м2 | 9,5 |  |
| Разборка гидроизоляции | м2 | 12 |  |
| Устройство стяжек цементных толщиной 8см | м2 | 7 |  |
| Армирование стяжки | т | 0,062 |  |
| Установка унитазов | шт. | 3 |  |
| Установка раковин | шт. | 7 |  |
| Смена сифонов | шт. | 7 |  |
| Прокладка трубопроводов канализации из труб ПВХ высокой плотности диаметром 100мм | м | 8 |  |
| Прокладка трубопроводов канализации из труб ПВХ высокой плотности диаметром 50мм | м | 9 |  |
| Пробивка борозд | м | 17 |  |
| Пробивка отверстий в кирпичных стенах | шт. | 8 |  |
| Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами | м2 | 12 |  |
| Устройство покрытий полов из плиток керамических | м2 | 9,5 |  |
| Заделка отверстий | м3 | 0,01 |  |
| Демонтаж шаровых кранов | шт. | 10 |  |
| Разборка трубопроводов водоснабжения диаметром 25мм | м | 16 |  |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из оцинкованных труб диаметром 25мм | м | 16 |  |
| Установка кранов шаровых | шт. | 10 |  |
| Врезки в действующие сети | шт. | 4 |  |
| Окраска масляными составами металлических поверхностей | м2 | 4 |  |
| Уборка и вывоз строительного мусора | т | 1,17 |  |

#### Сроки выполненных работ – 20 дней со дня подписания муниципального контракта.

Гарантия на выполненные ремонтные работы – не менее 3 лет.

Муниципальному заказчику

Управление образование

Администрации г. Великие Луки

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения  с Управлением образования Администрации г. Великие Луки

муниципального контракта по текущему ремонту водоснабжений и канализации в

МДОУ «Детский сад №19»

- Изучив запрос котировок на право заключения вышеупомянутого контракта

(наименование организации-Участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать  в процедуре по запросу котировок цен и направляет

настоящую заявку.

| Банковские реквизиты (информация обо всех открытых счетах) Наименование обслуживающего банка Расчетный счет Корреспондентский счет Код БИК |  |
| --- | --- |

- Мы согласны выполнить предусмотренные запросом функции в соответствии с заявкой и на условиях, которые мы  представили в настоящем предложении.

| Предмет муниципального контракта | Максимальная (начальная) цена контракта (руб.) | Сроки | Предоплата | Гарантия | Цена контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт водоснабжения и канализации | 80 000,00 |  |  |  |  |

- Наши адреса: юридический _______________________________________________

почтовый __________________________________________________

ИНН/КПП __________________________________________________

- Контактное лицо________________________________________________________

телефон _______________ факс___________________

Руководитель организации:                                                         (_____________________)

М.П.