Извещение № 173/08 от 09 сентября 2008г.

Утверждаю: Шулаев А.А.

Утверждаю: Кривина Н.И.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Великие Луки

извещает о запросе котировок на право заключения муниципального контракта по устройству забора.

- Адрес: 182100, г. Великие Луки, пр-т. Гагарина, д. 128, тел. 9-19-10

Контактное лицо: Бобинин Константин Геннадьевич (т. 5-59-50)

- Котировочная заявка и документация размещены на официальном сайте: www.velikieluki.ru

- Источник финансирования заказа – средства местного бюджета.

| Предмет муниципального контракта. | Сроки ремонтных работ | Гарантия | Предоплата | Максимальная (начальная) цена контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы по устройству забора | 14 календарных дней с момента подписания муниципального контракта | не менее 2 лет | не более 30% | 480 000,00 |

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» - пр-т. Гагарина, д.128

- Место, условия, сроки: Работы производятся на территории указанного учреждения города, гарантия на выполненные работы не мене 2 лет, сроки работ 14 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

- Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата за оказанную работу производится на основании счета-фактуры и акта выполненных работ. Все цены указаны с учетом НДС. Предоставить сметную стоимость работ в соответствии с ГЕСН.  Предоплата не более 30%. Форма оплаты безналичный расчет – платежное поручение.

6.  Место, порядок, дата начала и окончания подачи котировочной заявки: Место подачи котировочных заявок: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, пр. Гагарина, д. 13, каб. 14. Котировочные заявки принимаются со дня размещения извещения котировочной заявки на официальном сайте, до 18 часов 00 минут 16 сентября 2008 года.

- Сроки подписания муниципального контракта: в течение пяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение 1

ОПИСЬ  РАБОТ

Объемы работ по устройству забора на территории

Адрес: пр-т. Гагарина, д.128

  - Демонтаж существующего (старого) забора 150 м.

  - Вырезка кустарника – 30,0м.

  - Изготовление элементов забора 1,5х3 м. из профильной трубы 40х20х2 и стального круга О 14 мм-100 м.

  - Изготовление элементов забора 3,0м. х 2,0м. из профильной трубы 40х20х2 и стального круга О 14 мм-100 м.

  - Изготовление калитки с элементами ковки.

  - Изготовление грузовых ворот с калиткой.

  - Установка и монтаж нового забора 144 м.

  - Установка и монтаж ворот с калиткой.

  - Покраска забора с калитками и воротами.

#### Сроки выполненных работ – 14 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

Гарантия на выполненные ремонтные работы – не менее 2 лет.

Муниципальному заказчику

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения  с МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»

муниципального контракта по устройству забора

- Изучив запрос котировок на право заключения вышеупомянутого контракта

(наименование организации-Участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать  в процедуре по запросу котировок цен и направляет

настоящую заявку.

| Банковские реквизиты (информация обо всех открытых счетах) Наименование обслуживающего банка Расчетный счет Корреспондентский счет Код БИК ИНН/КПП |  |
| --- | --- |

- Мы согласны выполнить предусмотренные запросом функции в соответствии с заявкой и на условиях, которые мы  представили в настоящем предложении.

| Предмет муниципального контракта | Максимальная (начальная) цена контракта (руб.) | Сроки | Предоплата | Гарантия | Цена контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы по устройству забора | 480 000,00 |  |  |  |  |

- Наши адреса: юридический _______________________________________________

почтовый __________________________________________________

- Контактное лицо________________________________________________________

телефон _______________ факс___________________

Руководитель организации:                                                         (_____________________)

М.П.