Размещено 31 марта 2008г.

Извещение о проведении открытого аукциона № 27

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки» приглашает предприятия, организации принять участие в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по целевой  программе «Повышение надежности системы теплоснабжения  г. Великие Луки  на 2008 год»

- Форма торгов: открытый аукцион

- Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации г. Великие Луки»; 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина 51/36, тел./факс 3-73-84,  3-02-08;

контактное лицо –  Груздов Александр Константинович.  Гордеева Любовь

Валентиновна.

Электронная почта: adminvl@mart.ru

3.Предмет и  цена муниципального контракта:

| № лота | Наименование работ, местонахождения | Начальная максимальная цена (руб.) | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-327 до ТК-50 ул. Герцена в ППУ изоляции (Ду=200мм, L=205 м) | 3 182 000 | июнь-июль, с отключением ГВС не более 15 суток |
| 2 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-91до жилого дома №11 корпус 2 ул. Дружбы в ППУ изоляции (Ду=200мм, L=65 м) | 1 053 000 | июль |
| 3 | Строительство теплотрассы для закрытия котельной №13 ул. Северная (Ду=80мм, L= 453,4 м) | 3 500 000 | июнь |
| 4 | Ремонт кирпичной дымовой трубы Н=45,0м – котельная № 1 ул. Пушкина Ремонт кирпичной дымовой трубы Н=45,0м – котельная № 4 ул. Гастелло | 530 000 590 000 | июнь |
|  | Итого | 8 855 000 |  |

4. Место выполнения работ: Псковская область, г. Великие Луки  предприятия МУП «Тепловые сети»

5. Документации об аукционе  представляется участникам размещения заказа после опубликования извещения о проведении аукциона в печатном издании газеты «Великолукская правда. Новости» или на официальном сайте муниципального образования «Город Великие Луки» – www.velikieluki.ru  на основании письменного заявления, поданного заказчику по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина 51/36, каб.№ 5, на магнитном носителе (дискета участника).

6. Для ознакомления документация об аукционе размещена на официальном сайте муниципального образования  «Город Великие Луки» - www.velikieluki.ru. Плата за  получение документации об аукционе не устанавливается.

7. Время и  дата  окончания подачи заявок на участие в аукционе: 15 час. 00 мин.  21 апреля 2008г. по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина 51/36, каб.  № 5

8. Время и дата начала рассмотрения заявок 15 час. 00 мин. 21 апреля 2008 г. по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр.Ленина 51/36, каб.  № 5

9. Место, дата и время проведения аукциона:

Аукцион проводится в 11-00 часов  28 апреля  2008 года. по адресу:

г. Великие Луки, пр. Ленина, д.24, здание Администрации города, каб. 1.

10. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим выполнение работ, составляющим предмет конкурса, не установлены.

11.   Организатор аукциона имеет право отменить аукцион или перенести на другую дату в соответствии с законодательством РФ, а также вправе принять решение о внесении изменений в документацию и в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем  за 5 дней до даты окончания подача заявок на участие в аукционе.

Примечание: Обращаем ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявление на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений по документации об аукционе. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

ЗАКАЗЧИК:

Начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства	Груздов А.К.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В целях реализации  программы   «Повышение надежности системы теплоснабжения  г. Великие Луки  на 2008 год» выполнение работ  по капитальному ремонту теплотрасс и ремонту дымовых труб на предприятиях МУП «Тепловые сети».

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки выполнения работ:

-   по лоту № 1  –  июнь-июль 2008г.

-   по лоту № 2 –   июль 2008г.

-   по лоту № 3 –   июнь 2008г.

-   по лоту № 4 –   июнь 2008г.

К КАЧЕСТВУ РАБОТ И СРОКУ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных и инспектирующих органов.

2. Процедура приемки работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Срок гарантийных обязательств на выполненные работы – не менее 3 лет. На оборудование, комплектующие изделия и используемые материалы – в соответствии с паспортными данными заводов-изготовителей.

4.Своевременное и качественное выполнение работ, соблюдение технологии производства работ.

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для проведения открытого аукциона

- Бюджетный кодекс Российской Федерации.

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 21.07.05г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с изменениями  № 53 ФЗ и № 218 ФЗ от 24.07.2007г..

- Решение Великолукской городской Думы от 26.04.2006 N 32 «Об утверждении положения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Великие Луки».

2.Предмет и условия аукциона, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, источник финансирования, критерии оценки заявок на участие в открытом аукционе, порядок проведения аукциона.

Предметом настоящего открытого аукциона является право на заключение муниципального контракта на выполнение работ по целевой  программе «Повышение надежности системы теплоснабжения  г. Великие Луки  на 2008 год»

ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

по лоту № 1:  «Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-327 до ТК-50

ул. Герцена в ППУ изоляции, котельная №2  МУП «Тепловые сети г. Великие Луки»

| №№ п./п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,215 |
| 2. | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов:2 | 1000 м3 | 0,157 |
| 3. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов:2 | 100 м3 | 0,16 |
| 4. | Транспортировка грунта на 5км | т | 344,0 |
| 5. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,157 |
| 6. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 , группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,312 |
| 7. | Подвозка песка на расстояние 5км | т | 294,0 |
| 8. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,312 |
| 9. | Засыпка траншей грунтом из отвала | 1000 м3 | 0,157 |
| 10. | Засыпка траншей песком | 1000 м3 | 0,155 |
| 11. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,16 |
| 12. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1,2 | 100 м3 | 3,12 |
| 13. | Устройство водоотлива из траншеи | 100 м3 | 0,210 |
| 14. | Демонтаж плит перекрытия каналов | 100 шт. | 0,69 |
| 15. | Демонтаж трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 200мм | 1000 м | 0,410 |
| 16. | Засыпка песком лоткового канала | 1000 м3 | 0,155 |
| 17. | Устройство основания: песчаного | 10 м3 | 2,87 |
| 18. | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 200мм | 1000 м | 0,410 |
| 19. | Установка стартовых компенсаторов | шт. | 2,0 |
| 20 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 200 мм | шт. | 2,0 |
| 21. | Изготовление П-образных компенсаторов | шт. | 2,0 |
| 22. | Установка фасонных частей диаметром: 200 мм | т | 0,030 |
| 23. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 200мм | шт. | 2,0 |
| 24. | Замена запорной арматуры Ду=200 мм | компл. | 4,0 |
| 25. | Частичная разбивка ж/б лотков в местах установки неподвижных опор | м3 | 0,72 |
| 26. | Устройство неподвижной опоры из бетона В 25 | 100 м3 | 0,012 |
| 27. | Устройство ввода трубопроводов в здание | шт. | 4,0 |
| 28. | Устройство пересечения теплосети с телефонной канализацией и электрокабелем | шт. | 3,0 |
| 29. | Устройство пересечения теплосети с канализацией и газопроводом | шт. | 4,0 |
| 30. | Контроль качества сварных стыков | шт. | 20,0 |
| 31. | Ремонт тепловой камеры | шт. | 2,0 |
| 32. | Устройство основания толщиной 15см из щебня | 1000 м2 | 0,036 |
| 33. | Устройство нижнего слоя асфальтового покрытия толщиной 4 см на проезжей части дороги | 1000 м2 | 0,024 |
| 34. | Устройство верхнего слоя асфальтового покрытия толщиной 3 см на проезжей части дороги | 1000 м2 | 0,024 |
| 35. | Устройство нижнего слоя асфальтового покрытия тротуара толщиной 4 см | 1000 м2 | 0,012 |
| 36. | Устройство верхнего слоя асфальтового покрытия тротуара толщиной 1 см | 1000 м2 | 0,012 |

по лоту № 2:  «Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-91

до жилого дома №11 корпус 2  ул. Дружбы в ППУ изоляции, котельная №15

МУП «Тепловые сети г. Великие Луки»

| №№ п./п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка асфальтового покрытия | 100 м3 | 0,006 |
| 2. | Демонтаж лоткового канала 90х60 | 100 м3 | 0,194 |
| 3. | Демонтаж труб стальных диаметром 219х6мм | 1000 м | 0,135 |
| 4. | Разработка грунта 2 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 1000 м3 | 0,108 |
| 5. | Разработка грунта вручную в местах, находящихся на расстоянии до 1м от кабелей, проложенных в трубопроводах | 100 м3 | 0,080 |
| 6. | Доработка грунта 2 группы вручную | 100 м3 | 0,03 |
| 7. | Погрузка грунта, полученного от разработки вручную на автомашины | 1000 м3 | 0,011 |
| 8. | Транспортирование грунта на 10км | т | 202,30 |
| 9. | Работа на отвале | 1000 м3 | 0,119 |
| 10. | Непросадочный грунт для обратной засыпки | т | 160,0 |
| 11. | Обратная засыпка грунта вручную | 100 м3 | 0,30 |
| 12. | Обратная засыпка грунта бульдозером | 1000 м3 | 0,070 |
| 13. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | 100 м3 | 0,70 |
| 14. | Водоотливные работы | 100 м3 | 1,19 |
| 15. | Устройство песчаного основания толщиной 100 мм | 10 м3 | 0,81 |
| 16. | Бесканальная прокладка трубопроводов диаметром 219х6/315 | 1000 м | 0,117 |
| 17. | Прокладка трубопроводов стальных электросварных диаметром 219х6 мм | 1000 м | 0,005 |
| 18. | Прокладка трубопроводов стальных электросварных диаметром 89х3 мм | 1000 м | 0,007 |
| 19. | Прокладка трубопроводов по подвалу при условном давлении 1,6МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 200мм | 1000 м | 0,053 |
| 20. | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 200 мм | шт. | 2,0 |
| 21. | Изготовление компенсаторов | шт. | 2,0 |
| 22. | Установка крана шарового МА 39015 диаметром 200мм | шт. | 2,0 |
| 23 | Установка крана шарового МА 39015 диаметром 80мм | шт. | 2,0 |
| 24. | Врезка в существующую сеть, диаметром 200 мм | шт. | 4,0 |
| 25. | Покрытие трубопроводов диаметром 200 мм перед изоляцией изолом в два слоя по холодной изольной мастике | 1000 м | 0,058 |
| 26. | Покрытие трубопроводов диаметром 80 мм перед изоляцией изолом в два слоя по холодной изольной мастике | 1000 м | 0,007 |
| 27. | Изоляция трубопроводов цилиндрами минераловатными | м3 | 2,56 |
| 28. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ | 100 м2 | 0,53 |
| 29. | Подготовка из бетона В 7,5 под неподвижную опору | 100 м3 | 0,00143 |
| 30. | Устройство неподвижной опоры из бетона В 15 | м3 | 0,0151 |
| 31. | Основание толщиной 200 мм из щебня под асфальтобетонное покрытие | 1000 м2 | 0,016 |
| 32. | Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, толщиной 40мм | 1000 м2 | 0,016 |
| 33. | Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, толщиной 30мм | 1000 м2 | 0,016 |

ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

по лоту № 3:  «Строительство теплотрассы

для закрытия котельной № 13 по  ул. Северной

МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки»

| №№ п./п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теплотрасса |  |  |
| 1. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 | 0,0091 |
| 2. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 , группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,156 |
| 3. | Разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 , группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,234 |
| 4. | Доработка грунта вручную с креплением в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,12 |
| 5. | Разработка грунта вручную с креплением в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м, группа грунтов: 1, находящихся до 1м от незащищенных кабелей | 100 м3 | 0,16 |
| 6. | Разработка мокрого грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м, группа грунтов:1, находящихся до 1м от незащищенных кабелей. | 100 м3 | 0,23 |
| 7. | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м, группа грунтов: 1, находящихся до 1м от инженерных сетей | 100 м3 | 0,09 |
| 8. | Разработка мокрого грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м, группа грунтов:1, находящихся до 1м от инженерных сетей | 100 м3 | 0,13 |
| 9. | Разработка грунта вручную под опоры | 100 м3 | 0,01 |
| 10. | Водоотлив из траншей | 100 м3 | 0,72 |
| 11. | Погрузка грунта 1 группы экскаватором с вместимостью ковша 0,25м3 на автомашины | 1000 м3 | 0,074 |
| 12. | Транспортирование грунта на 10 км | т | 742,0 |
| 13. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,464 |
| 14. | Подвозка грунта непросадочного на 16км | т | 611,0 |
| 15. | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2м в грунтах неустойчивых и мокрых | 100 м2 | 1,0 |
| 16. | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2м в грунтах устойчивых | 100 м2 | 1,0 |
| 17. | Устройство основания толщиной 15см из щебня | 1000 м2 | 0,013 |
| 18. | Устройство основания толщиной 5см из щебня | 1000 м2 | 0,013 |
| 19. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей | 1000 м2 | 0,013 |
| 20 | Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей | 1000 м2 | 0,013 |
| 21. | Устройство фундамента из бетона В 15 под опору МК-1 | 100 м3 | 0,35 |
| 22. | Установка закладных деталей весом до 20кг | т | 0,007 |
| 23. | Монтаж металлоконструкций опор | т | 0,0153 |
| 24. | Окраска металлических опор эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,0045 |
| 25. | Прокладка труб стальных электросварных Д=89х3 в подвале | 1000 м | 0,05 |
| 26. | Прокладка труб стальных электросварных Д=45х2,5Д=18х2 мм в подвале | 1000 м | 0,009 |
| 27. | Укладка стальных электросварных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм | 1000 м | 0,003 |
| 28. | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300мм | 1000 м | 0,006 |
| 29. | Весьма усиленная изоляция стальных труб Д=325х6 | 1000 м | 0,006 |
| 30. | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм | 100 м | 0,03 |
| 31. | Установка кранов шаровых для горячей воды и пара диаметром 80 мм | комплект | 4,0 |
| 32. | Установка кранов шаровых диаметром 50мм и клапанов обратных | шт. | 17,0 |
| 33. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | врезка | 2,0 |
| 34. | Установка клапана типа «Захлопка» | комплект | 2,0 |
| 35. | Устройство сбросного колодца | 10 м3 | 0,18 |
| 36. | Устройство колодца УТ-2 | 10 м3 | 0,102 |
| 37. | Покрытие трубопроводов перед изоляцией изолом в два слоя по холодной изольной мастике | 1000 м | 0,062 |
| 38. | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 м3 | 0,83 |
| 39. | Монтаж дорожных плит 1П-30.18-30 – 3шт | 100 м3 | 0,0264 |
| 40. | Пробивка отверстия 540х400 в кирпичной стене | м3 | 0,11 |
| 41. | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 | 0,07 |
| 42. | Устройство бетонной подготовки из бетона В 3,5 | 100 м3 | 0,07 |
| 43. | Устройство плиты основания из бетона В 15 | 100 м3 | 0,07 |
| 44. | Устройство перемычек | 100 м3 | 0,005 |
| 45. | Укладка плит перекрытия площадью до 5м2 | 100 шт. | 0,01 |
| 46. | Установка ж/б колец в камерах | 100 м3 | 0,0026 |
| 47. | Установка люка | шт. | 2,0 |
| 48. | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 | 0,091 |
| 49. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0091 |
| 50. | Устройство плиты основания из бетона В 15 | 100 м3 | 0,0091 |
| 51. | Устройство перемычек | 100 м3 | 0,005 |
| 52. | Укладка плит перекрытия площадью до 5м2 | 100 шт. | 0,02 |
| 53. | Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического одинарного | м3 | 8,66 |
| 54. | Установка ж/б колец в камере | 100 м3 | 0,0026 |
| 55. | Установка люка | шт. | 2,0 |
| 56. | Устройство основания песчаного | 10 м3 | 0,12 |
| 57. | Устройство подкладок из бетона В 15 | 100 м3 | 0,019 |
| 58. | Устройство неподвижной опоры из бетона В 25 | 100 м3 | 0,048 |
| 59. | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб 80мм | 1000 м | 0,810 |
| 60. | Установка отводов 90 град. Д=80мм | т | 0,0102 |
| 61. | Разборка деревянного забора | 100 м2 | 0,576 |
| 62. | Устройство заборов с установкой столбов решетчатых высотой до 1,2м | 100 м2 | 0,576 |
| 63. | Устройство основания песчаного | 10 м3 | 0,18 |
| 64. | Устройство стен и плоских днищ колодца | 100 м3 | 0,006 |
| 65. | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1м | т | 0,15 |
| 66. | Очистка поверхности щетками | м2 | 3,0 |
| 67. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 | 0,03 |
| 68. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100 м2 | 0,03 |
|  | Косметический ремонт теплового узла |  |  |
| 1. | Разборка перегородок кирпичных | м3 | 0,65 |
| 2. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0378 |
| 3. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| 4. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3м2 | 100 м2 | 0,0189 |
| 5. | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100 м2 | 0,54 |
| 6. | Устройство стяжек цементных на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке | 100 м2 | 0,54 |
| 7. | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя | 100 м2 | 0,25 |
| 8. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,15 |
| 9. | Отбивка штукатурки с поверхности стен кирпичных и потолков | 100 м2 | 2,64 |
| 10. | Улучшенное оштукатуривание поверхности цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 100 м2 | 2,10 |
| 11. | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором потолков | 100 м2 | 0,54 |
| 12. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 | 2,64 |
| 13. | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 | 0,5 |
| 14. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под насосное оборудование | 100 м3 | 0,007 |
| 15. | Кладка кирпичных боровов из кирпича керамического одинарного | м3 | 3,0 |
|  | Тепловой пункт |  |  |
| 1. | Регулятор расхода РР-40 (перепада давления) диаметром 40 мм | шт. | 1,0 |
| 2. | Регулятор температуры РТ-2000-01 | шт. | 1,0 |
| 3. | Клапан смесительный трехходовой КСТ-50/19 | шт. | 1,0 |
| 4. | Сдвоенный насос UPCD 32-60 (F-10) с сигнальным блоком | 1 насос | 1,0 |
| 5. | Клапан перепускной, диаметром условного прохода 20 мм | шт. | 1,0 |
| 6. | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89мм | шт. | 2,0 |
| 7. | Установка кранов шаровых фланцевых МА 39015 диаметром 80мм | шт. | 4,0 |
| 8. | Установка кранов шаровых фланцевых МА 39015 диаметром 50мм | шт. | 2,0 |
| 9. | Установка кранов шаровых и клапанов обратных диаметром до 25мм | шт. | 10,0 |
| 10. | Установка клапанов обратных и кранов шаровых диаметром до 50мм | шт. | 5,0 |
| 11. | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 6,0 |
| 12. | Закладная деталь для установки манометра | 100 шт. | 0,08 |
| 13. | Установка термометров в оправе прямых и угловых | комплект | 3,0 |
| 14. | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10МПа | 100 шт. | 0,03 |
| 15. | Установка стальных переходов | т | 0,0024 |
| 16. | Сталь угловая L 50х50х5 | 100 кг | 0,19 |
| 17. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0,20 |
| 18. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,08 |
| 19. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100м | 0,038 |
| 20. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 50 мм | 100 м | 0,118 |
| 21. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 0,20 |
| 22. | Демонтаж водомерного узла диаметром 40 мм | 1 узел | 1,0 |
| 23. | Монтаж водомерного узла диаметром 40 мм | 1 узел | 1,0 |
| 24. | Очистка поверхности щетками | м2 | 8,0 |
| 25. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,08 |
| 26. | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100 м2 | 0,16 |
| 27. | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | м3 | 0,53 |
| 28. | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 | 0,176 |
| 29. | Присоединение электродвигателя к электросети | шт. | 1,0 |
| 30. | Пуск и регулировка | шт. | 1,0 |
|  | Отопление и вентиляция |  |  |
| 1. | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт | 0,0853 |
| 2. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 15мм | 100 м | 0,26 |
| 3. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 20мм | 100 м | 0,43 |
| 4. | Установка воздухосборников наружным диаметром 159 мм | шт. | 1,0 |
| 5. | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | 1 зонт | 1,0 |
| 6. | Установка узлов прохода вытяжных вентиляцион- ных шахт диаметром патрубка до 250 мм | 10 узлов | 0,10 |
| 7. | Кладка стен шахты из кирпича керамического одинарного | м3 | 0,23 |
| 8. | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 900 мм | 100 м2 | 0,007 |
| 9. | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм | 100 м | 0,02 |
| 10. | Очистка поверхности щетками | м2 | 2,40 |
| 11. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,024 |
| 12. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100 м2 | 0,048 |
| 13. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм | 100 м | 0,69 |
| 14. | Пуск и регулировка системы отопления | шт. | 1,0 |
| 15. | Пуск и регулировка системы вентиляции | шт. | 1,0 |
| 16. | Разборка обмуровки котлов | м3 | 6,75 |
| 17. | Демонтаж металлоконструкций | т | 2,7 |
| 18. | Демонтаж стальных котлов КВТ | котел | 2,0 |
| 19. | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,2т | насос | 2,0 |
| 20. | Демонтаж водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 8м2 | шт. | 1,0 |
| 21. | Демонтаж трубопроводов обвязки | 100 м | 0,85 |
|  | Внутреннее электрооборудование |  |  |
| 1. | Шкаф металлический 660х290х190мм | шт. | 1,0 |
| 2. | Выключатели установочные автоматические или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25А | шт. | 8,0 |
| 3. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании | шт. | 1,0 |
| 4. | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100А | шт. | 1,0 |
| 5. | Шины сборные – одна полоса в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение 2 мм, до 250 | 100 м | 0,0009 |
| 6. | Провод сечение 2мм, до 6 | 100 м | 0,05 |
| 7. | Рубильник трехполюсный на ток до 250А | шт. | 1,0 |
| 8. | Ящик управления Я5 111-18-74УХЛ4 | шт. | 1,0 |
| 9. | Розетка с заземлением с механической блокировкой, 230В; 16А | 100 шт. | 0,01 |
| 10. | Розетка с заземлением с механической блокировкой, 400В; 16А | 100 шт. | 0,01 |
| 11. | Выключатель одноклавишный не утопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
| 12. | Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 2,0 |
| 13. | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк, для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0,14 |
| 14. | Кабели с креплением накладными скобами. Кабель 2-4 жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 2,06 |
| 15. | Провод с медной жилой | 100 м | 0,35 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1. | Ящик управления | шт. | 4,0 |
| 2. | Пускатель магнитный общего назначения отдельно-стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 40А | шт. | 4,0 |
| 3. | Светильник ППР-11х100 | 100 шт. | 0,08 |
| 4. | Щит силовой на 8 групп предохранителей | шт. | 2,0 |
|  | Подключение системы отопления | шт. |  |
| 1. | Прокладка кабеля контрольного АК ВВГС с алюминиевой жилой до 10 мм2 и кабеля с медной жилой КВВГ | 100 м | 0,22 |
| 2. | Коробка соединительная КСК-8 | 100 шт | 0,02 |
| 3. | Рукав металлический Р3-АЛ-х22 | 100 м | 0,02 |
| 4. | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2 мм, до 2,5 | 100 м | 0,02 |
| 5. | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2 мм до 6 | 100 м | 0,04 |
|  | Внешнее электроснабжение |  |  |
| 1. | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1м до 1кг | 100 м | 0,18 |
| 2. | Крюк стенной одинарный | шт. | 1,0 |
| 3. | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,40 |
| 4. | Заземлитель горизонтальный из полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,20 |
| 5. | Шкаф металлический | шт. | 1,0 |
| 6. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании | шт. | 1,0 |
|  | Наружные сети водопровода |  |  |
| 1. | Разработка грунта мокрого с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 , группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,052 |
| 2. | Разработка грунта мокрого с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 , группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,035 |
| 3. | Доработка мокрого грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,03 |
| 4. | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м, группа грунтов: 1, в местах пересечения с коммуникациями | 100 м3 | 0,09 |
| 5. | Разработка мокрого грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2м, группа грунтов: 1, в местах пересечения с коммуникациями | 100 м3 | 0,14 |
| 6. | Водоотлив из траншей | 100 м3 | 0,69 |
| 7. | Разработка грунта с погрузкой на атомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,026 |
| 8. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,113 |
| 9. | Отвозкам грунта на 10 км | т | 181,0 |
| 10. | Подвозка грунта на 16 км | т | 166,0 |
| 11. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,31 |
| 12. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами | 1000 м3 | 0,73 |
| 13. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1,2 | 100 м3 | 0,73 |
| 14. | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2м , в грунтах неустойчивых и мокрых | 100 м2 | 0,69 |
| 15. | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2м , в грунтах устойчивых | 100 м2 | 0,44 |
| 16. | Опорожнение системы при подключении | маш-час. | 102,3 |
| 17. | Устройство основания песчаного | 10 м3 | 0,74 |
| 18. | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм | 1000 м | 0,0535 |
| 19. | Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 1,0 |
| 20. | Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 5,0 |
| 21. | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-200мм | т | 0,006 |
| 22. | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт. | 0,3 |
| 23. | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65мм | 1000 м | 0,0535 |
| 24. | Устройство круглых колодцев из сборного ж/б в грунтах мокрых с гидроизоляцией стен и днища | 10 м3 | 0,0825 |
| 25. | Наращивание горловины существующего колодца | м3 | 0,05 |
| 26. | Устройство бетонных упоров | 100 м3 | 0,01 |
| 27. | Демонтаж существующего кирпичного колодца Д=1000 мм | 10 м3 | 0,16 |
| 28. | Замена подключения в существующем колодце Д=65мм; Д=100мм | врезка | 1,0 |
| 29. | Подключение к вводам в жилые дома | врезка | 4,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

по лоту № 4:  «Ремонт и замена дымовых труб котельных

МУП «Тепловые сети г. Великие Луки»

| №№ п./п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт кирпичной дымовой трубы котельная №1 ул. Пушкина |  |  |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных подвесных лесов высотой до 16 м | 100м2 | 0,9 |
| 2. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м: на каждые последующие 4м | 100 м2 | 0,7 |
| 3. | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов высотой до 6 м | 100м2 | 0,3 |
| 4. | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м | 100 м2 | 0,5 |
| 5. | Изготовление стальных деталей подвесных лесов | 100м2 | 0,2 |
| 6. | Изготовление деревянных деталей подвесных лесов | 100м2 | 0,6 |
| 7. | Установка блока грузоподъемностью до 3 т | шт. | 2 |
| 8. | Снятие блока грузоподъемностью до 3 т | шт. | 2 |
| 9. | Разматывание стального каната диаметром до 20мм | 100м | 1,2 |
| 10. | Наматывание стального каната диаметром до 20мм | 100м | 1,2 |
| 11. | Установка электролебедки | шт. | 1 |
| 12. | Снятие электролебедки | шт. | 1 |
| 13. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в ½ кирпича площадью в одном месте до 1м2 | 100м2 | 0,8 |
| 14. | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в ½ кирпича площадью в одном месте до 1м2 | 100м2 | 0,2 |
| 15. | Стесывание неровностей на стена толщиной до 40мм | 100м2 | 0,1 |
| 16. | Разборка кирпичной кладки из обыкновенного глиняного кирпича | м3 | 3,5 |
| 17. | Кладка стволов кирпичных труб высотой до 60м | м3 | 3,5 |
| 18. | Демонтаж металлических деталей грозозащит | 100м | 0,5 |
| 19. | Установка металлических деталей грозозащит | 100м | 0,5 |
| 20. | Демонтаж металлических деталей скрепляющих колец | т | 1,1 |
| 21. | Установка металлических деталей скрепляющих колец | т | 1,1 |
| 22. | Демонтаж металлических деталей ограждения ходовых скоб | т | 0,3 |
| 23. | Установка металлических деталей ограждения ходовых скоб | т | 0,3 |
| 24. | Заделка гнезд на стволе трубы после разборки лесов | 100 шт. | 1,4 |
| 25. | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100м | 0,2 |
| 26. | Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок | 100м2 | 0,2 |
| 27. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759 | 100м2 | 0,9 |
| 28. | Очистка поверхностей щетками | м2 | 90,0 |
| 29. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10м | 3,2 |
| 30. | Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом | 10 м | 0,9 |
| 31. | Механизированное приготовление цементно-известкового раствора | м3 | 11,0 |
| 32. | Уборка строительного мусора | 100т | 0,1 |
|  | Ремонт кирпичной дымовой трубы котельная №4 ул. Гастелло |  |  |
| 33. | Установка и разборка наружных инвентарных подвесных лесов высотой до 16 м | 100м2 | 0,9 |
| 34. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м: на каждые последующие 4м | 100 м2 | 0,7 |
| 35. | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов высотой до 6 м | 100м2 | 0,3 |
| 36. | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м | 100 м2 | 0,5 |
| 37. | Изготовление стальных деталей подвесных лесов | 100м2 | 0,2 |
| 38. | Изготовление деревянных деталей подвесных лесов | 100м2 | 0,6 |
| 39. | Установка блока грузоподъемностью до 3 т | шт. | 2 |
| 40. | Снятие блока грузоподъемностью до 3 т | шт. | 2 |
| 41. | Разматывание стального каната диаметром до 20мм | 100м | 1,2 |
| 42. | Наматывание стального каната диаметром до 20мм | 100м | 1,2 |
| 43. | Установка электролебедки | шт. | 1 |
| 44. | Снятие электролебедки | шт. | 1 |
| 45. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в ½ кирпича площадью в одном месте до 1м2 | 100м2 | 0,8 |
| 46. | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в ½ кирпича площадью в одном месте до 1м2 | 100м2 | 0,2 |
| 47. | Стесывание неровностей на стенах толщиной до 40мм | 100м2 | 0,1 |
| 48. | Разборка кирпичной кладки из обыкновенного глиняного кирпича | м3 | 5,0 |
| 49. | Кладка стволов кирпичных труб высотой до 60м | м3 | 5,0 |
| 50. | Демонтаж металлических деталей грозозащит | 100м | 0,5 |
| 51. | Установка металлических деталей грозозащит | 100м | 0,5 |
| 52. | Демонтаж металлических деталей скрепляющих колец | т | 1,1 |
| 53. | Установка металлических деталей скрепляющих колец | т | 1,1 |
| 54. | Демонтаж металлических деталей труб: ограждения ходовых скоб | т | 0,3 |
| 55. | Демонтаж металлических деталей труб: ходовые скобы | т | 0,2 |
| 56. | Установка металлических деталей труб: ходовые скобы | т | 0,2 |
| 57. | Установка металлических деталей труб: ограждения ходовых скоб | т | 0,3 |
| 58. | Заделка гнезд на стволе трубы после разборки лесов | 100 шт. | 1,4 |
| 59. | Демонтаж металлических деталей труб: светофорные площадки с ограждениями | т | 0,2 |
| 60. | Установка металлических деталей труб: светофорные площадки с ограждениями | т | 0,2 |
| 61. | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100м | 0,2 |
| 62. | Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок | 100м2 | 0,2 |
| 63. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759 | 100м2 | 0,9 |
| 64. | Очистка поверхностей щетками | м2 | 90,0 |
| 65. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10м | 3,2 |
| 66. | Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом | 10 м | 0,9 |
| 67. | Механизированное приготовление цементно-известкового раствора | м3 | 11,0 |
| 68. | Уборка строительного мусора | 100т | 0,1 |

Место, условия, сроки, выполнения работ: территория г. Великие Луки

Сроки выполнения: июнь-июль месяц.

Источник финансирования: местный бюджет.

Заказчик аукциона:  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки, 182100, г. Великие Луки, пр. Ленина, 51/36..

Форма, срок и порядок оплаты: по безналичному расчету, предоплата- 30% от общей суммы контракта, окончательная оплата - после подписания акта приемки-передачи товара на основании предъявленных Продавцом счетов-фактур в течение 10 (десяти) рабочих дней после предъявления последним указанных документов.

.Порядок проведения аукциона установлен Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

| Этапы проведения аукциона | Место | Дата и время |
| --- | --- | --- |
| - Начало и окончание подача заявок на участие в аукционе | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки, 182100, г. Великие Луки, пр. Ленина, 51/36 | с 9 час. 00 мин. 01.04.2008 до 15 час. 00мин. 21.04. 2008 |
| - Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе | 182100, г. Великие Луки, пр. Ленина, 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. 1 | 15 час.00 мин. 21.04. 2008 |
| - Проведение аукциона. |  | 11 час. 00 мин. 28.04.2008 |

3. Порядок формирования цены заявки, валюта, используемая при формировании цены муниципального контракта и расчетов.

1.Цена контракта на выполнение    работ по целевой  программе «Повышение надежности системы теплоснабжения  г. Великие Луки  на 2008 год»   формируется с учетом расходов на уплату налогов, сборов, пошлин (в т.ч. таможенных) и иных обязательных платежей.

2. Предлагаемая участником размещения заказа цена контракта не должна превышать начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

3.  Заявки на участие в аукционе с предлагаемыми ценами контрактов, превышающими начальную цену контракта, будут рассматриваться как несоответствующие требованиям  документации.

- Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с поставщиком товара, установлен российский рубль.

- Величина понижения  начальной цены контракта («шаг аукциона»)

. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении  предложить более низкую цену контракта, аукционист  обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента  начальной (максимальной) цены контракта (лота), но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта (лота).

4. Участники размещения заказа.

Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала. Или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, подавшие заявку на участие в аукционе в указанный в извещении о проведении открытого аукциона в  срок и по форме, установленной настоящей  документацией (Приложение «Форма заявки на участие в аукционе»), и соответствующие предъявляемым к участникам размещения заказа обязательным требованиям, указанным в разделе 5 настоящей  документации об аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа путем

проведения открытого аукциона..

5.1.Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

5.2.Участник размещения заказа не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства.

5.3.Участник размещения заказа не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.4.Деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

5.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении  каждого  предмета аукциона (лота).

6. Порядок и сроки проведения открытого аукциона.

6.1.Извещение о проведении аукциона опубликовывается в газете «Великолукская правда. Новости» и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru , а также на официальном сайте субъекта Российской Федерации не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок  на участие в аукционе.

6.2.Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и  по форме, установленной  документацией об аукционе.

6.3.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия  доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6.4.Аукционная  комиссия  рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст.11

ФЗ-94  с изменениями № 53 ФЗ, № 218 ФЗ.

6.5. Срок рассмотрения заявок  на участие в аукционе не может превышать  10 дней со дня окончания подачи заявок  на участие в аукционе.

6.6.Заказчик, аукционная комиссия в случае недостоверности, неполноты или несоответствия информации, представленной в  заявке, предъявляемым требованиям вправе отклонить заявку от участия в аукционе.

6.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  аукционной комиссией принимается решение  о допуске к участию в аукционе  участников размещения заказов и о признании участников размещения заказа, участниками аукциона или об отказе в допуске таких участников  размещения заказа.

6.8. Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее двух участников.

6.9. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона, но не позднее, чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается  заказчиком в газете «Великолукская правда Новости» в течение 5 дней и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru. в течение 2 дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

6.10, В случае, если   аукцион  признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку  на участие в аукционе ,признан участником  аукциона, заказчик в течение 3-х рабочих дней  со дня подписания протокола  рассмотрения заявок, обязан заключить муниципальный контракт  по начальной (максимальной ) цене, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальную (максимальную ) цены контракта цены лота) цене контракта

7. Порядок предоставления документации об аукционе.

Документация об аукционе выдается со дня опубликования извещения о проведении аукциона всем заинтересованным участникам размещения заказа на основании заявления, поданного заказчику в письменной форме по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр.Ленина, 51/36,ГУЖХ, каб№5.  Документация об аукционе выдается на магнитном носителе (дискете участника) г. Великие Луки, пр. Ленина,51/36 ГУЖХ, каб.№5.

Для ознакомления  документация об аукционе размещается на сайте www.velikieluki.ru.

8. Перечень и формы документов, представляемых участником размещения заказа

1)Опись представленных документов (по форме, оригинал).

2)Анкета участника размещения заказа  (по форме, оригинал).

3)Заявка на участие в аукционе (по форме, оригинал).

4)Аукционное предложение.(по форме оригинал)

5)Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц).  Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), датированные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

6)Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости).

7)Для физических лиц: копии документов, удостоверяющих личность.

При необходимости, участником размещения заказа по собственной инициативе приведенный выше список может быть дополнен документами, поясняющими  отдельные положения своей конкурсной заявки, содержащими сведения об опыте работы  и т.д.

9. Разъяснение положений  документации об аукционе  и внесение в нее изменений

9.1. Любой участник размещения заказа вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений  документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет участнику размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

9.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений  документации об аукционе, по запросу участника размещения заказа, такое разъяснение должно быть  размещено  заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

9.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в  документацию об аукционе не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в  документацию об аукционе, такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена  документация об аукционе.

10. Требования к оформлению и подаче  заявки на участие в аукционе.

10.1. Участник размещения заказа имеет право подать только одну  заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета (лота).  Заявки после рассмотрения комиссией не возвращаются и хранятся у заказчика в течение 3 лет.

10.2.  Заявка на участие в аукционе  оформляется на русском языке.

10.3. В состав заявки на участие в аукционе входит документация, указанная в разделе 8 настоящей инструкции. Документы, для которых в документации об аукционе установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с данными формами. Никакие исправления не допускаются.

10.4. Каждый из документов, содержащий больше одного листа, должен быть сброшюрован, пронумерован и скреплен печатью организации и подписью лица, имеющего полномочия для их подписания от имени  участника конкурса.

10.5. Все копии документов, входящих в  заявку, заверяются подписью уполномоченного лица участника размещения заказа и печатью организации. Опись документов скрепляется подписью и печатью участника.

10.6. Заявка на участие в аукционе запечатывается в конверт, на котором указывается  наименование открытого аукциона (лота). Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

10.7. Представленная заявка регистрируется заказчиком в журнале. По требованию участника размещения заказа выдается расписка с указанием даты получения документов. Принятые документы хранятся в сейфе до даты рассмотрения заявок. При приеме  заявки проверяется только сохранность конверта.

10.8. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, рассмотрения заявок аукционной комиссией.

Никакие изменения не могут быть внесены в  заявку на участие в аукционе после истечения установленного срока подачи заявок.

11. Порядок проведения открытого аукциона.

11.1. В аукционе  могут участвовать только участники размещения заказов, признанные участниками аукциона.

11.2. Аукцион проводится в присутствии аукционной комиссии, заказчика и участников аукциона или их представителей.

11.3. Аукцион проводится путем снижения  начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении  о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона»

11.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении  предложить более низкую цену контракта, аукционист  обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента  начальной (максимальной) цены контракта (лота), но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта (лота).

11.5. Аукционная комиссия непосредственно перед началом  проведения аукциона  регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукционная комиссия регистрирует участников аукциона перед началом каждого лота.

При регистрации участникам аукциона  или их представителям  выдаются пронумерованные карточки.

11,6 Аукцион начинается  с объявления аукционистом  начала проведения аукциона, номера лота, начальной цены контракта, (лота),  «шага аукциона», наименований участников аукциона, не явившихся на аукцион. Аукционист предлагает участникам аукциона  заявлять свои предложения о цене контракта.

11.7.Участник аукциона  после объявления  аукционистом  начальной (максимальной) цены контракта (лота)  и цены контракта, сниженной  в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

11.8.Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом  начальной цены контракта (лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а так же новую цену контракта ,сниженную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым  снижается цена.

11,9. Аукцион считается законченным, если после троекратного объявления  аукционистом цены контракта ни один участник аукциона  не поднял карточку. В этом случае,  аукционист объявляет об окончании проведения  аукциона  (лота), последнее и предпоследнее предложения  о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего  предпоследнее предложение о цене контракта.

11.10. Победителем аукциона  признается лицо, предложившее  наиболее низкую цену контракта

11.11. Протокол аукциона размещается  на официальном сайте www.velikieluki.ru  Заказчиком в течение  дня, следующего после дня подписания   указанного протокола и

в течение 5 дней опубликовывается в газете «Великолукская правда Новости».

11.12. В течение 3 дней с момента подписания протокола  аукциона заказчик передает победителю аукциона проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем аукциона.

11.13. Срок подписания муниципального контракта победителем аукциона должен быть не менее чем 10 дней со дня подписания протокола аукциона.

12. Участие учреждений уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов в размещении заказов

Преимущества, устанавливаемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при участии в размещении заказов, не установлено.

13. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки  не установлено.

14.  Обеспечение исполнения муниципального контракта

Требование об обеспечении исполнения муниципального контракта  не требуется.

Форма описи документов

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

предоставляемых для участия в  открытом  аукционе

на _________ [указать наименование предмета аукциона]

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

участия в ______________________________________________________________________

(наименование организации-Участника размещения заказа)

аукционе _______ [указать название аукциона] нами направляются ниже перечисленные документы.

| № п/п | Наименование | Кол-во Страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе |  |
| 2. | Анкета Участника размещения заказа |  |
| 3. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
| 4. | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
| 5. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность) |  |
| 6. | Для физических лиц: копии документов, удостоверяющих личность. |  |
| 7. | Копия лицензии на осуществление данного вида деятельности |  |
| 8. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа |  |

Форма заявки на участие в аукционе

Кому:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_____»__________2008 г.

Будучи уполномоченными, представлять и действовать от имени _________________ (наименование организации - участника размещения заказа), нижеподписавшиеся настоящим подают заявку для участия в открытом аукционе по размещению заказа на выполнение ремонтно-строительных работ по лотам №№ _____.

Заявка на участие в аукционе содержит следующие документы:

1. Опись представленных документов.

2. Анкета участника размещения заказа  (по форме, оригинал).

3. Аукционное предложение (по форме, оригинал).

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

6. Нотариально заверенные копии действующих лицензий на выполнение работ, составляющих предмет аукциона (при привлечении к работам организаций-субподрядчиков, участник размещения заказа должен представить копию лицензии на право осуществления им функций генерального подрядчика).

7. Копия платежного поручения, подтверждающая факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки (заверенная подписью и печатью участника размещения заказа с отметкой банка об оплате) или выписка из банка, подтверждающая перевод денежных средств (в случае перевода обеспечения заявки при помощи системы «Банк-Клиент»).

Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные в заявке сведения являются полными и верными во всех деталях.

М.п.                  ________________________           __________

_______

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

Форма анкеты участника

размещения заказа

## Анкета участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование организации-подрядчика, ИНН/КПП |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Руководитель: Ф.И.О |  |
| 4. | Юридический адрес |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
| 6. | Контактное лицо по поставке товаров, номера телефонов |  |
| 7. | Телефоны организации-подрядчика с указанием кода города |  |
| 8. | Факс организации-подрядчика с указанием кода города |  |
| 9. | Адрес электронной почты организации-подрядчика |  |
| 10. | Почтовый адрес, телефон налоговой инспекции, в которой поставлен на учет участник размещения заказа |  |
| 11. | Почтовый адрес, телефон Арбитражного суда, в котором, в случае необходимости, рассматриваются экономические споры |  |
| 12. | Является ли участник размещения заказа субъектом малого предпринимательства (да или нет) |  |
| 13. | Реквизиты банковского счета участника размещения заказа (указываются при внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе) |  |

______________________

(подпись, М.П.)

____________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность

Форма аукционного предложения

(предоставляется отдельно по каждому лоту – предмету аукциона)

АУКЦИОННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по лоту № ________ (указывается номер и наименование лота -  предмета аукциона)

Изучив документацию об аукционе, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить ____________________________ (указать наименование работ согласно наименованию лота) в соответствии с требованиями и техническим заданием, приведенным в документации об аукционе, на следующих условиях.

1. Предлагаемая во время проведения аукциона цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с техническим заданием (с учетом расходов связанных с проведением согласований с надзорными и инспектирующими органами), а также транспортно-заготовительные и складские затраты, командировочных расходы, расходы по уплате пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей (окончательная фиксированная цена контракта).

2. Условия финансирования  Аванс 30%. Оплата выполненных работ осуществляется ежемесячно по безналичному расчету согласно актам выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Сроки выполнения работ – в соответствии с требованиями документации об аукционе.

3.2. График выполнения работ прилагается (по форме, оригинал).

4. Обеспечение качества выполняемых работ.

Мероприятия по обеспечению качества работ реализуются в соответствии с требованиями действующего законодательства (в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ), а также требованиями соответствующих надзорных и инспектирующих органов.

5. Гарантийные обязательства – в соответствии с требованиями документации об аукционе.

Мы обязуемся, в случае, если наша аукционная заявка будет принята, начать и завершить работы в указанные сроки и в соответствии с требованиями документации об аукционе и контрактом.

____________________                                                                         ___________________

(подпись уполномоченного представителя)                                             (должность)

М.П.

Форма графика производства

подрядных  работ

ГРАФИК

производства подрядных работ

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Объем работ, количест-во | Выполнение видов работ по месяцам 2008 года в рамках общего срока работ, указанных в документации об аукционе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (месяц) | (месяц) | (месяц) | (месяц) | (месяц) |
| 1. |  |  |  | * | * | * | * | * |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________

(Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя

участника размещения заказа)

М.П.

Примечание: графа «Наименование видов работ» должна содержать все работы в соответствии с требованиями «Технического задания»; символ  «* »  означает, что в данной графе указывается конкретный объем работ, выполняемых в текущем месяце.

Форма анкеты участника

размещения заказа

# АНКЕТА

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Для физического лица:

Паспорт_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата  рождения______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Место рождения _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Выдан кем, когда ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адрес для писем: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________

(подпись, М.П.)

ПРОЕКТ

Приложение № 1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_______

г. Великие Луки                                                         «__» _________ 2008 год

МУ  Управление жилищно-коммунального хозяйства, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  начальника Груздова  Александра  Константиновича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице,

действующий на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий муниципальный  контракт в соответствии с протоколом  аукциона от ______2008г.  на выполнение капитального ремонта по устройству детских и спортивных площадок на дворовых территориях г. Великие Луки.

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по  целевой программе «Повышение надежности системы теплоснабжения  г. Великие Луки  на 2008 год» ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

согласно   графику производства работ и сметы, предоставляемых Подрядчиком на утверждение Заказчику в течение 3-х дней после заключения контракта.

Начало работы __________________

Окончание работы ________________

1.2.Работы выполняются из материала Подрядчика.

1.3.Стоимость работ по настоящему контракту определена на основании протокола аукциона по размещению заказа на ___________________________________________________№ ________ от______________ г. и составляет ____________________________________руб. (___________________________),  в том числе  НДС _____.

2.Права и обязанности.

2.1Заказчик обязуется передать Подрядчику для выполнения работ в течении пяти дней с момента подписания настоящего контракта необходимую документацию для выполнения работ.

2.2.Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.3.Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее пяти дней с момента получения необходимой документации.

2.4.Работы выполняются из материалов Подрядчика, который несет ответственность за качество предоставляемых материалов и за их соответствие ГОСТам, сертификатам и тех.паспортам, а также за обременение предоставляемых материалов правами третьих лиц.

2.5.Подрядчик обязуется выполнять работу с использованием своих технических средств, механизмов, оборудования и инвентаря.

2.6.Подрядчик обязуется выполнять работу при строгом соблюдении Правил техники безопасности и пожарной безопасности.

2.7.Гарантийный срок выполненных работ:  3 года.

3. Порядок расчетов по контракту.

3.1.Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30%, в том числе НДС от стоимости работ по контракту на приобретение материалов и начала работ.

3.2.Сумма, выплаченная на приобретение материалов, является частью стоимости предмета контракта, засчитывается при окончательном расчете за выполненные работы.

3.3.Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за счет бюджетных средств, по факту выполнения работ или отдельного этапа работ, после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (форма КС-2) и справки о выполненных работах (форма КС-3). Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением через отделение банка на основании выставленных счетов-фактур. Заказчику в 2-х экземплярах.

3.4.Заказчик обязуется производить окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы после подписания сторонами акта о приемки, законченных (выполненных) работ, оформленного в установленном порядке по факту выполненных работ при условии финансирования. Работы принимаются Заказчиком самостоятельно при наличии лицензии на проведение работ по тех. надзору.

3.5.Цена настоящего контракта может быть изменена Заказчиком в одностороннем порядке на сумму, составляющую не более 10%  от его первоначальной стоимости, в случае , если в ходе  выполнения работ  будет выявлена потребность в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренных контрактом.

4.Ответственность сторон.

4.1.За невыполнение или за ненадлежащее выполнение своих  обязанностей по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в срок, указанный в п.1.1. контракта, Муниципальный заказчик вправе потребовать  уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.

4.3.В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства по обеспечению расчета за выполненные работы в срок, указанный в п. 3.4 настоящего контракта, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченных работ. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.

4.4.Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

5.Форс-мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6.Срок действия контракта.

6.1. Контракт  вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует    до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему контракту.

7. Порядок разрешения споров.

7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с  настоящим контрактом, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2.В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем  переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Изменение условий контракта.

8.1 Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

8.2.Муниципальный заказчик вправе расторгнуть Контракт на основании  ст. 717 ГК РФ, а именно отказаться от исполнения контракта в любое  время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику стоимость выполненных работ и стоимость приобретенных материалов.

8.3.Технический надзор за выполнением работ  и приемку согласно акту

выполненных работ формы № КС-2 и формы КС-3 осуществляет_________________

9. Прочие условия контракта.

9.1. Если любая из статей контракта или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в контракте, при этом остальные остаются в силе.

а) Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах. (Заказчику 2 экземпляра), имеющих равную юридическую силу для каждой стороны.

10.Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик: 	Подрядчик:

МУ «Управления жилищно-

коммунального хозяйства

Администрации города Великие Луки» 	.

(МУ «УЖКХ г. Великие Луки»)

182100 Псковская область г. Великие Луки

пр. Ленина д. 51/36 т. 3-73-84; 3-26-89

КПП-602501001 УФК по Псковской области

р/сч.-40204810800000000028

л/сч.-  03516012292 БИК-045805001

ГРКЦ ГУ Банка России по  Псковской обл. г. Псков

Начальник УЖКХ:

___________Груздов А.К.