МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Улучшение жилищно-бытовых условий жителей малоэтажной застройки г. Великие Луки на 2011-2013г.г.». г. Великие Луки 2010г.

ПАСПОРТ муниципальной целевой программы «Улучшение жилищно-бытовых условий жителей малоэтажной застройки г. Великие Луки на 2011-2013г.г. » Наименование Программы; «Улучшение жилищно-бытовых условий жителей малоэтажной застройки г. Великие Луки на 2011-2013г.г.». Основание для разработки Программы; 1.Постановление Администрации города Великие Луки «О формировании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в г. Великие Луки» №23 от 28.03.2008г. 2.Распоряжение Администрации города Великие Луки от 16.12.2008 г. № 2623-р «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Великие Луки»».. Заказчик Программы; Администрация города Великие Луки. Разработчики Программы; МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки». Исполнитель-координатор Программы; МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки». Исполнители Программы; МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки». Цели и задачи Программы; Основные цели Программы: -улучшение жилищно-бытовых условий жителей малоэтажной застройки города; -обеспечение возможности подключения к сетям водоснабжения и канализации новых абонентов; -повышение качества коммунальных услуг (водоснабжения и водоотведения), предоставляемых потребителям на территории города; -обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности города; Основные задачи программы: строительство систем водоснабжения и водоотведения с целью: -обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей; -обеспечения бесперебойной подачи воды для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01; -обеспечение централизованного отведения сточных вод. Основные целевые индикаторы; Протяженность построенных сетей: водопроводных – 1,302 км, канализационных –0,747 км.).. Сроки реализации Программы; 2011-2013 гг.. Мероприятия Программы; 1.Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №20 по ул. Л.Толстого с разработкой проектно-сметной документации. 2. Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №24 по ул. Комсомольской с разработкой проектно-сметной документации 3.Строительство наружных сетей водопровода к дому № 23 по ул. Угольной с разработкой проектно-сметной документации 4. Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №127 по пр. Гагарина с разработкой проектно-сметной документации 5. Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №89 по пр. Гагарина с разработкой проектно-сметной документации 6. Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №91 по пр. Гагарина с разработкой проектно-сметной документации 7. Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №93 по пр. Гагарина с разработкой проектно-сметной документации 8. Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №104 по пр. Гагарина с разработкой проектно-сметной документации 9. Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №15 по ул. Нелидовской с разработкой проектно-сметной документации 10. Строительство наружных сетей водопровода и локальной канализации к дому №8а по ул. Угольной с разработкой проектно-сметной документации 11. Строительство наружных сетей водопровода и локальной канализации к дому №15А/21 по ул. Нелидовской с разработкой проектно-сметной документации 12. Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №25 по пр. Октябрьский с разработкой проектно-сметной документации 13. Строительство наружных сетей водопровода к дому №26 по ул. Комсомольской с разработкой проектно-сметной документации 14. Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №30/11 по ул. Комсомольской с разработкой проектно-сметной документации 15. Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №43/7 по ул. Сибирцева с разработкой проектно-сметной документации 16. Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №36 по ул. Сибирцева с разработкой проектно-сметной документации 17. Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №1 фл.1 по ул. Ботвина с разработкой проектно-сметной документации 18. Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №20 по ул. Энгельса с разработкой проектно-сметной документации 19. Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №22 по ул. Энгельса с разработкой проектно-сметной документации 20. Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №26 по ул. Энгельса с разработкой проектно-сметной документации 21. Строительство наружных сетей водопровода и локальной канализации к дому №8 по ул. Карцево с разработкой проектно-сметной документации 22. Строительство наружных сетей водопровода и локальной канализации к дому №9 по ул. Карцево с разработкой проектно-сметной документации 23. Строительство наружных сетей водопровода и локальной канализации к дому №16 по ул. Индустриальной с разработкой проектно-сметной документации 24. Строительство наружных сетей водопровода и локальной канализации к дому №8 по ул. Индустриальной с разработкой проектно-сметной документации 25. Строительство наружных сетей водопровода и локальной канализации к дому №12 по ул. Индустриальной с разработкой проектно-сметной документации 26. Строительство наружных сетей водопровода и локальной канализации к дому №2/2 по ул. Мотористов с разработкой проектно-сметной документации 27. Строительство наружных сетей водопровода и локальной канализации к дому №6 по ул. Мотористов с разработкой проектно-сметной документации 28. Строительство наружных сетей водопровода и локальной канализации к дому №8 по ул. Мотористов с разработкой проектно-сметной документации 29. Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №6 по ул. Сибирцева с разработкой проектно-сметной документации 30. Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №8 по ул. Сибирцева с разработкой проектно-сметной документации. Объемы и источники финансирования Программы; 8,629млн. руб. (ориентировочная стоимость в ценах IV кв. 2010г.), в том числе по годам: 2011г. – 2,772 млн. руб., 2012г. – 2,716 млн. руб., 2013г. – 3,141 млн. руб., Источник финансирования – средства бюджета муниципального образования «Город Великие Луки». Ожидаемые результаты; 1.Улучшение жилищно-бытовых условий жителей малоэтажной застройки города; 2.Повышение качества коммунальных услуг (водоснабжения и водоотведения), предоставляемых потребителям на территории города (обеспечение бесперебойной подачи воды для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и обеспечение централизованного отведения сточных вод). 3.Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности города.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами.

Система водоснабжения в городе Великие Луки централизованная.  Современное социально-экономическое развитие города должно обеспечивать комфортность проживания его жителей. Анализ обеспеченности жителей города питьевой водой показывает, что если в районах многоэтажной застройки все жители пользуются услугами водоснабжения, то жители ряда малоэтажных домов, построенных в 50-х годах и ранее, пользуются водой из водоразборных колонок.

В адрес МП «Водоканал» поступает большое количество обращений жителей этих домов с просьбой выдать технические условия на подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (как правило, одной  или двух квартир из 8-ми существующих). Поскольку все дома являлись муниципальным имуществом, а в последнее время их жители образовали ТСЖ, технические условия на подключение можно  выдать только управляющей компании на всех проживающих. И житель, желающий улучшить свой жилищные условия, вынужден вносить плату за подключение к сетям  за всех проживающих в доме. Построенные водопроводы и сети канализации к домам являются частной собственностью. Остальные жители дома, желающие провести водопровод в свою квартиру, вынуждены платить за подключение к внутренним сетям владельцу сетей плату, подчас превышающую понесенные затраты. Это приводит к тому, что к ряду домов построены несколько частных водопроводов. Подобная практика приводит к необоснованному увеличению подземных коммуникаций и трудностям в их эксплуатации.

Канализация малоэтажных домов представлена выгребными ямами. В настоящий момент они не удовлетворяют современным санитарно-эпидемиологическим нормам.

Техническая возможность обеспечения населения водой от централизованных сетей водопровода имеется. Возможно подключение малоэтажных домов и к сетям канализации, за исключением района Карцево, улиц Индустриальной, Мотористов и некоторых других районов, где требуется устройство сборных резервуаров с последующим вывозом канализационных стоков на очистные сооружения канализации.

Анализ сложившейся ситуации позволяет сделать вывод, что социально-экономическое развитие современного города невозможно без улучшения жилищно-бытовых условий его жителей. В данном случае - строительства наружных сетей водопровода и канализации к домам малоэтажной застройки и тем самым повышения качества коммунальных услуг потребителям города.

Чтобы верно определить и реализовать мероприятия Программы, помимо отдельных проектов, необходима муниципальная целевая программа, как сводный план мероприятий по обеспечению централизованным водоснабжением и водоотведением жителей малоэтажной застройки, скоординированный и увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам начала и завершения работ. Программно-целевой метод решения данной проблемы позволит в период 2011-2013 гг. оптимально наметить и реализовать конкретное строительство наружных сетей водопровода и канализации к жилым домам малоэтажной застройки.

Цели и задачи  Программы

Основные цели:

улучшение жилищно-бытовых условий жителей  малоэтажной застройки;

обеспечение возможности подключения к сетям водоснабжения и канализации новых абонентов;

повышение качества коммунальных услуг (водоснабжения и водоотведения),

предоставляемых потребителям на территории города;

обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности города

Основные задачи:

строительство систем водоснабжения и канализации с целью:

-обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей;

-обеспечения бесперебойной подачи воды для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

-обеспечения централизованного отведения сточных вод

Сроки реализации Программы.

Срок реализации муниципальной целевой программы «Улучшение жилищно-бытовых условий жителей малоэтажной застройки г. Великие Луки на 2011-2013г.г.» из-за ее затратности предусматривается 3 года.

Программой предусматривается разработка проектно-сметной документации на каждое конкретное мероприятие и определяется срок начала и окончания строительных работ по годам.

Ресурсное обеспечение   Программы.

В связи с большой затратностью работ по строительству наружных и внутренних коммуникаций водопровода и канализации домов малоэтажной застройки профинансировать их только за счет средств собственников жилья или за счет средств  бюджета муниципального образования «Город Великие Луки» не представляется возможным.

Единственной возможностью решения данной проблемы является софинансирование мероприятий по улучшению жилищно-бытовых условий жителей малоэтажной застройки:

-разработка проектно-сметной документации и оборудование жилых домов системами внутреннего водоснабжения с устройством единого водомерного узла и внутреннего водоотведения  - за счет средств членов ТСЖ ;

-строительство наружных сетей водопровода и канализации – за счет средств бюджета муниципального образования «Город Великие Луки».

Перечень программных мероприятий.

В связи с отсутствием разработанной проектно-сметной документации на строительство объектов, предусмотренных в Программе,  стоимость реализации ее определена на основании объектов аналогов и составляет 8,629 млн. рублей. Расчет стоимости приведен в сводке затрат в ценах  IV квартала 2010 г. и подлежит уточнению при разработке проектно-сметной документации.

| № п/п | Мероприятия | Объемные показатели, км | Срок выполнения | Ориентировочная стоимость млн. руб. (в ценах IV квартала 2010г.)* |  |  | Исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т. ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы | Проектно-изыскательские работы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №20 по ул. Л.Толстого с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,045 канализация - выпуски (в проектируемые колодцы-4 шт.) | 2011 год | 0,087 0,087 0,174 | 0,079 0,079 0,158** | 0,008 0,008 0,016 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 2 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №24 по ул. Комсомольской с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,078 канализация – 0,015 | 2011 год | 0,232 0,053 0,285 | 0,211 0,048 0,259** | 0,021 0,005 0,026 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 3 | Строительство наружных сетей водопровода к дому № 23 по ул. Угольной с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,022 канализация – выпуски (в существующий колодец) | 2011 год | 0,065 - 0,065 | 0,055 - 0,055 | 0,010 - 0,010 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 4 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №127 по пр. Гагарина с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,050 канализация – 0,14 | 2011 год | 0,138 0,462 0,600 | 0,125 0,420 0,545 | 0,013 0,042 0,055 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |

| 5 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №89 по пр. Гагарина с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,055 канализация – 0,008 | 2011 год | 0,154 0,071 0,225 | 0,140 0,065 0,205 | 0,014 0,006 0,020 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №91 по пр. Гагарина с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,025 канализация – 0,014 | 2011 год | 0,069 0,077 0,146 | 0,063 0,070 0,133 | 0,006 0,007 0,013 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 7 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №93 по пр. Гагарина с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,027 канализация – 0,017 | 2011 год | 0,077 0,056 0,133 | 0,070 0,051 0,121 | 0,007 0,005 0,012 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 8 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №104 по пр. Гагарина с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,035 канализация – 0,040 | 2011 год | 0,096 0,132 0,228 | 0,088 0,120 0,208 | 0,008 0,012 0,020 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 9 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №15 по ул. Нелидовской с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,015 канализация – 0,040 | 2011 год | 0,044 0,132 0,176 | 0,040 0,120 0,160 | 0,004 0,012 0,016 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 10 | Строительство наружных сетей водопровода и локальной сети канализации к дому № 8а по ул. Угольной с разработкой проектно-сметной документации | Водопровод – 0,224 Канализация – 2 сборных резервуара | 2011 год | 0,616 0,124 0,740 | 0,560 0,113 0,673 | 0,056 0,011 0,067 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
|  | Итого: в т. ч. водопровод канализация | 0,576 0,274 |  | 2,772 1,578 1,194 | 2,517 1,431 1,086 | 0,255 0,147 0,108 |  |  |
| 11 | Строительство наружных сетей водопровода и локальной канализации к дому №15А/21 по ул. Нелидовской с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,021 канализация – в сборный резервуар – 4 шт. | 2012 год | 0,061 0,247 0,308 | 0,055 0,225 0,280 | 0,006 0,022 0,028 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 12 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №25 по пр. Октябрьский с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,010 канализация – 0,030 | 2012 год | 0,028 0,099 0,127 | 0,025 0,090 0,115 | 0,003 0,009 0,012 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 13 | Строительство наружных сетей водопровода к дому №26 по ул. Комсомольской с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,008 канализация – выпуск (в существующий колодец) | 2012 год | 0,025 - 0,025 | 0,020 - 0,020 | 0,005 - 0,005 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 14 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №30/11 по ул. Комсомольской с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,031 канализация – 0,023 | 2012 год | 0,088 0,077 0,165 | 0,080 0,070 0,150 | 0,008 0,007 0,015 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 15 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №43/7 по ул. Сибирцева с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,050 канализация – выпуски (в существующие и проектируемые -2 шт. колодцы) | 2012 год | 0,138 0,044 0,182 | 0,125 0,040 0,165 | 0,013 0,004 0,017 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 16 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №36 по ул. Сибирцева с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,050 канализация – 0,06 | 2012 год | 0,137 0,198 0,335 | 0,125 0,180 0,305 | 0,012 0,018 0,030 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |

| 17 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №1 фл.1 по ул. Ботвина с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,070 канализация – 0,09 | 2012 год | 0,193 0,297 0,490 | 0,175 0,270 0,445 | 0,018 0,027 0,045 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №20 по ул. Энгельса с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,060 канализация – 0,03 | 2012 год | 0,165 0,110 0,275 | 0,150 0,100 0,250 | 0,015 0,010 0,025 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 19 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №22 по ул. Энгельса с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,050 канализация – 0,05 | 2012 год | 0,138 0,165 0,303 | 0,125 0,150 0,275 | 0,013 0,015 0,028 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 20 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №26 по ул. Энгельса с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,10 канализация – 0,07 | 2012 год | 0,275 0,231 0,506 | 0,250 0,210 0,460 | 0,025 0,021 0,046 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
|  | Итого: в т. ч. водопровод канализация | 0,450 0,353 |  | 2,716 1,248 1,468 | 2,465 1,130 1,335 | 0,251 0,118 0,133 |  |  |
| 21 | Строительство наружных сетей водопровода и локальной канализации к дому №8 по ул. Карцево с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,040 канализация – 4 сборных резервуара | 2013 год | 0,110 0,248 0,358 | 0,100 0,225 0,325 | 0,010 0,023 0,033 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 22 | Строительство наружных сетей водопровода и локальной канализации к дому №9 по ул. Карцево с разработкой проектно-сметной документации | водопровод – 0,012 канализация – 4 сборных резервуара | 2013 год | 0,033 0,248 0,281 | 0,030 0,225 0,255 | 0,003 0,023 0,026 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 23 | Строительство наружных сетей водопровода и локальной сети канализации к дому № 16 по ул. Индустриальной с разработкой проектно-сметной документации | Водопровод – 0,020 Канализация – 4 сборных резервуара | 2013 год | 0,055 0,248 0,303 | 0,050 0,225 0,275 | 0,005 0,023 0,028 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 24 | Строительство наружных сетей водопровода и локальной сети канализации к дому № 8 по ул. Индустриальной с разработкой проектно-сметной документации | Водопровод – 0,018 Канализация – 4 сборных резервуара | 2013 год | 0,050 0,248 0,298 | 0,045 0,225 0,270 | 0,005 0,023 0,028 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 25 | Строительство наружных сетей водопровода и локальной сети канализации к дому № 12 по ул. Индустриальной с разработкой проектно-сметной документации | Водопровод – 0,020 Канализация – 4 сборных резервуара | 2013 год | 0,055 0,248 0,303 | 0,050 0,225 0,275 | 0,005 0,023 0,028 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 26 | Строительство наружных сетей водопровода и локальной сети канализации к дому № 2/2 по ул. Мотористов с разработкой проектно-сметной документации | Водопровод – 0,054 Канализация – 4 сборных резервуара | 2013 год | 0,149 0,248 0,397 | 0,135 0,225 0,360 | 0,014 0,023 0,037 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 27 | Строительство наружных сетей водопровода и локальной сети канализации к дому № 6 по ул. Мотористов с разработкой проектно-сметной документации | Водопровод – 0,020 Канализация – 4 сборных резервуара | 2013 год | 0,055 0,248 0,303 | 0,050 0,225 0,275 | 0,005 0,023 0,028 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 28 | Строительство наружных сетей водопровода и локальной сети канализации к дому № 8 по ул. Мотористов с разработкой проектно-сметной документации | Водопровод – 0,022 Канализация – 4 сборных резервуара | 2013 год | 0,061 0,248 0,309 | 0,055 0,225 0,280 | 0,006 0,023 0,029 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |

| 29 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому № 6 по ул. Сибирцева с разработкой проектно-сметной документации | Водопровод – 0,050 Канализация – 0,040 | 2013 год | 0,138 0,132 0,270 | 0,125 0,120 0,245 | 0,013 0,012 0,025 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому № 8 по ул. Сибирцева с разработкой проектно-сметной документации | Водопровод – 0,020 Канализация – 0,080 | 2013 год | 0,055 0,264 0,319 | 0,050 0,240 0,290 | 0,005 0,024 0,029 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
|  | Итого: в т. ч. водопровод канализация | 0,276 0,12 |  | 3,141 0,761 2,380 | 2,850 0,690 2,160 | 0,291 0,071 0,220 |  |  |
|  | Всего: в т. ч. водопровод канализация | 1,302 0,747 |  | 8,629 3,587 5,042 | 7,832 3,251 4,581 | 0,797 0,336 0,461 |  |  |

* - подлежит уточнению при разработке проектно-сметной документации

** - имеется ориентировочная смета на строительство наружных сетей водопровода и канализации (подлежит уточнению после разработки проектно-сметной документации)

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы.

В результате реализации мероприятий Программы будет построено ориентировочно 1,302км наружных сетей водопровода и 0,747км наружных сетей канализации.

Реализация мероприятий  Программы позволит улучшить жилищно – бытовые условия жителей 30 домов малоэтажной застройки, позволит обеспечить услугами водоснабжения и водоотведения около 520 человек ориентировочно. Повысится экологическая и санитарно-эпидемиологическая безопасность в городе.

Система целевых индикаторов и оценка эффективности Программы.

Целевым индикатором оценки эффективности Программы является  протяженность построенных сетей водопровода и канализации. В целом за период реализации программы должно быть построено :

- сетей водопровода 1,302км, в т. ч.

2011г. – 0,576 км

2012г. – 0,450км

2013г. – 0,276км

- сетей канализации 0,747км. в т.ч.

2011г. – 0,274 км

2012г. – 0,353км

2013г. – 0,120км

После разработки проектно-сметной документации протяженность сетей будет уточнена.

Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы  осуществляют Администрация г. Великие Луки и Великолукская городская Дума

### Приложение №1

### Адресный перечень

домов, включенных в Программу;  ориентировочная спецификация необходимых материалов и оборудования; ориентировочная сметная стоимость строительства

| п/п | Адрес | #### Водопровод ** |  |  | #### Канализация ** |  |  |  | #### Ориентировочная сметная стоимость строительства #### (тыс. руб. в ценах IV кв. 2010г) * | #### № схемы | #### Ориентировочное кол-во предполагаемых абонентов #### (кв/чел.) | #### Годы #### реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность водопровода (км) | Диаметр и материал | #### Кол-во #### ж/б #### колодцев шт. | #### Протяженность канализации #### (км) | #### Диаметр и материал | #### Кол-во #### ж/б #### колодцев #### шт. | #### Количество сборных резервуаров, #### шт. |  |  |  |  |
| 1 | ул. Толстого д.20 | 0,045 | 32 мм, п/э | - | выпуски |  | 4 | - | 0,079 0,079 0,158*** | 1 | 8/14 | 2011 |
| 2 | ул. Комсомольская д. 24 | 0,078 | 32 мм, п/э | 2 | 0,015 | 160 мм, п/э | 1 | - | 0,211 0,048 0,259*** | 2 | 8/26 | 2011 |
| 3 | ул. Угольная д. 23 | 0,022 | 32 мм, п/э | - | выпуски |  | - | - | 0,055 - 0,55 | 3 | 4/5 | 2011 |
| 4 | пр. Гагарина д.127 | 0,050 | 25 мм п/э | - | 0,140 | 160 мм п/э | 4 | - | 0,125 0,420 0,545 | 4 | 36/50 | 2011 |
| 5 | пр. Гагарина д. 89 | 0,055 | 32 мм п/э | - | 0,008 | 160мм п/э | 3 | - | 0,140 0,065 0205 | 5 | 4/8 | 2011 |
| 6 | пр. Гагарина д. 91 | 0,025 | 32мм п/э | 1 | 0,014 | 160мм п/э | 3 | - | 0,063 0,070 0,133 | 5 | 4/8 | 2011 |
| 7 | пр. Гагарина д. 93 | 0,027 | 32мм п/э | 1 | 0,017 | 160мм п/э | 2 | - | 0,070 0,051 0,121 | 5 | 4/8 | 2011 |
| 8 | пр. Гагарина д. 104 | 0,035 | 32мм п/э | - | 0,040 | 160мм п/э | 2 | - | 0,088 0,120 0,208 | 6 | 4/8 | 2011 |

| 9 | ул. Нелидовская д. 15 | 0,015 | 32мм п/э | - | 0,040 | 160мм п/э | 2 | - | 0,040 0,120 0,160 | 7 | 4/20 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ул. Угольная д. 8а | 0,224 | 63 мм п/э | - | - | - | - | 2 | 0,560 0,113 0,673 | 8 | 2/3 | 2011 |
| 11 | ул. Нелидовская д. 15А/21 | 0,021 | 32мм п/э | - | выпуски | - | - | 4 | 0,055 0,225 0,280 | 9 | 4/12 | 2012 |
| 12 | пр. Октябрьский д. 25 | 0,010 | 32мм п/э | - | 0,030 | 160мм п/э | 3 | - | 0,025 0,090 0,115 | 10 | 8/20 | 2012 |
| 13 | ул. Комсомольская д. 26 | 0,008 | 32мм п/э | - | выпуск | - | - | - | 0,020 - 0,020 | 11 | 8/20 | 2012 |
| 14 | ул. Комсомольская д. 30/11 | 0,031 | 32мм п/э | 1 | 0,023 | 160мм п/э | 1 | - | 0,080 0,070 0,150 | 11 | 8/19 | 2012 |
| 15 | ул. Сибирцева д.43/7 | 0,050 | 32 мм, п/э | 1 | выпуски | - | 2 | - | 0,125 0,040 0,165 | 12 | 8/19 | 2012 |
| 16 | ул. Сибирцева д.36 | 0,050 | 32 мм п/э | - | 0,060 | 160 мм п/э | 6 | - | 0,125 0,180 0,305 | 12 | 8/29 | 2012 |
| 17 | ул. Ботвина д.1 ф.1 | 0,070 | 32 мм п/э | - | 0,090 | 160 мм п/э | 5 | - | 0,175 0,270 0,445 | 13 | 8/21 | 2012 |
| 18 | ул. Энгельса д.20 | 0,060 | 32 мм, п/э | - | 0,030 | 160 мм п/э | 2 | - | 0,150 0,100 0,250 | 14 | 8/27 | 2012 |
| 19 | ул. Энгельса д.22 | 0,050 | 32 мм п/э | - | 0,050 | 160 мм п/э | 3 | - | 0,125 0,150 0,275 | 14 | 8/35 | 2012 |
| 20 | ул. Энгельса д.26 | 0,100 | 32 мм п/э | - | 0,070 | 160 мм п/э | 3 | - | 0,250 0,210 0,460 | 15 | 8/22 | 2012 |
| 21 | ул. Карцево д.8 | 0,040 | 32 мм п/э | 1 | - | - | - | 4 | 0,100 0,225 0,325 | 16 | 16/22 | 2013 |

| 22 | ул. Карцево д.9 | 0,012 | 32 мм п/э | 2 | - | - | - | 4 | 0,030 0,225 0,255 | 16 | 16/33 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | ул. Индустриальная д. 16 | 0,020 | 32 мм п/э | 1 | - | - | - | 4 | 0,050 0,225 0,275 | 17 | 12/20 | 2013 |
| 24 | ул. Индустриальная д. 8 | 0,018 | 32 мм п/э | 1 | - | - | - | 4 | 0,045 0,225 0,270 | 18 | 4/8 | 2013 |
| 25 | ул. Индустриальная д. 12 | 0,020 | 32 мм п/э | 1 | - | - | - | 4 | 0,050 0,225 0,275 | 18 | 4/7 | 2013 |
| 26 | ул. Мотористов д. 2/2 | 0,054 | 32 мм п/э | - | - | - | - | 4 | 0,135 0,225 0,360 | 19 | 4/7 | 2013 |
| 27 | ул. Мотористов д. 6 | 0,020 | 32 мм п/э | 1 | - | - | - | 4 | 0,050 0,225 0,275 | 19 | 4/8 | 2013 |
| 28 | ул. Мотористов д. 8 | 0,022 | 32 мм п/э | - | - | - | - | 4 | 0,055 0,225 0,280 | 19 | 4/6 | 2013 |
| 29 | ул. Сибирцева д. 6 | 0,050 | 32 мм п/э | 2 | 0,040 | 160 мм п/э | 2 | - | 0,125 0,120 0,245 | 20 | 8/16 | 2013 |
| 30 | ул. Сибирцева д. 8 | 0,020 | 32 мм п/э | - | 0,080 | 160 мм п/э | 6 | - | 0,050 0,240 0,290 | 20 | 8/16 | 2013 |
|  |  | 1,302** |  | 15** | 0,747** |  | 54** | 38** | 3,251 4,581 7,832 |  | 234/517 |  |

*   - стоимость указана без учета проектно-сметной документации и подлежит уточнению при выполнении последней

** -   протяженность сетей и количество колодцев будет определено после выполнения проектно-сметной документации.

*** - имеется ориентировочная смета, подлежит уточнению при разработке проектно-сметной документации