Приложение

к постановлению Администрации

города от 11.08.2011 № 1805

Перечень программных мероприятий.

В связи с отсутствием разработанной проектно-сметной документации на строительство объектов, предусмотренных в Программе, стоимость реализации ее определена на основании объектов аналогов и составляет 8,566 млн. рублей. Расчет стоимости приведен в сводке затрат в ценах IV квартала 2010 г. и подлежит уточнению при разработке проектно-сметной документации.

| № п/п | Мероприятия | Объемные показатели, км | Срок выполнения | Ориентировочная стоимость млн. руб. (в ценах IV квартала 2010г.)* |  |  | Исполнитель | Источник финансировани я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ВТ. Ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительно- монтажные работы | Проектно- изыскательс кие работы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №24 по ул. Комсомольской с разработкой проектно-сметной документации | водопровод -0,078 канализация -0,015 | 20 11 год | 0,232 0,053 0,285 | 0,211 0,048 0,259** | 0,021 0,005 0,026 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 2 | Строительство наружных сетей водопровода к дому № 23 по ул. Угольной с разработкой проектно-сметной документации | водопровод -0,022 канализация -выпуски (в существующий колодец) | 20 11 год | 0,065 0,065 | 0,055 0,055 | 0,010 0,010 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 3 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №127 по пр.Гагарина с разработкой проектно-сметной документации | водопровод -0,050 канализация -0,14 | 2011 год | 0,138 0,462 0,600 | 0,125 0,420 0,545 | 0,013 0,042 0,055 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |

| 4 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №89 по пр. Гагарина с разработкой проектно-сметной документации | водопровод — 0,055 канализация — 0,008 | 2011 год | 0,154 0,071 0,225 | 0,140 0,065 0,205 | 0,014 0,006 0,020 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому № 91 по пр. Гагарина с разработкой проектно-сметной документации | водопровод -0,025 канализация -0,014 | 20 11 год | 0,069 0,077 0,146 | 0,063 0,070 0,133 | 0,006 0,007 0,013 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 6 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому № 93 по пр. Гагарина с разработкой проектно-сметной документации | водопровод -0,027 канализация -0,017 | 2011 год | 0,077 0,056 0,133 | 0,070 0,051 0,121 | 0,007 0,005 0,012 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 7 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №104 по пр. Гагарина с разработкой проектно-сметной документации | водопровод -0,035 канализация -0,040 | 2011 год | 0,096 0,132 0,228 | 0,088 0,120 0,208 | 0,008 0,012 0,020 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 8 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации к дому №15 по ул. Нелидовской с разработкой проектно-сметной документации | водопровод -0,015 канализация -0,040 | 2011 год | 0,044 0,132 0,176 | 0,040 0,120 0,160 | 0,004 0,012 0,016 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |
| 9 | Строительство наружных сетей водопровода и локальной сети канализации к дому № 8а по ул. Угольной с разработкой проектно-сметной документации | Водопровод -0,224 Канализация - 2 сборных резервуара | 2011 год | 0,616 0,124 0,740 | 0,560 0,113 0,673 | 0,056 0,011 0,067 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки | Бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» |

| 10 | Строительство наружных сетей | водопровод — |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода и канализации к дому | 0,013 | 2011 год | 0,045 | 0,045 |  | жилищно- | муниципального |
|  | №25 по пр. Октябрьский с | канализация — |  | 0,193 | 0,193 |  | коммунального | образования |
|  | разработкой проектно-сметной | 0,029 |  | 0,238 | 0,238 |  | хозяйства | «Город Великие |
|  |  |  |  |  |  |  | администрации | Луки» |
|  | документации |  |  |  |  |  | города Великие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Луки |  |
| 11 | Итого за 2011 г.: |  |  | 2,836 | 2,597 | 0,239 |  |  |
|  | в т. ч. водопровод | 0,544 |  | 1,536 | 1,397 | 0,139 |  |  |
|  | канализация | 0,303 |  | 1,3 | 1,2 | 0,1 |  |  |
| 12 | Строительство наружных сетей | водопровод - |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
|  | водопровода и локальной | 0,021 |  | 0,061 | 0,055 | 0,006 | жилищно- | муниципального |
|  | канализации к дому № 1 5 А/2 1 по ул. | канализация - | 2012 год | 0,247 | 0,225 | 0,022 | коммунального | образования |
|  | Нелидовской с разработкой | в сборный |  | 0,308 | 0,280 | 0,028 | хозяйства | «Город Великие |
|  | проектно-сметной документации | резервуар - 4 шт. |  |  |  |  | администрации города Великие | Луки» |
|  |  |  |  |  |  |  | Луки |  |
| 13 | Строительство наружных сетей | водопровод - |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
|  | водопровода к дому №26 по ул. | 0,008 |  | 0,025 | 0,020 | 0,005 | жилищно- | муниципальног |
|  | Комсомольской с разработкой | канализация — | 2012 год | - | - | - | коммунального | о образования |
|  | проектно-сметной документации | выпуск (в |  | 0,025 | 0,020 | 0,005 | хозяйства | «Город |
|  |  | существующий колодец) |  |  |  |  | администрации города Великие Луки | Великие Луки» |
| 14 | Строительство наружных сетей | водопровод - |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
|  | водопровода и канализации к дому | 0,031 |  | 0,088 | 0,080 | 0,008 | жилищно- | муниципальног |
|  | №30/1 1 по ул. Комсомольской с | канализация - | 20 12 год | 0,077 | 0,070 | 0,007 | коммунального | о образования |
|  | разработкой проектно-сметной | 0,023 |  | 0,165 | 0,150 | 0,015 | хозяйства | «Город |
|  | документации |  |  |  |  |  | администрации города Великие | Великие Луки» |
|  |  |  |  |  |  |  | Луки |  |
| 15 | Строительство наружных сетей | водопровод - |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
|  | водопровода и канализации к дому | 0,050 |  | 0,138 | 0,125 | 0,013 | жилищно- | муниципальног |
|  | №43/7 по ул. Сибирцева с | канализация - |  | 0,044 | 0,040 | 0,004 | коммунального | о образования |
|  | разработкой проектно-сметной | выпуски (в | 20 12 год | 0,182 | 0,165 | 0,017 | хозяйства | «Город |
|  | документации | существующие и проектируемые -2 |  |  |  |  | администрации города Великие | Великие Луки» |
|  |  | шт. колодцы) |  |  |  |  | Луки |  |
| 16 | Строительство наружных сетей | водопровод - |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
|  | водопровода и канализации к дому | 0,050 |  | 0,137 | 0,125 | 0,012 | жилищно- | муниципальног |
|  | №36 по ул. Сибирцева с разработкой | канализация — | 2012 год | 0,198 | 0,180 | 0,018 | коммунального | о образования |
|  | проектно-сметной документации | 0,06 |  | 0,335 | 0,305 | 0,030 | хозяйства | «Город |
|  |  |  |  |  |  |  | администрации города Великие | Великие Луки» |
|  |  |  |  |  |  |  | Луки |  |

| 17 | Строительство наружных сетей | водопровод - |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода и канализации к дому | 0,070 |  | 0,193 | 0,175 | 0,018 | жилищно- | муниципальног |
|  | №1 фл.1 по ул. Ботвина с | канализация - | 2012 год | 0,297 | 0,270 | 0,027 | коммунального | о образования |
|  | разработкой проектно-сметной | 0,09 |  | 0,490 | 0,445 | 0,045 | хозяйства | «Город Великие |
|  | документации |  |  |  |  |  | администрации | Луки» |
|  |  |  |  |  |  |  | города Великие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Луки |  |
| 18 | Строительство наружных сетей | водопровод — |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
|  | водопровода и канализации к дому | 0,060 |  | 0,165 | 0,150 | 0,015 | жилищно- | муниципальног |
|  | №20 по ул. Энгельса с разработкой | канализация — | 2012 год | 0,110 | 0,100 | 0,010 | коммунального | о образования |
|  | проектно-сметной документации | 0,03 |  | 0,275 | 0,250 | 0,025 | хозяйства | «Город Великие |
|  |  |  |  |  |  |  | администрации города Великие | Луки» |
|  |  |  |  |  |  |  | Луки |  |
| 19 | Строительство наружных сетей | водопровод - |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
|  | водопровода и канализации к дому | 0,050 |  | 0,138 | 0,125 | 0,013 | жилищно- | муниципального |
|  | №22 по ул. Энгельса с разработкой | канализация - | 2012 год | 0,165 | 0,150 | 0,015 | коммунального | образования |
|  | проектно-сметной документации | 0,05 |  | 0,303 | 0,275 | 0,028 | хозяйства | «Город Великие |
|  |  |  |  |  |  |  | администрации | Луки» |
|  |  |  |  |  |  |  | города Великие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Луки |  |
| 20 | Строительство наружных сетей | водопровод - |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
|  | водопровода и канализации к дому | 0,10 |  | 0,275 | 0,250 | 0,025 | жилищно- | муниципального |
|  | №26 по ул. Энгельса с разработкой | канализация - | 2012 год | 0,231 | 0,210 | 0,021 | коммунального | образования |
|  | проектно-сметной документации | 0,07 |  | 0,506 | 0,460 | 0,046 | хозяйства | «Город Великие |
|  |  |  |  |  |  |  | администрации | Луки» |
|  |  |  |  |  |  |  | города Великие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Луки |  |
| 21 | Итого за 2012 г.: |  |  | 2,589 | 2,350 | 0,239 |  |  |
|  | в т. ч. водопровод | 0,440 |  | 1,220 | 1,105 | 0,115 |  |  |
|  | канализация | 0,323 |  | 1,369 | 1,245 | 0,124 |  |  |
| 22 | Строительство наружных сетей | водопровод - |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
|  | водопровода и локальной | 0,040 |  | 0,110 | 0,100 | 0,010 | жилищно- | муниципального |
|  | канализации к дому №8 по ул. | канализация - 4 |  | 0,248 | 0,225 | 0,023 | коммунального | образования |
|  | Карцево с разработкой проектно- | сборных | 2013 год | 0,358 | 0,325 | 0,033 | хозяйства | «Город Великие |
|  | сметной документации | резервуара |  |  |  |  | администрации | Луки» |
|  |  |  |  |  |  |  | города Великие |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Луки |  |
| 23 | Строительство наружных сетей | водопровод - |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
|  | водопровода и локальной | 0,012 |  | 0,033 | 0,030 | 0,003 | жилищно- | муниципального |
|  | канализации к дому №9 по ул. | канализация - 4 |  | 0,248 | 0,225 | 0,023 | коммунального | образования |
|  | Карцево с разработкой проектно- | сборных | 2013 год | 0,281 | 0,255 | 0,026 | хозяйства | «Город Великие |
|  | сметной документации | резервуара |  |  |  |  | администрации города Великие | Луки» |
|  |  |  |  |  |  |  | Луки |  |

| 24 | Строительство наружных сетей | Водопровод - |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода и локальной сети | 0,020 |  | 0,055 | 0,050 | 0,005 | жилищно- | муниципального |
|  | канализации к дому № 16 по ул. | Канализация - 4 | 2013 год | 0,248 | 0,225 | 0,023 | коммунального | образования |
|  | Индустриальной с разработкой | сборных |  | 0,303 | 0,275 | 0,028 | хозяйства | «Город Великие |
|  | проектно-сметной документации | резервуара |  |  |  |  | администрации города Великие | Луки» |
|  |  |  |  |  |  |  | Луки |  |
| 25 | Строительство наружных сетей | Водопровод - |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
|  | водопровода и локальной сети | 0,018 |  | 0,050 | 0,045 | 0,005 | жилищно- | муниципального |
|  | канализации к дому № 8 по ул. | Канализация - 4 | 2013 год | 0,248 | 0,225 | 0,023 | коммунального | образования |
|  | Индустриальной с разработкой | сборных |  | 0,298 | 0,270 | 0,028 | хозяйства | «Город Великие |
|  | проектно-сметной документации | резервуара |  |  |  |  | администрации города Великие | Луки» |
|  |  |  |  |  |  |  | Луки |  |
| 26 | Строительство наружных сетей | Водопровод - |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
|  | водопровода и локальной сети | 0,020 |  | 0,055 | 0,050 | 0,005 | жилищно- | муниципального |
|  | канализации к дому № 12 по ул. | Канализация - 4 | 2013 год | 0,248 | 0,225 | 0,023 | коммунального | образования |
|  | Индустриальной с разработкой | сборных |  | 0,303 | 0,275 | 0,028 | хозяйства | «Город Великие |
|  | проектно-сметной документации | резервуара |  |  |  |  | администрации города Великие | Луки» |
|  |  |  |  |  |  |  | Луки |  |
| 27 | Строительство наружных сетей | Водопровод - |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
|  | водопровода и локальной сети | 0,054 |  | 0,149 | 0,135 | 0,014 | жилищно- | муниципального |
|  | канализации к дому № 2/2 по ул. | Канализация - 4 | 2013 год | 0,248 | 0,225 | 0,023 | коммунального | образования |
|  | Мотористов с разработкой проектно- | сборных |  | 0,397 | 0,360 | 0,037 | хозяйства | «Город Великие |
|  | сметной документации | резервуара |  |  |  |  | администрации города Великие | Луки» |
|  |  |  |  |  |  |  | Луки |  |
| 28 | Строительство наружных сетей | Водопровод - |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
|  | водопровода и локальной сети | 0,020 |  | 0,055 | 0,050 | 0,005 | жилищно- | муниципального |
|  | канализации к дому № 6 по ул. | Канализация - 4 | 2013 год | 0,248 | 0,225 | 0,023 | коммунального | образования |
|  | Мотористов с разработкой проектно- | сборных |  | 0,303 | 0,275 | 0,028 | хозяйства | «Город Великие ТТ |
|  | сметной документации | резервуара |  |  |  |  | администрации города Великие | Луки» |
|  |  |  |  |  |  |  | Луки |  |
| 29 | Строительство наружных сетей | Водопровод - |  |  |  |  | МУ «Управление | Бюджет |
|  | водопровода и локальной сети | 0,022 |  | 0,061 | 0,055 | 0,006 | жилищно- | муниципального |
|  | канализации к дому № 8 по ул. | Канализация - 4 | 2013 год | 0,248 | 0,225 | 0,023 | коммунального | образования |
|  | Мотористов с разработкой проектно- | сборных |  | 0,309 | 0,280 | 0,029 | хозяйства | «Город Великие |
|  | сметной документации | резервуара |  |  |  |  | администрации города Великие | Луки» |
|  |  |  |  |  |  |  | Луки |  |