Приложение к постановлению Администрации города от 01.06.2011 № 1209

ПРОГРАММА «Газификация города» Великие Луки на 2010-2012 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование объекта | Вид  газоснаб жения | К-во этаж. | К-во квар тир | Стоимость строительства всего  (млн.руб.) | Выполнение (год) | | |
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Газификация жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод на природное газоснабжение жилищного фонда  Ул. Л.Толстого 8 | бал.газ | Зэт. | 13 | 0,298 | 0,298 |  |  |
| 2 | Перевод на природное газоснабжение жилищного фонда  Ул. Ботвина Зф.4 | -II- | 1эт. | 4 | 0,23 | 0,064 | 0,166 |  |
| 3 | Перевод на природное газоснабжение жилищного фонда  Пр. Гагарина д. 58 | -II- | 2эт. | 16 | 0,39 | 0,078 | 0,312 |  |
| 4 | Перевод на природное газоснабжение жилищного фонда  Ул. Ставского д.39/12 | -П- | 2эт. | 14 | 0,37 | 0,068 | 0,302 |  |
| 5 | Перевод на природное газоснабжение жилищного фонда  Ул. Энгельса д. 29 | -II- | 2эт. | 16 | 0,55 | 0,428 | 0,122 |  |
| 6 | Перевод на природный газ мемориального комплекса А.Матросова «Вечный огонь» | Сж. газ | - |  | 0,902 | 0,802 | од |  |
| 7 | Ул. 3 Уд.Армии, Проектная, Чехова, Карцево, Колхозная, Полярная, Новогаражная, пр.Чехова, пер. Колхозный, туп. Карцево | Бал. газ | ч/сектор | 71 дом | 2,0 |  | 1,4 | 0,6 |
| 8 | Ул. Межевая, ул. и пр.Ухтомского, ул.Яна Арно | Бал. газ | ч/сектор | 31 дом | 1,056 | - | 1,056 |  |
| 9 | Ул. Спортивная, ул.Котовского | Бал. газ | ч/сектор | 12 домов | 2,6 | - | 2,6 |  |
| 10 | Выдача технических условий |  |  |  | 0,03 | 0,005 | 0,025 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 8,426 | 1,743 | 6,083 | 0,6 |