ПРОГРАММА

«Газификация города» Великие Луки на 2010-2012 г.г

Приложение  к постановлению

Администрации города Великие Луки

от 27.10.2010  № 432

| № п.п | Наименование объекта | Вид газоснаб жения | К-во этаж. | К-во квар тир | Стоимость строительст ва всего ( млн.руб.) | Выполнение (год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Газификация жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевод на природное газоснабжение жилищного фонда Ул. Л.Толстого 8 | бал.газ | 3эт. | 13 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 2 | Перевод на природное газоснабжение жилищного фонда Ул. Ботвина 3ф.4 | -II- | 1эт. | 4кв. | 0,23 | 0,2 | 0,03 |  |
| 3 | Перевод на природное газоснабжение жилищного фонда Пр. Гагарина д. 58 | -II- | 2эт. | 16 | 0,39 | 0,36 | 0,03 |  |
| 4 | Перевод на природное газоснабжение жилищного фонда Ул. Ставского д.39/12 | -II- | 2эт. | 14 | 0,31 | 0,28 | 0,03 |  |
| 5 | Перевод на природное газоснабжение жилищного фонда Ул. Энгельса д. 29 | -II- | 2эт. | 16 | 0,48 | 0,433 | 0,047 |  |
| 6 | Перевод на природный газ мемориального комплекса А.Матросова «Вечный огонь» | Сж. газ | - |  | 0,87 | 0,8 | 0,07 |  |
| 7 | Ул. Луговая 7,8 | Сж. газ | 2 и 3эт. | 46 | 0,07 | 0,07 |  |  |
| 8 | Ул. Пограничная 1,3 | Сж. газ | 5эт. | 145 | 0,01 | 0,01 |  |  |
| 9 | Ул. 3 Уд.Армии, Проектная, Чехова, Карцево, Колхозная, Полярная, Новогаражная, пр. Чехова, пер. Колхозный, туп. Карцево | Бал. газ | ч/сектор | 68 домов | 2,206 | 1,0 | 1,0 | 0,206 |
| 10 | Ул. Межевая, Ухтомского, Яна Арно | Бал. газ | ч/сектор | 28 домов | 0,83 | 0,3 | 0,53 |  |
| 11 | Ул. Спортивная, ул.Котовского | Бал. газ |  | 1 2 домов | 2,7 | 2,7 |  |  |
| 12 | Выдача технических условий |  |  |  | 0,03 | 0,01 | 0,02 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 8,426 | 6,463 | 1,757 | 0,206 |