ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  27 февраля   2008 года  № 5

г. Великие Луки

О создании паводковой комиссии

и утверждении Плана мероприятий

по пропуску ледохода и весенних

паводковых вод в 2008 году

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании ст. 34 п. 21,41,42,44  Устава муниципального образования «Город Великие Луки»,  во исполнение указаний начальника ГУ МЧС России по Псковской области от 04.02.2008 г. № 595-9/4-2, распоряжения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области № 5 от 13.02.2008 года «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период ледохода и паводковых вод в 2008 году»,  распоряжения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города от 13 ноября 2007 года № 12 «О запрете выхода на лед на водоемах города» и в целях организованного проведения пропуска ледохода и паводковых вод в городе»:

- Создать паводковую комиссию в составе:

Алексеев В.М.- первый заместитель Главы Администрации города, председатель комиссии;

Лычаков А.Н. – начальник управления по городу Великие Луки ГУ МЧС России по Псковской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Груздов А.К. – начальник  управления жилищно-коммунального хозяйства,

заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Тупиков Г.В. – начальник отдела ГО и ЧС Администрации города;

Ширяев М.И.   – директор МУП «Комбинат по благоустройству города»;

Бабушкина Л.Л.  –  начальник ТО ФГУ «Роспотребнадзор» (по согласованию);

Авдосеева Т.А.  – главный врач МУЗ «ЦГБ»;

Шамов А.Н.  – начальник  Великолукской дистанции пути (по согласованию);

Шмоткин Н.К.  – начальник ГОВД (по согласованию);

Шумайлов Е.В.  – директор МП «Водоканал»;

Гулякин С.В. –   ВрИО начальника ОГПС – 2  по городу Великие Луки ГУ МЧС России по Псковской области (по согласованию);

Петров А.Н. – начальник инспекции по охране жизни людей на воде;

Усачева Н.А.- государственный инспектор Управления Росприроднадзора по Псковской области (по согласованию).

2. Утвердить План мероприятий по пропуску ледохода и весенних паводковых вод  в 2008 году согласно приложению № 1.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, управлению образования, ФГУ «Роспотребнадзор», МУЗ «Центральная городская больница», МП «Водоканал», Великолукской дистанции пути, городскому отделу внутренних дел, ЗАО «Великолукский молочный комбинат», ЗАО «ВЛРЗ», ЗАО «ЗЭТО», ООО «Радиоприбор», МУП «Тепловые сети», СПРК «Колхоз «Красный рыбак», ООО «Силовые машины - завод Реостат», отделу рабочего снабжения на станции Великие Луки разработать и осуществить мероприятия, направленные на обеспечение нормальной и бесперебойной работы предприятий и организаций в период ледохода и пропуска весенних паводковых вод.

4. Предложить руководителям предприятий и управлений города – Кузнецову В.М., Ширяеву М.И., Лавочникову А.И., в период ледохода и пропуска весенних паводковых вод выделить автотранспортную технику, экскаваторы и спецмашины предприятиям и организациям для выполнения противопаводковых мероприятий по первому требованию комиссии и на прямых договорах.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства продолжить прочистку русел малых рек и водоотводных каналов в соответствии  с планом работ.

6. Руководителям предприятий и организаций города принять все необходимые меры к предотвращению аварийных ситуаций и недопущению порчи продукции в данный период.

7. Начальнику территориального финансового управления по городу Великие Луки Копшиновой Л.М. предусмотреть финансирование проведения противопаводковых работ в пределах установленного бюджета на 2008 год.

8. Жителям домов частного сектора обеспечить пропуск паводковых вод в границах выделенных земельных участков.

9. Начальнику отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению Администрации города Савенковой Г.П. во взаимодействии с управлением по городу Великие Луки ГУ МЧС Росси по Псковской области организовать информирование населения о паводковой обстановке и мерах безопасности на водных объектах города.

10. Главному редактору газеты «Великолукская правда Новости»  опубликовать распоряжение и план мероприятий в газете.

- 11. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на  управление по городу Великие Луки ГУ МЧС России по Псковской области, отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации города.

Председатель комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности

города Великие Луки

В.М.Алексеев

- Приложение № 1

к распоряжению КЧС и ПБ

Администрации города                                                                                                             от  27 февраля   2008 года  №

- П Л А Н

мероприятий по пропуску ледохода и весенних

паводковых вод в 2008 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организовать контроль за состоянием ледовой обстановки на реках, протекающих через территорию города, взаимодействуя с администрациями районов Псковской области | февраль - апрель | Лычаков А.Н. Груздов А.К. ОГ У и ОГОЧС города ДСГ ПСО города Гидронаблюдатель от метеостанции |
|  | Провести корректировку Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных бассейнах города Великие Луки | до 3 марта | Лычаков А.Н. Тупиков Г.В. |
|  | Провести совместные проверки гидротехнических сооружений в целях обеспечения их готовности к пропуску паводка | до 12 марта | Собственники ГТС, Госинспектор Управления Росприроднадзора по Псковской области, Управление МЧС города |
|  | Провести тренировку с оперативной группой КЧС и ПБ города по вопросам взаимодействия в паводкоопасный период | до 7 марта | Отдел по вопросам ГО и ЧС города Тупиков Г.В. , оперативная группа КЧС и ПБ |
|  | Произвести проверки готовности сил и средств городского звена областной территориальной подсистемы РСЧС к действиям в условиях ЧС в паводковый период | до 7 марта | Управление МЧС города, Отдел по вопросам ГО и ЧС города Тупиков Г.В. |
|  | При необходимости вызвать через Главное управление МЧС области саперов в\ч 07264 и принять меры по организации безопасности при взрывных работах | по заявкам администра-ции города, предприятий, организаций | Отдел по вопросам ГО и ЧС города Тупиков Г.В. |
|  | Повторное доведение распоряжения КЧС и ПБ города «О запрете выхода на лед на водоемах города» | по прибытию НШ ОЭ, по телефону, на дискетах | Отдел по вопросам ГО и ЧС города Тупиков Г.В. |
|  | Очистить от снега и льда дождеприемные и дренажные колодцы, трубы и ливневую канализацию | в течение марта, апреля | МУП «Комбинат по благоустройству города», предприятия и организации города |
|  | Уточнить и подготовить резервный жилой фонд на 10 семей и необходимые средства для проведения эвакуации и размещения людей и их имущества, которым может угрожать опасность затопления (подтопления) | до 10 марта | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ПСО города. |
|  | Создать аварийные бригады и обеспечить их необходимыми инструментами и материалами | до 10 марта | Руководители: ЗАО «ЗЭТО», ЗАО «Великолукский молочный комбинат», ВГСХА, УЖКХ, МУП «КБГ», МП «Водоканал», МУП «Теплосети», ООО «Радиоприбор», СПРК колхоз «Красный рыбак», ООО «Силовые машины - завод Реостат» |
|  | Установить на период ледохода и паводка дежурство на всех подвергающихся опасности подтопления участках. | март, апрель | Руководители: ЗАО «ЗЭТО», ЗАО «Великолукский молочный комбинат», ВГСХА, УЖКХ, МУП «КБГ », МП «Водоканал», МУП «Теплосети», ООО «Радиоприбор», СПРК колхоз «Красный рыбак», ООО « Силовые машины - завод Реостат» |
|  | Организовать на период ледохода и паводка патрулирование по набережной р. Ловать в дневное время (по команде) |  | Начальник инспекции по охране жизни людей на воде Петров А.Н. Начальник ГОВД Шмоткин Н.К. |
|  | Установить запрещающие знаки и вывесить плакаты, предупреждающие население об опасности хождения по льду через р. Ловать (где не установлены) | март, апрель | Начальник инспекции по охране жизни людей на воде Петров А.Н. |
|  | Организовать выступления по радио, телевидению и дать информацию в печати по предупреждению несчастных случаев в период пропуска льда и паводковых вод. | март, апрель | Начальник отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению Администрации города |
|  | В целях предупреждения несчастных случаев с детьми на водоемах и реках города провести беседы в школах и дошкольных учреждениях | март, апрель | Начальник инспекции по охране жизни людей на воде Петров А.Н. Управление образования Шулаев А.А. |
|  | Обеспечить дежурство медперсонала и милиции в местах проведения взрывных работ для оказания, в случае необходимости, помощи пострадавшим и оцепление. |  | МУЗ «ЦГБ» Авдосеева Т.М. Начальник ГОВД Шмоткин Н.К. |
|  | Выделить плавсредства (при необходимости) в распоряжение ГОВД, УЖКХ для выполнения мероприятий по спасанию (организации охраны) на водах в период затопления (подтопления) |  | Директор МП «Городской парк культуры» Малышев Д.И. |
|  | Поисково-спасательному отряду быть в готовности: - к участию в выполнении работ по предупреждению затоплений (подтоплений) участков территории города; - к выполнению мероприятий по спасанию людей и имущества граждан из зон затоплений (подтоплений); - к ведению поисковых работ погибших на водах. | с 1 марта | Начальник ПСО Чаплин И.С. |
|  | Пожарным частям города обеспечить готовность сил и средств для проведения работ по откачке воды в зонах подтопления, спасанию людей и имущества из зон затоплений | к 10 марта | ВрИО начальника ОГПС-2 Гулякин С.В. |
|  | Подготовка аварийной бригады: людей – 10 чел. экскаватор – 1 ед. самосвал – 1 ед. автокран – 1 ед. бульдозер - 1 ед. каток – 1 ед. Выделение по требованию комиссии и заявкам предприятий, финансирование из соответствующих бюджетов и на основании договоров. | к 10 марта | УЖКХ МУП « ДСУ» |
|  | Руководителям средств массовой информации обеспечить информирование населения города о паводковой обстановке и мерах безопасности на водных бассейнах города и области. |  | Главные редакторы газет: «Великолукская правда Новости» «Великолукские Ведомости» «Стерх-Луки» «Новый день» |
|  | Обеспечить своевременный сброс воды на гидротехнических сооружениях |  | Ширяев М.И. Науменко А.Д. |